###### Wydatki

Planowane w wysokości 1.107.729.787 zł wydatki budżetu miasta zostały zwiększone w I półroczu 2007 roku o kwotę 31.316.553 zł, tj. do kwoty 1.139.046.340 zł. Kwota zwiększenia wynika głównie z wprowadzenia wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą            z lat ubiegłych oraz z decyzji budżetowych Ministra Finansów i Wojewody Lubelskiego.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększone zostały planowane wydatki na zadania:

- własne o kwotę 	29.381.829 zł

- realizowane na podstawie porozumień i umów o kwotę	49.303 zł

- z zakresu administracji rządowej o kwotę	1.885.421 zł

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki zrealizowane zostały                        w 39,67%, tj. w kwocie 451.854.119,85 zł, którą przeznaczono na:

- zadania własne 	399.336.143,21 zł (39,12%)

w tym:

- wydatki majątkowe 	52.741.186,08 zł (18,47%)

- remonty	4.174.516,92 zł (15,72%)

- zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	2.538.344,22 zł (50,02%)

- zadania z zakresu administracji rządowej 	49.979.632,42 zł (44,18%)

w tym:

- wydatki majątkowe	60,06 zł (0,02%)

- remonty	90.345,37 zł (19,64%)

W ramach zrealizowanej kwoty 451.854.119,85 zł:

- 88,38% stanowią wydatki na zadania własne,

- 0,56% stanowią wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów,

- 11,06% stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej.

Strukturę zrealizowanych wydatków w I półroczu 2007 roku przedstawiają

poniższe wykresy.

Wykres 1 według rodzaju wydatków

Wykres 2 w podziale na główne grupy wydatków

Wydatki na zadania własne

Planowane na realizację zadań własnych wydatki w wysokości 991.473.359 zł                w okresie I półrocza br. zostały zwiększone o kwotę 29.381.829 zł, tj. do wysokości

1.020.855.188 zł i zrealizowane w kwocie 399.336.143,21 zł (39,12%).

Strukturę poniesionych wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiają wykresy.

Wykres 1 według rodzaju wydatków

Wykres 2 w podziale na główne grupy wydatków

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W związku z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia

1995 roku (j.t. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 927 z późn zm.) miasto ma obowiązek dokonywania wpłat na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego od osób fizycznych i prawnych na obszarze działania Izby. Z zaplanowanej na 2007 r. kwoty 11.000 zł w I półroczu do Izby Rolniczej przekazano 9.015,71 zł, tj. 81,96% planu (rozdz. 01030 – Izby rolnicze).

Dział 020 – Leśnictwo

Na realizację zadań w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną) zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł, które w I półroczu 2007 r. wykorzystano w 13,25%, co stanowi 2.650,00 zł. Wydatkowana kwota zgodnie z harmonogramem została przekazana Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach. Środki zaplanowane na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasów (plan 14.700 zł), zawierającego skrócony opis lasu i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej  zostaną wykorzystane w II połowie 2007 r.

Dział 500 – Handel

Planowane wydatki tego działu w wysokości 4.800 zł na realizację zadań związanych z porządkowaniem targowisk i handlu ulicznego (rozdz. 50095 – Pozostała działalność) zostały zrealizowane na kwotę 2.399,00 zł (49,98%). Wydatkowana kwota stanowi środki przeznaczone na utrzymanie porządku i czystości na placu targowym przy ul. Kruczkowskiego.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane środki w kwocie 196.506.655 zł na wydatki związane z utrzymaniem, przebudową i budową dróg w mieście oraz na zadania z zakresu transportu zbiorowego zwiększone zostały do wysokości 198.906.655 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.400.000 zł wynika ze:

- zwiększenia o kwotę 400.000 zł planowanych wydatków na bieżące utrzymanie           dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych (rozdz. 60015);

- zmniejszenia o kwotę 1.000.000 zł planowanych wydatków na zadanie:   „przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej” (rozdz. 60015) w związku z przedłużającym się terminem dotyczącym aktualizacji dokumentacji, co powoduje przesunięcie prac związanych z wyborem wykonawcy robót, a tym samym rozpoczęcia realizacji inwestycji;

- zmniejszenia o kwotę 700.000 zł planowanych wydatków na zadanie: „przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce”            (rozdz. 60015)  w związku z przedłużającym się terminem związanym z aktualizacją dokumentacji oraz trudnościami w uregulowaniu spraw terenowo-prawnych;

- zwiększenia o kwotę 3.200.000 zł planowanych wydatków na zadanie: węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popiełuszki) w wyniku  zwiększenia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania;

- zwiększenia o kwotę 500.000 zł planowanych wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych (rozdz. 60016).

Ponadto dokonano przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami 
i zadaniami. Zmiany obrazują załączniki nr 3, nr 5 i nr 6.

Zrealizowane wydatki w kwocie 44.381.069,22 zł, co stanowi 22,31% planu,

przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 	17.300.196,83 zł (37,06%)

z tego na:

- transport zbiorowy – 14.047.590,00 zł (49,33%),

- bieżące utrzymanie dróg w mieście – 3.252.606,83 zł (17,87%),

- wydatki majątkowe 	27.080.872,39 zł (17,79%)

Niski wskaźnik realizacji planu wynika z faktu, iż nasilenie prac remontowych                      i inwestycyjnych przypada na II półrocze roku, a także z okresu fakturowania przez wykonawców wykonanych robót (za część prac wykonanych w I półroczu płatności następują w lipcu i sierpniu).

Strukturę zrealizowanych wydatków działu 600 przedstawia poniższy wykres.

Realizacja wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowana kwota 15.382.126,54 zł (23,87%) przeznaczona została na:

- usługi komunikacyjne świadczone przez MPK Lublin Sp. z o.o.

na rzecz mieszkańców miasta	3.000.000,00 zł (42,86%)

- pokrycie straty bilansowej w MPK Lublin Sp. z o.o.	 11.000.000,00 zł (51,46%)

(planowana kwota 21.377.576 zł dotyczy okresu 1.07.2003 r. – 30.06.2004 r.                        – 8.137.762 zł oraz okresu 1.07.2004 r. – 30.06.2005 r. – 13.239.814 zł)

- zadanie związane z badaniami potoków pasażerskich                                               komunikacji miejskiej 	47.590,00 zł (47,59%)

Sfinansowano wykonanie opracowania „Optymalizacja oferty przewozowej lubelskiej komunikacji miejskiej” na podstawie badań ruchów pasażerskich i struktury pasażerów. Pozostała kwota przeznaczona zostanie na wykonanie badania rynku komunikacji miejskiej w II półroczu br.

- inwestycje	1.334.536,54 zł (3,71%)

Powyższą kwotę przeznaczono głównie na kontynuację budowy trakcji trolejbusowej w ulicach: Roztocze – Orkana – Armii Krajowej – Bohaterów Monte Cassino – Wileńska – Głęboka. Wydatkowane środki w wysokości 1.333.950,94 zł (22,78%) przeznaczone zostały ma montaż słupów trakcji trolejbusowej oraz montaż            osprzętu sieciowego. Zadanie realizowane jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Poniesione na realizację zadania w okresie sprawozdawczym wydatki podlegające refundacji ze środków europejskich stanowią kwotę 1.000.463,20 zł.

Ponadto prowadzono prace związane z realizacją zadania rozbudowa i przebudowa trakcji trolejbusowej (plan 15.000.000 zł) w zakresie lokalizacji nowej zajezdni trolejbusowej oraz weryfikacją projektu rozbudowy trakcji. Wydatkowane                         w wysokości 585,60 zł środki przeznaczone zostały na warunki dotyczące zasilania trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej oraz do os. Felin. W II półroczu planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz regulowanie spraw terenowo                     - prawnych.

Projekt zgłoszony został do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i ujęty w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Programu, który został zatwierdzony przez Radę Ministrów, a następnie przekazany do Komisji Europejskiej celem podjęcia negocjacji.

Głównym celem planowanej inwestycji jest wzrost atrakcyjności Lublina poprzez wzmocnienie jego funkcji metropolitarnych w związku z dostępem do ekologicznej            i efektywnej komunikacji trolejbusowej łączącej osiedla mieszkaniowe i obszary podmiejskie z centrum miasta i terenami stanowiącymi skupisko największej ilości przedsiębiorstw.

Zadania inwestycyjne na których w I półroczu nie wystąpiły płatności,     przedstawiają się następująco:

- zintegrowany system miejskiego transportu publicznego – plan 14.000.000 zł

Prowadzono uzgodnienia dotyczące lokalizacji dworca przesiadkowego – wystąpiono o decyzję lokalizacyjną, trwają uzgodnienia lokalizacji dworca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

- budowa „Zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie”            – plan 1.000.000 zł.

Ww. projekty zgłoszone zostały do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i ujęte w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Programu, który został zatwierdzony przez Radę Ministrów,                     a następnie przekazany do Komisji Europejskiej celem podjęcia negocjacji.

- budowa dworca autobusowego – plan 100.000 zł.

Prowadzono uzgodnienia z Zarządem PKS w sprawie rozbudowy dworca przy             al. Tysiąclecia.

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane w wysokości 110.313.711 zł wydatki na drogi krajowe, wojewódzkie                i powiatowe w mieście w I półroczu br. wykorzystane zostały na kwotę 23.220.564,10 zł (21,05%), którą przeznaczono na:

- zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg	                      2.120.574,67 zł (17,82%)                   obejmujące wydatki na:

- naprawy cząstkowe ponad 6 900 m2 jezdni i 400 m2 chodników, wypełnienie ubytków ponad 3 300 m2 nawierzchni jezdni, utrzymanie elementów pasa drogowego i drogowych obiektów inżynierskich i inne – 1.120.328,81 zł,

- opłaty za energię i utrzymanie sygnalizacji świetlnych – 597.648,44 zł,

- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 362.721,98 zł,

- wydruk i dystrybucję biletów parkingowych – 38.811,15 zł,

- wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej na podstawie zawartej              ugody tytułem zwrotu kosztów leczenia w związku z upadkiem na chodniku                      przy al. Racławickich – 1.000 zł,

- remonty – 64,29 zł z przeznaczeniem na zakup mapy do celów projektowych.     W II półroczu planowane jest wykonanie remontu al. Warszawskiej                              (od ul. Leszczynowej do ul. Gen. Zajączka), ul. Popiełuszki (od al. Poniatowskiego do ul. Głowackiego) oraz ul. Głuskiej (na odcinku                             od skrzyżowania z ul. Kunickiego do mostu na rzece Czerniejówce)                                                  a także remont mostu w ul. Krochmalnej.

- inwestycje	21.099.989,43 zł (21,44%)

z tego na:

- przebudowę ul. Nadbystrzyckiej od ul. Jana Pawła II (bez ronda) do ul. Zana  (łącznie ze skrzyżowaniem)	2.482.716,53 zł (53,05%)

Prowadzono prace związane z przebudową odcinka polegające na wykonaniu podbudowy i warstwy wiążącej na całej powierzchni jezdni oraz budowy nawierzchni chodników i ścieżki rowerowej.

Zadanie realizowane jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Poniesione na realizację zadania podlegające refundacji wydatki stanowią kwotę 1.692.217,89 zł.

- przebudowę al. Andersa od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Koryznowej                              (wraz z rondem gen. Berbeckiego)	2.366.713,46 zł (34,76%)

Prowadzono prace związane z przebudową odcinka polegające na wykonaniu podbudowy i warstwy wiążącej powierzchni jezdni, sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Andersa i ul. Walecznych oraz budowy nawierzchni chodników i ścieżki rowerowej.

Zadanie realizowane jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Poniesione na realizację zadania podlegające refundacji wydatki stanowią kwotę 1.765.000,09 zł.

- przebudowę al. Smorawińskiego od al. Solidarności do al. Kompozytorów Polskich (wraz z rondem)	545.252,92 zł (10,86%)

Prowadzono prace związane z przebudową odcinka polegające na wykonaniu warstwy wiążącej powierzchni jezdni, sygnalizacji świetlnej na rondzie al. Smorawińskiego – al. Kompozytorów Polskich oraz budowy nawierzchni chodników i ścieżki rowerowej.

Zadanie realizowane jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Poniesione na realizację zadania podlegające refundacji wydatki stanowią kwotę 335.368,66 zł.

- Lubelski Lipiec ’80 (trasa zielona) - I etap	2.284.319,01 zł (47,59%)

Wykonano parking przy ul. Młyńskiej, czasowe włączenie Trasy Zielonej                      do ul. Młyńskiej (wzmocnienie podłoża, nawierzchnie, trakcje trolejbusową, oświetlenie). Ponadto włączono jezdnie nowowybudowanego odcinka trasy                  do Ronda „Lubelski Lipiec ’80 i w ul. 1-go Maja.

- Lubelski Lipiec ’80 (trasa zielona) - II etap (w rejonie dworca PKP)                                           od ul. Muzycznej do ul. Krochmalnej wraz z mostem na rzece                                Bystrzycy	852.075,80 zł (10,92%)

Kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji budowlano                      –  wykonawczej. Wystąpiono z wnioskiem o dokonanie podziału gruntów pod            pas drogowy ulicy. Prowadzono regulowanie spraw terenowo – prawnych.                        W II półroczu br. planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania.

- Lubelski Lipiec ’80 (trasa zielona) - III etap 	146,40 zł (0,59%)

Prowadzono prace związane z przygotowaniem zlecenia koncepcji dotyczącej przebiegu ul. Lubelski Lipiec ’80 na odcinku od ul. Muzycznej do ul. Krochmalnej           w rejonie skrzyżowania ulic: Jana Pawła II i Nadbystrzyckiej.

- węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem

do ul. ks. Popiełuszki) 	4.000.000,00 zł (55,56%)

Kontynuowano prace przy budowie łącznic nr 6 i nr 7 (położono warstwę                            wiążącą i ścieralną) oraz oświetlenia, wykonano włączenie łącznic do                          al. Smorawińskiego, przebudowano sieć wodociągową oraz wykonano mur oporowy wraz ze wszystkimi robotami drogowymi w ul. Północnej oraz łącznik pomiędzy łącznicami nr 4 i nr 5.

Ponadto wszczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy łącznic nr 1 i nr 8.

- przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem                                         i oświetleniem	7.766,40 zł (0,16%)

Uzyskano pozwolenie na budowę przedłużenia ul. Jana Pawła II. Złożono                    wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                         na wybór wykonawcy zadania.

- przebudowę al. Kraśnickiej (odcinek od ul. Roztocze                                                         do granic miasta)	341.812,18 zł (17,09%)

Regulowano sprawy terenowo – prawne. Zlecono opracowanie podziału geodezyjnego działek niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę.

- przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem                                                  na rzece Czerniejówce	300.486,40 zł (8,54%)

Regulowano sprawy terenowo – prawne. Prowadzono prace związane z uaktualnieniem dokumentacji budowlano – wykonawczej przedłużenia ul. Krańcowej. Zlecono podział działek związany z pozyskaniem prawa do dysponowania gruntem – decyzja lokalizacji drogi.

W II półroczu br. planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania.

- przebudowę ul. Krańcowej na odcinku od ul. Długiej                                                                   do al. Witosa	35.476,30 zł (70,95%)

Powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenie menadżera projektu za nadzór inspektorski zadania dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- przebudowę ul. Szeligowskiego na odcinku od al. Smorawińskiego                                              do ul. Związkowej	19.650,00 zł (65,50%)

Sfinansowano wynagrodzenie menadżera projektu za nadzór inspektorski zadania dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- przebudowę ul. Choiny na odcinku od ul. Związkowej                                                                           do ul. Paderewskiego	24.400,00 zł (81,33%)

Powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenie menadżera projektu za nadzór inspektorski zadania dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- ul. Willową 	236,92 zł (0,47%)

Poniesione środki przeznaczono na opłatę za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.

- przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II                                                             do ul. Janowskiej)	29.280,00 zł (5,86%)

Opracowano dokumentację budowlano – wykonawczą przedłużenia                              ul. Nadbystrzyckiej. Prowadzono prace związane z podziałem gruntów w celu pozyskania terenów pod pas drogowy. W II półroczu br. planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania.

- przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka                                                                 do ul. Walecznych)	651,08 zł (0,07%)

Prowadzono prace związane z uzgadnianiem dokumentacji budowlano – wykonawczej. Zlecono podział działek związany z pozyskaniem prawa                           do dysponowania gruntem – decyzja lokalizacji drogi. W II półroczu będą regulowane sprawy terenowo-prawne związane z wykupem gruntów oraz planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania.

- budowa ul. Poligonowej do granic miasta 	256,31 zł (0,01%)

Zlecono opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej budowy                        ul. Poligonowej. W związku z wystąpieniem trudności z wykupem gruntów,               zlecono podział działek związany z pozyskaniem prawa do dysponowania gruntem          – decyzja lokalizacji drogi.

- przedłużenie al. Solidarności do granic miasta, przebudowa istniejących             odcinków: al. Solidarności, al. Tysiąclecia, ul. Grygowej, al. Witosa oraz przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami 	59.731,20 zł (0,60%)

Opracowano koncepcję przedłużenia al. Solidarności do granic miasta.                Zlecono podział działek oraz przygotowywano przetarg na opracowanie  dokumentacji budowlano – wykonawczej. Podpisano porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące wspólnej realizacji inwestycji.

- poprawę bezpieczeństwa na ul. Kunickiego	4.069.051,24 zł (97,12%)

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację projektów                                   z zakresu poprawy bezpieczeństwa na odcinku od wiaduktu do ul. Próżnej                     oraz od ul. Mickiewicza do ul. Zemborzyckiej obejmujących: budowę sygnalizacji świetlnych, zmianę geometrii na ww. odcinkach ulicy, odwodnienie skrzyżowania                  ulic: Zembrzycka, Kunickiego, Mickiewicza, przebudowę chodników oraz wprowadzenie nowej organizacji ruchu.
Zadanie realizowane było w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych              na Drogach (dofinansowanego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego)              w wysokości 1.544.500 zł, zgodnie z porozumieniem podpisanym z Wojewodą  Lubelskim.

- przebudowę ul. Lipowej od ul. Krakowskie Przedmieście                                                        do ul. Okopowej	577,08 zł (0,06%)

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na zakup mapy do celów projektowych. Przebudowa odcinka jest ściśle związana ze zmianą sposobu zawieszenia trakcji trolejbusowej. Przygotowana propozycja do programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy odcinka ulicy obejmowała uruchomienie przejazdu trolejbusów przez       ul. Krakowskie Przedmieście i ul. 3-go Maja. Zmiana decyzji, co do przebiegu trakcji – wykluczenie ruchu trolejbusowego na ww. ulicach spowodowała konieczność zmiany programu funkcjonalno – użytkowego i przed ostatecznym rozstrzygnięciem powyższego, realizacja zadania została zawieszona.

- przebudowę dróg wojewódzkich na terenie miasta Lublin	3.663.567,08 zł (36,64%)

Prowadzono prace związane z przebudową Placu Bychawskiego gdzie                wykonano instalacje elektryczne i telekomunikacyjne, postawiono fundamenty                   i słupy trakcji trolejbusowej, instalacje wodno – kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania oraz prace drogowe przebudowy wlotu ul. 1-go Maja.

Ponadto prowadzono prace dokumentacyjne na przebudowę ronda „Lubelski                Lipiec ‘80”. Wykonano mur oporowy przy ul. Wolskiej.

- sygnalizacje świetlne	329,12 zł (0,02%)

W ramach tej pozycji sfinansowano koszty zakupu map oraz warunków wydanych przez Lubzel dla planowanych inwestycji. W II półroczu br. planowana jest przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. L. Herc oraz w rejonie skrzyżowania ul. Zemborzyckiej i ul. Kruczkowskiego.

- budowę i modernizację zatok, chodników, parkingów i kładek                                                  dla pieszych, wiat	15.494,00 zł (2,00%)

Powyższe środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji            projektowej przebudowy ul. Czechowskiej wraz z budową parkingu. Prowadzono również roboty związane z budową chodnika w ul. Nałkowskich oraz ścieżki rowerowej w ul. Wyszyńskiego. W II półroczu br. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w al. Warszawskiej, ul. Nałęczowskiej        i ul. Zemborzyckiej oraz zaprojektowanie i wykonanie zatok autobusowych przy           ul. Janowskiej i ul. Nałkowskich.

Stan realizacji zadań inwestycyjnych, na których w I półroczu nie wystąpiły płatności, przedstawia się następująco:

- przebudowa ul. Mełgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego – plan 2.239.735 zł,

W związku z planowaną realizacją zadania przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w chwili ogłoszenia o naborze wniosków, projekt zostanie zgłoszony do dofinansowania. Obecnie trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej.

- przedłużenie ul. Mełgiewskiej wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową                   oraz przebudowa ulicy w celu połączenia z węzłem drogowym obwodnicy            „Mełgiew” – plan 500.000 zł,

Wystąpiono z wnioskiem o wykonanie projektu podziału nieruchomości pod drogę publiczną w celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej na budowę drogi. Złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej.

- rozbudowa miejskiego systemu transportu zbiorowego – korytarz ekologiczny                   – plan 500.000 zł,

Złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na przedłużenie                   ul. Sowińskiego od ul. Głębokiej do ul. Glinianej. Prowadzono rozmowy z Rektorem UMCS w sprawie wykupu gruntu pod centrum kierowania ruchem w tunelu oraz rozważano możliwość zlokalizowania centrum kierowania ruchem w budynku przepompowni LPEC przy ul. Głębokiej.

- obwodnica miejska od węzła al. Tysiąclecia – ul. Hutnicza do ul. Mełgiewskiej                  – plan 100.000 zł

Trwają prace związane z analizą uciążliwości obwodnicy dla sąsiadujących budynków.

- przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami                                   – plan  1.944.360 zł

Trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej. W II półroczu br. planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania.

- przebudowa ul. Jana Pawła II od ul. Nadbystrzyckiej (z rondem) do ul. Szafirowej            – plan 10.000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone były na wynagrodzenie menadżera projektu  za nadzór inspektorski zadania dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (płatność w lipcu w kwocie 7.320 zł).

- poszerzenie ul. Choiny wraz z oświetleniem i odwodnieniem – plan 1.500.000 zł

Opracowano dokumentację budowlano – wykonawczą poszerzenie ul. Choiny oraz zlecono podział działek związany z pozyskaniem prawa do dysponowania gruntem          – decyzja lokalizacji drogi. W II półroczu będą regulowane sprawy terenowo-prawne związane z wykupem gruntów.

- przebudowa skrzyżowania ulic: Krężnicka – Cienista – plan 500.000 zł

Z uwagi na zwiększenie zakresu przebudowy skrzyżowania w zakresie uzbrojenia podziemnego związanego z budową przepustu zaszła konieczność zwiększenia zakresu prac projektowych. W II półroczu br. planowane jest uaktualnienie dokumentacji projektowej oraz wszczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania.

- rozbudowa infrastruktury technicznej w os. Hajdów i Zadębie w celu aktywizacji gospodarczej – plan 1.500.000 zł

Zaplanowana kwota stanowi wysokość partycypacji Miasta w kosztach realizacji przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie planowanego centrum handlowo – usługowego, zgodnie z zawartą umową w dniu 30 maja 2007 roku ze Spółką Centrum Handlowe Felin Sp. z o.o.

- przebudowa ul. Zana – plan 2.500.000 zł

Zaplanowane środki będą wykorzystane po dostarczeniu przez inwestora prywatnego Centrum Zana Sp. z o.o. dokumentacji projektowej, zgodnie                         z porozumieniem o wspólnej realizacji przebudowy ulicy w związku z budową obiektów mających wpływ na zmianę organizacji i natężenia ruchu w ich rejonie.

- przebudowa ul. Głuskiej od mostu na rzece Czerniejówce do granic miasta               – plan 400.000 zł

Rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Głuskiej planuje się w II półroczu br.

- przebudowa skrzyżowania ulic: Kunickiego-Sierpińskiego-Abramowicka-Głuska             z sygnalizacją świetlną, likwidacją pętli nawrotowej wraz z poszerzeniem                           ul. Sierpińskiego – plan 1.500.000 zł

Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione jest od rozpoczęcia budowy przedłużenia trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej i związanej z tym likwidacji istniejącej pętli nawrotowej. Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu informacji Komisji Europejskiej o kwalifikacji do wsparcia projektu „Budowa i rozbudowa trakcji trolejbusowej w Lublinie”.

- przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. Doświadczalnej, budowa pętli nawrotowej – plan 700.000 zł

Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione jest od rozpoczęcia budowy przedłużenia trakcji trolejbusowej do os. Felin. Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu informacji Komisji Europejskiej o kwalifikacji do wsparcia projektu „Budowa i rozbudowa trakcji trolejbusowej w Lublinie”.

- przebudowa al. Smorawińskiego od al. Kompozytorów Polskich do al. Spółdzielczości Pracy oraz al. Kompozytorów Polskich od al. Solidarności                       do al. Smorawińskiego – plan 200.000 zł

Rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej na przebudowę ww. odcinków planuje się w II półroczu br.

- budowa parkingu strategicznego wraz z parkingiem dla rowerów i urządzeniami wypożyczalni rowerów – plan 30.000 zł

Prowadzono rozmowy w sprawie lokalizacji parkingu strategicznego dla potrzeb podróżnych oraz obsługi lokalnych podmiotów gospodarczych w świetle przyszłych inwestycji infrastrukturalnych.

- Rewaloryzacja Starego Miasta – plan 55.640 zł

Powyższe środki zaplanowane zostały na wynagrodzenie za pełnienie funkcji menadżera projektu „Renowacja Starego Miasta” zrealizowanego w ramach programu Phare 2000 (płatność nastąpiła 19 lipca br.).

- dokumentacja techniczna – plan 400.000 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną w II półroczu br. na opracowanie dokumentacji przebudowy ulic wg potrzeb.

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w wysokości 15.650.000 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 28,91%, co stanowi 4.525.148,25 zł. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie dróg 	918.202,39 zł (17,83%)

obejmujące:

- utrzymanie oznakowania pionowego – 146.575,20 zł,

- opłaty za energię i utrzymanie sygnalizacji świetlnych – 9.411,01 zł,

- naprawy cząstkowe (ponad 1 000 m2) nawierzchni jezdni i (ponad 2 100 m2) chodników, wypełnianie ubytków nawierzchni jezdni (ponad 1 200 m2), naprawy           dróg gruntowych (wykonano profilowanie, zagęszczanie i ulepszanie na pow.           ponad 59 tys. m2 ) oraz naprawy poboczy, balustrad, poręczy i inne – 760.716,18 zł,

- wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej na podstawie zawartej ugody w związku z uszkodzeniem pojazdu na ul. Tymiankowej – 1.500 zł.

Ponadto w II półroczu br. planowane jest przeprowadzenie remontu                                       (plan – 1.500.000 zł) ul. Kiepury oraz chodnika w ul. Łukowskiej.

- inwestycje 	 3.606.945,86 zł (34,35%)

z tego na:

- przebudowę ul. Majdan Tatarski  	381.284,98 zł (69,32%)

Kontynuowano roboty związane z przebudową ulicy – wykonano warstwę

ścieralną na całej długości ulicy (260 mb).

- ul. Bursaki (od ul. Rapackiego do ul. Do Dysa)  	340,06 zł (0,07%)

Trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej.

W II półroczu br. planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania.

- ul. Rapackiego	494.958,67 zł (82,49%)

Regulowano sprawy terenowo – prawne oraz prowadzono prace związane                      z aktualizacją dokumentacji projektowej. W II półroczu br. planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania.

- ul. Gnieźnieńską	1.790.311,41 zł (68,86%)

Kontynuowano roboty związane z budową ulicy – wykonano warstwę ścieralną

na całej długości ulicy (784 mb).

Ponadto wykonano chodnik od ul. Nałęczowskiej do S.M. „Horyzont” o długości         158 mb. Kontynuowano realizację zbiornika przy ul. Łużyczan (wykonano ogrodzenie) oraz drogę dojazdową do zbiornika.

- ul. Rudlickiego	910.570,74 zł (75,88%)

Wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem i asfaltobetonem,

warstwę nawierzchni z asfaltobetonu ulicy (315 mb) oraz oświetlenie ulicy.

- ul. Chabrowa	200,00 zł (0,07%)

Prowadzono prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej.                  Uzyskano pozwolenie na budowę oraz wszczęto procedurę przetargową                    na wybór wykonawcy budowy ul. Chabrowej od ul. Sławinkowskiej                                        do ul. Kwiatów Polnych.

- ul. Wrońska	29.280,00 zł (14,64%)

Zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej                    oraz wystąpiono o pozwolenie na budowę. W II półroczu planuje się wszczęcie             procedury przetargowej na wybór wykonawcy budowy ul. Wrońskiej                                   od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Lotniczej.

Stan realizacji zadań inwestycyjnych, na których w I półroczu nie wystąpiły płatności, przedstawia się następująco:

- ul. Sobótki (plan 1.000.000 zł)

Uzyskano pozwolenie na budowę oraz wszczęto procedurę przetargową                    na wybór wykonawcy zadania.

- ul. Sławin (plan 1.000.000 zł)

Wystąpiono o pozwolenie na budowę odcinka od ul. Nałęczowskiej do ul. Sobótki oraz rozpoczęto procedury przetargowe na wybór wykonawcy zadania. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na realizację odcinka od ul. Sobótki                       do ul. Siewierzan.

- budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych (plan 1.000.000 zł)

Uzyskano pozwolenie na budowę I etapu ścieżki rowerowej od Dworku Graffa           do ul. Zawilcowej i I etapu ścieżki od ul. Bryńskiego do pętli autobusowej oraz wszczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy zadań.

- przebudowa ulic niespełniających warunków technicznych i bezpieczeństwa              ruchu (plan 800.000 zł)

Środki na realizację zadania będą wykorzystane w II półroczu br.

- ul. Pielęgniarek (droga obsługująca al. Kraśnicką) (plan 300.000 zł)

Rozważana jest możliwość przesunięcia terminu realizacji zadania.

- ścieżki rowerowe (plan 200.000 zł)

W II półroczu br. wykonana zostanie przebudowa ciągu pieszego w Parku Rury              z dostosowaniem do potrzeb ruchu rowerowego.

- budowa chodników i przejść dla pieszych (plan 250.000 zł)

Środki na realizację zadania będą wykorzystane w II półroczu br.

rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane środki w wysokości 1.560.000 zł na drogi wewnętrzne

wykorzystano w 15,76%, tj. w kwocie 245.929,77 zł, którą przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie dróg	213.829,77 zł (18,59%)

W I półroczu br. naprawiono ponad 100 m2 nawierzchni jezdni, 350 m2 nawierzchni

chodników, poprawiono stan ponad 19 000 m2 nawierzchni dróg gruntowych.

Planowane w wysokości 400.000 zł wydatki na remonty dróg wykorzystane

zostaną w II półroczu br.

- inwestycje 	 32.100,00 zł (7,83%)

Sfinansowano wykonanie fragmentu chodnika i zatokę w ul. Skrzypcowej. W II półroczu br. wykonana zostanie przebudowa dróg na os. Mełgiewska 7/9.

Analizowano możliwości architektoniczno-urbanistyczne rekompozycji Placu Litewskiego (plan 150.000 zł).

rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane środki w wysokości 4.807.700 zł zostaną przeznaczone                              w II półroczu br. na realizację projektu pn. „Budowa ponadregionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej” – etap I, który będzie obejmował rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 2.142.236 zł środki związane z modernizacją                      i rozbudową Portu Lotniczego Lublin w Świdniku zostały zrealizowane w kwocie 1.007.300,56 zł (47,02%) i przeznaczone na wykup gruntów pod budowę lotniska. Środki w wysokości 1.007.165,56% pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa.

##### Dział 630 – Turystyka

Na realizację zadań z zakresu turystyki zaplanowano kwotę 344.000 zł, która zrealizowana została w wysokości 129.000,00 zł (37,50%), z tego:

- 17,83% przeznaczono na organizację imprez turystyczno – krajoznawczych,

- 82,17% przeznaczono na dotację dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

rozdz. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Z zaplanowanej kwoty 194.000 zł na dotację do działalności bieżącej Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej przekazano 54,64%, tj. kwotę 106.000,00 zł, z tego na:

- świadczenie usług turystycznych – 67.000 zł (51,54%),

- promocję miasta – 39.000 zł (60,94%). Powyższą kwotę przeznaczono głównie na wykonanie 19 300 widokówek miasta, 5 000 egz. folderu „Szlaki turystyczne Lublina”, dodruk 4 400 egz. folderu „Lublin”.

Informację z wykonania planowanych przychodów i wydatków Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej ujęto w części opisowej dotyczącej zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych.

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane w kwocie 150.000 zł wydatki na realizację zadań związanych                                 z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa wykorzystane zostały w 15,33%,

tj. na kwotę 23.000,00 zł, którą przeznaczono na:

- dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów

publicznych                                                                            15.500,00 zł (55,36%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie imprez turystyczno –krajoznawczych organizowanych dla dzieci i młodzieży przez Oddział Miejski  Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego i Komendę Hufca ZHP Lublin.

- organizację imprez turystyczno – krajoznawczych z zakresu turystyki edukacyjnej organizowanych dla dzieci i młodzieży przez: Oddział Kolejowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, Oddział Wojskowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych	7.500,00 zł (34,09%)

Do największych i zarazem cieszących się dużą popularnością imprez organizowanych przez powyższe podmioty należały: Rajd Pieszy „Topienie Marzanny”, Rajd Noworoczny, Śnieżny Piknik, zimowe biegi i marsze na orientację, Rajd Ekologiczny Hufca Lublin „Zielone Państwo”, Turniej Turystyczno-Obronny, wycieczki pn. „Zielona szkoła” i „Kolejką wąskotorową w nieznane”.

Zaplanowane środki na utrzymanie zintegrowanego oznakowania

turystycznego Lublina (plan 100.000 zł) zostaną wykorzystane w II półroczu br.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 13.751.000 zł zwiększone zostały do wysokości 18.151.000 zł, tj. o kwotę 4.400.000 zł z przeznaczeniem na:

-    dotację dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych – 3.000.000 zł na remonty pustostanów, z tego w: budynkach komunalnych – 1.500.000 zł, budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 850.000 zł, budynkach o własności mieszanej – 160.000 zł, budynkach o własności prywatnej – 490.000 zł,

-    wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości – 950.000 zł, z tego: 900.000 zł 
z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji budynków oraz 50.000 zł z przeznaczeniem na remonty budynków przy ulicach: Karmelickiej 3, Młyńskiej 25 oraz Ciepłej 7 w związku z zaleceniami nadzoru budowlanego,

-    rozbiórki budynków (przy ul. Sulisławickiej, Świerkowej, Koncertowej, Głównej, Nałkowskich, ks. Brzozowskiego) – 450.000 zł w związku z planowanymi pracami inwestycyjnymi oraz w celu uporządkowania terenu przeznaczonego pod zieleń.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 24,07%, tj. na kwotę 4.369.822,09 zł, którą przeznaczono na:

- dotację na remonty i modernizacje budynków dla Zarządu Nieruchomości                     Komunalnych	2.790.869,00 zł (27,91%)

- budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne 	1.085.385,32 zł (21,71%)

- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 	274.242,89 zł (15,20%)

- rozbiórki budynków	159.820,00 zł (26,64%)

- koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób                           eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych                                          w wypadkach losowych	13.204,88 zł (50,79%)

- odszkodowania	46.300,00 zł (7,00%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej

objętych tym działem przedstawia się następująco:

rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 10.000.000 zł wydatki na dotację dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 2.790.869,00 zł, tj. 27,91%.

Z powyższej kwoty 2.600.000,00 zł (30,59%) przeznaczono na:

- remonty budynków:                                                          2.546.076,00 zł (30,68%)

- komunalnych 	990.040,00 zł (26,76%)
z tego na:

- roboty instalacyjne	95.341,00 zł

W ramach wykorzystanych środków wykonano w 7 budynkach remonty instalacji elektrycznych i gazowych.

- remonty ogólnobudowlane	833.058,00 zł

#### Wykonano remonty bieżące w 24 budynkach, remonty 23 pustostanów, kanałów kominowych i kominów w 2 budynkach oraz wymieniono stolarkę w 14 lokalach.

- przeglądy, ekspertyzy techniczne i dokumentację	61.641,00 zł

#### Wykonano przeglądy techniczne w 15 budynkach, projekty remontu elewacji 3 budynków przy ul. Jezuickiej oraz ekspertyzę techniczną 1 budynku.

  - Wspólnot Mieszkaniowych 	732.087,00 zł (24,90%)
W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

- roboty instalacyjne  	4.813,00 zł

Wykonano remont instalacji elektrycznej w 1 lokalu oraz instalacji wodno

kanalizacyjnej w 1 lokalu.

- remonty ogólnobudowlane 	727.274,00 zł

#### Wykonano remonty bieżące w 14 lokalach, przeprowadzono wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w 94 lokalach oraz remont 16 pustostanów.

  - o własności mieszanej   	121.971,00 zł (38,12%)
Zrealizowana kwota wydatków dotyczy:

- remontów ogólnobudowlanych                                 	74.378,00  zł

#### Powyższą kwotę wykorzystano na remont bieżący 7 lokali, wymianę stolarki 
w 1 lokalu, oraz remont komina w 1 budynku.

- przeglądów, ekspertyz i usuwania awarii 	47.593,00 zł

Wykonano ekspertyzę techniczną budynku, usunięto awarię przewodów kominowych oraz przeglądy techniczne w 3 budynkach.

  - o własności prywatnej  	701.978,00 zł (52,39%)
Wykorzystane środki przeznaczono na:

- roboty instalacyjne	41.283,00 zł

obejmujące remonty instalacji elektrycznej w 3 budynkach i remont kanałów kominowych w 1 budynku

- remonty ogólnobudowlane 	645.097,00 zł

obejmujące remonty bieżące w 16 lokalach i budynkach, wymianę stolarki w 10 lokalach, remonty 20 pustostanów, remonty dachu i kominów w 5 budynkach

- przeglądy, ekspertyzy techniczne 	15.598,00 zł

#### Wykonano przeglądy techniczne w 7 budynkach oraz ekspertyzę budowlaną
1 budynku.

Strukturę wydatków poniesionych na remonty budynków według rodzaju robót przedstawia poniższy wykres.

  - specjalistyczne prace konserwatorskie w budynkach zabytkowych 
w obrębie Starego Miasta	53.924,00 (26,96%)

Wykonano remonty i dokumentacje projektowe remontów w budynkach przy
      ul. Grodzkiej 3, ul. Grodzkiej 5 oraz ul. Jezuickiej 21.

Planowana kwota 1.500.000 zł na wydatki inwestycyjne została zrealizowana 
w wysokości 190.869,00 zł (12,72%) i dotyczy:

- docieplenia i modernizacji budynków komunalnych – 189.869,00 zł,

- adaptacji pomieszczeń po drukarni w budynku przy ul. Królewskiej 17 – 1.000,00 zł.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na kontynuację ww. zadań oraz na wykonanie instalacji gazowej do budynku przychodni zdrowia dla celów c.o. przy ul. Krężnickiej 125 (plan 100.000 zł, w I półroczu br. opracowano projekt instalacji gazowej).

Informacja dotycząca przychodów i wydatków Zarządu Nieruchomości Komunalnych ujęta została w części dotyczącej zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych.

rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki

w wysokości 686.000 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 25,22%,                tj. na kwotę 173.024,88 zł, z tego na:

- koszty rozbiórek budynków	159.820,00 zł (26,64%)

Powyższa kwota obejmuje m.in. koszty rozbiórki budynku przy zbiegu ulic: Sulisławickiej i Tetmajera. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej rozbiórki budynku przy ul. Kunickiego 42.

W II półroczu br. planowana jest rozbiórka budynków przy ul. Północnej 14 i 44, ul. Głównej 34B, ul. Nałkowskich 248, ul. Świerkowej 3, ul. Koncertowej 4, 6, 8, ul. Ks. Brzozowskiego (pod budowę drogi).

- koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób

eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych                         w wypadkach losowych	 13.204,88 zł (50,79%)
z tego na:

- przeprowadzki osób przekwaterowanych w związku z inwestycjami            miejskimi, koniecznymi remontami oraz z budynków zagrożonych – 446,40 zł,

- utrzymanie powierzchni magazynowej, wykorzystywanej przez Wydział Spraw Mieszkaniowych do przechowywania rzeczy osób eksmitowanych lub pozbawionych mieszkania w wyniku zdarzeń losowych –12.758,48 zł.

W I półroczu 2007 r. nie zostały zasądzone odszkodowania, stąd też planowane 
w wysokości 60.000 zł środki na odszkodowania nie zostały wykorzystane.

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w wysokości 2.465.000 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości 320.542,89 zł (13,00%) i obejmują m.in.:

- szacunki przeznaczonych do sprzedaży działek, nieruchomości i lokali, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i zakup energii, koszty notarialne, ogłoszenia w sprawie sprzedaży mienia, inwentaryzację budynków i utrzymanie nieruchomości 
– 56.203,34 zł,

- remonty wydzierżawianych i wynajmowanych nieruchomości (lokali) komunalnych przy ul. Łęczyńskiej 118, ul. Bronowickiej 3, ul. Organowej 4 i ul. Jezuickiej 5/7 
– 37.426,92 zł (24,25%),

- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi 
gminne (w oparciu o art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) – 46.300,00 zł,

- opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu przeznaczonego pod budowę Portu Lotniczego na terenie gminy Świdnik – 113.133,03 zł,

- podatek od nieruchomości na rzecz gminy Wólka – 63.151,60 zł.

rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 5.000.000 zł wydatki zostały wykorzystane w I półroczu 2007 r. w 21,71%, tj. na kwotę 1.085.385,32 zł, którą przeznaczono na inwestycje - budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne.

Zakończono budowę budynku socjalnego przy ul. Grygowej 4B wraz z zagospodarowaniem terenu (plac zabaw, boiska) w związku z czym przekazano do użytkowania 20 mieszkań.

Kontynuowano budowę budynku komunalnego przy ul. Doświadczalnej. Trwają roboty instalacyjne i wykończeniowe. Uzyskano pozwolenie na budowę budynku komunalnego przy ul. Żelaznej i trwają procedury przetargowe związane z wyborem wykonawcy robót. Wystąpiono o decyzję o warunkach zabudowy na budowę budynków mieszkalnych przy ul. Sulisławickiej oraz ul. Mireckiego.

# Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w wysokości 3.052.400 zł zrealizowane zostały w 34,59%, 
tj. w wysokości 1.055.757,29 zł, z tego:

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Ujęte w tym rozdziale wydatki w wysokości 109.000 zł wykorzystane zostały 
na kwotę 40.633,79 zł, tj. w 37,28% i przeznaczone zostały na opracowania planistyczne oraz strategię rozwoju miasta, w tym m.in. na:

- prace reprodukcyjne, kartograficzno - geodezyjne dla potrzeb

planistycznych, wydawanych opinii urbanistycznych oraz wytycznych

dla jednostek	4.139,91 zł

- opracowania planistyczne w tym opracowania historyczno – konserwatorskie, przyrodnicze, z zakresu komunikacji, infrastruktury technicznej, wyłączeń gruntów 
z użytkowania rolniczego i inne (w tym wynagrodzenia bezosobowe 
– 2.255,22 zł)	30.233,21 zł

- zakup materiałów	6.111,67 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym nie zostały wykorzystane środki 
na wydatki związane z działalnością Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej (plan 10.000 zł), gdyż płatność za udział w Komisji dokonana zostanie w II półroczu br.

rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 850.000 zł, z której wydatkowano 510.721,98 zł, tj. 60,08% planu.

Środki finansowe wydatkowano na opracowania i roboty geodezyjne obejmujące m.in.:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków,

- podziały i zwroty nieruchomości,

- pomiary kontrolne granic,

- przygotowanie dokumentacji w związku z komunalizacją mienia.

rozdz. 71035 – Cmentarze

Zaplanowane w wysokości 2.093.400 zł wydatki na utrzymanie cmentarzy zrealizowane zostały w 24,09%, co stanowi 504.401,52 zł, z tego na:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń

cmentarnych	441.938,52 zł (41,69%)

Powyższa kwota wykorzystana została na pokrycie kosztów administracji,

dostawę wody i odprowadzenie ścieków, dostawę energii elektrycznej,

oczyszczanie, konserwację urządzeń oraz na zabiegi pielęgnacyjne

terenów zielonych.

- inwestycje cmentarzy komunalnych	45.801,00 zł (4,58%)

Zakończono budowę bramy wjazdowej. Wykonano opinię dendrologiczną żywotników rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie kaplicy na Cmentarzu Wojskowo-Komunalnym przy ul. Białej.                                                               Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu br. na dokumentację projektową zagospodarowania kolejnej (następnej) części cmentarza komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka oraz rozpoczęcie prac w zakresie infrastruktury.

- utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych 	16.662,00 zł (49,89%)

Z powyższej kwoty sfinansowano koszty eksploatacji i dozoru obiektów.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 73.496.376 zł zwiększone zostały w omawianym okresie sprawozdawczym o kwotę 1.018.500 zł,                     tj. do wysokości 74.514.876 zł. Kwota zwiększenia wynika z:

- wprowadzenia środków w wysokości 1.000.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w zakresie modernizacji budynków Urzędu Miasta przy 
ul. Wieniawskiej 14, ul. Kleeberga 12a, Okopowej 11, Czechowskiej 3a;

- przeznaczenia z rezerwy budżetowej kwoty 18.500 zł na opłacenie składki członkowskiej Miasta Lublin z tytułu przynależności do Fundacji Unia Metropolii Polskich.

Ponadto w ramach działu dokonano przeniesień między zadaniami (zmiany obrazuje załącznik nr 2, nr 4 i nr 13).

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 41,31%, co stanowi 30.781.842,76 zł.

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.

Realizacja wydatków objętych tym działem przebiegała w poszczególnych rozdziałach następująco:

rozdz. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Planowane w wysokości 1.490.000 zł wydatki tego rozdziału dotyczące działalności Rady Miasta i jednostek pomocniczych miasta w omawianym okresie wykonane zostały w kwocie 623.736,42 zł (41,86%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

1/ funkcjonowanie Rady Miasta	471.243,23 zł (42,84%)

z tego:

- diety dla radnych	409.537,56 zł (48,18%)

- pozostałe wydatki 	61.705,67 zł (24,68%)

obejmujące:

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 4.163,41 zł,

- zakup materiałów biurowych, wydawnictw, czasopism i innych – 48.720,73 zł,

- ogłoszenia, usługi i inne – 8.821,53 zł.

2/ funkcjonowanie jednostek pomocniczych miasta	152.493,19 zł (39,92%)

Kwotę powyższą przeznaczono na:

- utrzymanie 21 Rad Dzielnic – 149.424,46 zł

z tego na:

- diety dla Przewodniczących Zarządów – 104.000,60 zł,

- zakup energii – 15.552,47 zł,

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 20.694,77 zł,

- opłaty telekomunikacyjne – 7.854,03 zł,

- zakup materiałów i usług – 1.322,59 zł;

- wydatki Rad funkcjonujących do 22 grudnia 2006 r.  - 3.068,73 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach planowanych na kwotę 17.000 zł remontów lokali jednostek pomocniczych wykonano remont Rady Dzielnicy Abramowice, za który płatność w kwocie 14.871,80 zł nastąpiła w miesiącu lipcu br.

Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu br. na remont lokalu Rady Dzielnicy Ponikwoda.

Natomiast planowane środki w wysokości 8.000 zł na wybory do jednostek pomocniczych miasta (Czechów Południowy i Rury) nie zostały wykorzystane                         w omawianym okresie sprawozdawczym z uwagi na brak wniosków grup inicjatywnych w przedmiotowej sprawie.

rozdz. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Planowane w wysokości 70.416.376 zł środki na realizację zadań wykonywanych przez Urząd Miasta wykorzystane zostały w 41,18%, co stanowi 28.998.188,58 zł. Kwota ta obejmuje:

- wydatki bieżące 	27.767.740,89 zł (46,13%)

w tym: remonty	179.575,00 zł (44,89%)

- wydatki inwestycyjne	1.230.447,69 zł (12,04%)

W ramach wydatków objętych rozdziałem sfinansowano:

- wydatki na zadania realizowane przez Urząd Miasta 	   28.997.651,78 zł (42,71%)

z tego:

- wynagrodzenia 												18.046.856,40 zł (46,08%)

w tym: dofinansowanie wynagrodzeń 117 osób realizujących zadania zlecone

gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – 348.331,35 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	15.435.682,35 zł

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2007 roku w Urzędzie Miasta wyniosło

967 etatów. Natomiast przeciętne wynagrodzenie pracowników (bez nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów) stanowiło 2.798 zł.  Podwyżki wynagrodzeń w omawianym okresie sprawozdawczym nie wprowadzono.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.472.339,25 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 	138.834,80 zł

- pochodne od wynagrodzeń									3.347.609,48 zł (48,81%)

w tym: dofinansowanie pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących

zadania zlecone gminie i zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane

przez powiat – 91.686,58 zł

- wydatki rzeczowe												6.373.275,01 zł (44,95%)

w tym: dofinansowanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań

zleconych gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat

- ok. 505.000 zł

Poniesione wydatki rzeczowe przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i części zamiennych, prenumeratę prasy, zakup środków czystości i innych - 614.965,45 zł,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób                                  Niepełnosprawnych – 117.120,30 zł,

- usługi informatyczne, zakup licencji, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych i do napraw bieżących sprzętu komputerowego - 475.766,65 zł,

- energię elektryczną, cieplną, wodę, ścieki i gaz - 514.419,91 zł,

- opłaty telekomunikacyjne – 384.657,59 zł,

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 90.748,19 zł,

- opłaty sądowe i egzekucyjne, ubezpieczenia samochodowe		   i budynków - 337.965,98 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 543.369,00 zł,

- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia  prasowe, naprawę sprzętu, samochodów, szkolenie pracowników, usługi drukarskie i inne - 1.567.407,86 zł,

- zakup druków praw jazdy i tablic samochodowych - 1.506.282,56 zł,

- remonty obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Urząd 	                           Miasta - 179.575,00 zł (44,89%)

z tego w budynku przy:

- ul. Leszczyńskiego 20 na kwotę 111.367,23 zł wydatkowaną na remont pokrycia dachu, docieplenie dachu, roboty malarskie, posadzkarskie, tynkarskie i sanitarne;

- ul. Kleeberga 12a na kwotę 31.720,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z dokumentacją kosztorysową związaną z remontem pomieszczeń na potrzeby Biura Obsługi Mieszkańców;

- Pl. Łokietka 1 - Ratusz na kwotę 15.719,46 zł na prace posadzkarskie, malarskie, tynkarskie oraz wymianę drzwi w pomieszczeniach serwerowi;

- ul. Wieniawskiej 14 na kwotę 10.077,93 zł obejmującą awaryjną naprawę tablicy bezpiecznikowej;

- pozostałe prace remontowe – 10.690,38 zł

z tego w budynkach przy:

- ul. Radziwiłłowskiej 3 (montaż głowic termostatycznych),

- ul. Rynek 8 (prace parkieciarskie),

- ul. Narutowicza 37/39 (naprawa dachu i likwidacja przecieków),

- ul. Filaretów 44 (prace malarskie),

- Pl. Litewskim (opracowanie dokumentacji przystosowania poddasza 
  do funkcji administracyjnych).

- inwestycje	  													1.229.910,89 zł (15,97%)

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- modernizacje budynków 	756.087,00 zł (11,28%)

obejmujące roboty adaptacyjne budynku przy ul. Świętoduskiej na potrzeby archiwum (prace malarskie, tynkarskie, posadzkarskie, instalacyjne elektryczne 
i sanitarne)  - 726.807,00 zł oraz opracowanie projektu budowlano-wykonawczego adaptacji I piętra w budynku przy ul. Wieniawskiej 14 na potrzeby Biura Obsługi Mieszkańców – 29.280,00 zł.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu głównie na kontynuację robót ogólnobudowlanych w budynkach przy ul. Świętoduskiej i Wieniawskiej.

-  zakupy inwestycyjne 	473.823,89 zł (47,38%)

z tego:

- samochód osobowy – 79.977,10 zł,

- krajarka introligatorska – 54.778,00 zł,

- sprzęt komputerowy i kopiarki – 339.068,79 zł.

Pozostała kwota wykorzystana zostanie w II półroczu br.

- projekt "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu

Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców" - I etap –

inwestycje 	536,80 zł (0,04%)

z której sfinansowano wykonanie naklejek i tablic informacyjnych w ramach promocji projektu. Pozostała część środków wykorzystana zostanie w drugiej połowie roku zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji projektu.

Natomiast realizacja planowanego projektu "Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych" (plan 200.000 zł) oraz projektu "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców" - II etap (plan 910.000 zł) przewidziana jest na drugą połowę roku zgodnie z planowanym harmonogramem rzeczowym.

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w kwocie 2.365.000 zł wydatki tego działu zostały zrealizowane w 39,62%, co stanowi kwotę 937.062,86 zł i przeznaczone na zadania związane z promocją miasta, z tego głównie na:

- wynagrodzenia dla artystów prowadzących imprezy kulturalno – promocyjne oraz występujących podczas organizowanych imprez, koszty tłumaczeń podczas konferencji i wizyt delegacji zagranicznych, projekty graficzne plakatów i zaproszeń oraz wydawnictw i materiałów reklamowo - informacyjnych i inne – 65.025,43 zł;

- zakup materiałów promocyjnych wykorzystywanych jako upominki dla gości przebywających w Lublinie na zaproszenie władz miasta, uczestników konferencji oraz imprez kulturalnych i sportowych, nagród rzeczowych dla laureatów                 konkursów np. „Muzyka Dawna”, „My Lublinianie”, „Debiuty” i inne – 82.249,48 zł;

- usługi mające na celu przygotowanie wydawnictw i materiałów promocyjnych oraz organizację i obsługę imprez promocyjnych – 706.381,93 zł

Wydatkowane środki przeznaczono głównie na organizację Festiwalu Bożego

Narodzenia 2006/2007, organizację imprez: Dni Kultury Studenckiej, Noc z Kulturą, 	  X Lubelskie Dni Rodziny, organizację: uroczystości upamiętniających 20 – lecie

pobytu Jana Pawła II w Lublinie, Forum Pomnik Historii, Międzynarodowego Forum

Ekonomicznego Easternparttenariat, Gospodarczego Kongresu Polonii Świata,

udziału w Środkowoeuropejskich Targach Nieruchomości i Inwestycji CEPIF2007

w Warszawie, oraz na usługi reklamowe, przygotowanie i druk kalendarzy,

ogłoszenia reklamowe z ofertami inwestycyjnymi miasta.

Z powyższej kwoty finansowane były również koszty związane z pobytem zagranicznych delegacji.

- ekspertyzy, analizy i opinie dotyczące wizerunku Miasta Lublin w związku 
      z  tworzoną strategią promocyjną miasta – 60.756,00 zł,

- krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe – 13.130,85 zł

obejmujące koszty delegacji oraz biletów lotniczych.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 243.500 zł wydatki tego rozdziału zostały wykorzystane w 91,52%, tj. w kwocie 222.854,90 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na opłacenie składek z tytułu członkostwa 
w organizacjach samorządowych, z tego w:

- Unii Metropolii Polskich – 80.000,00 zł,

- Związku Miast Polskich – 63.450,12 zł,

- Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities” – 59.505,26 zł,

- Związku Gmin Lubelszczyzny – 7.500,00 zł,

- Związku Powiatów Polskich – 12.399,52 zł.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Założone w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 7.700.278 zł                   w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do kwoty 7.750.278 zł w związku z dofinansowaniem działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście   z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowych patroli Policji,
Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami                     i zadaniami. Zmiany obrazują załączniki nr 2, nr 3 i nr 4.

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 55,89%, co stanowi kwotę             4.331.510,86 zł.

Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

- 0,48% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych,

- 81,51% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej,

- 0,04% stanowią wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

- 17,11% stanowią wydatki na system monitoringu w mieście,

- 0,13% stanowią wydatki Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego,

- 0,73% stanowią wydatki na realizację programu „Bezpieczny Lublin”.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane w kwocie 75.000 zł środki na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście zostaną wykorzystane w II półroczu br. na służby ponadnormatywne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji zgodnie z zawartym 
29 czerwca 2007 roku porozumieniem pomiędzy Gminą Lublin a Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie w sprawie zorganizowania w drugiej połowie 2007 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie finansowanych ze środków stanowiących dochody własne miasta Lublin. Termin rozpoczęcia służb ponadnormatywnych ustalony został na dzień 1 lipca 2007 roku.

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Określone w ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 100.000 zł środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu pożarniczego dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Z planowanej kwoty 97.000 zł na finansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku, jednostki OSP – Ratownictwo Wodne w Lublinie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej przy Muzeum Wsi Lubelskiej wykorzystano 21,58%,                    tj. kwotę 20.933,23 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono głównie na ubezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego, umowy zlecenia zawarte z kierowcami na utrzymanie w stałej gotowości sprzętu pożarniczego, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego                     do prowadzenia akcji ratowniczych, zakup paliwa, opłaty za energię elektryczną i gaz, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych.

Ze środków zaplanowanych na remont obiektu OSP w Głusku (plan 38.000 zł), wykonano montaż drzwi garażowych, płatność w kwocie 30.134 zł nastąpiła w miesiącu lipcu.

rozdz.  75416 – Straż Miejska

Planowane w wysokości 6.499.000 zł wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej            w omawianym okresie zostały wykorzystane w kwocie 3.530.516,16 zł (54,32%).

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia                                                                     2.218.330,87 zł (51,31%)

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2007 roku wyniosło 124,25 et.

Natomiast przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, ekwiwalentów) stanowiło 2.587 zł. Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od dnia

1 czerwca 2007 roku w wysokości 100 zł/etat.

- wydatki rzeczowe                                                                      748.996,64 zł (68,32%)

w tym m.in.:

- zakup sortów mundurowych, posiłków regeneracyjnych i innych świadczeń wynikających z przepisów BHP – 102.687,92 zł,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób                                   Niepełnosprawnych – 34.321,00 zł,

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, zakup paliwa i inne – 186.064,11 zł,

- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – 35.794,59 zł,

- usługi m.in.: pocztowe, internetowe, drukarskie, pralnicze, zdrowotne, naprawa                samochodów – 68.577,11 zł,

- opłaty telekomunikacyjne – 38.134,73 zł,

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 173.388,93 zł,

- ubezpieczenia komunikacyjne i inne opłaty – 30.810,79 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75.522,04 zł,

- pochodne od wynagrodzeń                                                       418.855,99 zł (49,63%)

- zakupy inwestycyjne     										       144.332,66 zł (61,23%)

z przeznaczeniem na:

- zapłatę kwoty 102.140 zł  wynikającej z faktury zakupu 6 samochodów osobowych Skoda Fabia;

- zakup serwera kopii zapasowych wraz z zasilaczem awaryjnym – 18.460,00 zł;

- zakup dwóch motorowerów Yamacha – 17.998,66 zł;

- zakup i montaż przemiennika pomagającego w komunikacji radiotelefonicznej – 5.734,00 zł.

rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Określone w kwocie 25.000 zł wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowane zostały w wysokości 1.585,22 zł, co stanowi 6,34% planu. Wykorzystane środki przeznaczono na zakup materiałów eksploatacyjnych stosowanych podczas usuwania skutków wichur, głównie łańcuchów i prowadnic do pił spalinowych, tarcz tnących.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Planowane na kwotę 954.278 zł wydatki tego rozdziału w omawianym okresie wykonane zostały w wysokości 778.476,25 zł, co stanowi 81,58% planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- system monitoringu w mieście 	    741.143,20 zł (96,69%)

z tego:

- opłata za użytkowanie częstotliwości radiowej wykorzystywanej do celów monitoringu, energię elektryczną zużytą na potrzeby monitoringu wizyjnego – 34.605,72 zł,

- wydatki inwestycyjne – 706.537,48 zł (100,00%)

Wykorzystane środki stanowią płatność za wykonaną w 2006 roku rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w mieście.

- Miejski Zespół Reagowania Kryzysowego 	5.784,01 zł (19,28%)

Wykorzystaną kwotę przeznaczono głównie na doposażenie i rozbudowę radiowej sieci ratunkowej „Bezpieczna Taxi” w przemiennik sieci i czytnik alarmów z ewidencją kierowców, doposażenie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w zasilacze i nadajnik samochodowy.

Pozostałe środki planowane dla Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego zostaną wykorzystane w drugim półroczu na wydatki bieżące dla potrzeb Zespołu 
(z uwagi na zmianę siedziby Zespołu).

- program „Bezpieczny Lublin” 	31.549,04 zł (35,96%)

z tego przeznaczono na:

- zakup nagród dla uczestników konkursów związanych z realizacją                        programu – 6.809,04 zł,

- opłatę za korzystanie z częstotliwości wykorzystywanej do programu „Bezpieczna Taksówka” oraz dofinansowanie Międzynarodowego Seminarium „Fair play                na boiskach” – 17.000 zł,

- dotację stanowiącą wkład miasta w realizację projektu "SZANSA - Aktywizacja zawodowa młodzieży trudnej w Lublinie" przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną „POSTIS” przy udziale miasta jako partnera

w tym projekcie – 7.740,00 zł.

Planowane w kwocie 70.000 zł wydatki na funkcjonowanie struktur alarmowania 
i ostrzegania  wykorzystane zostaną w drugiej połowie roku na:

- przeprowadzenie remontu central alarmowych znajdujących się w Szkole Podstawowej nr 6 i Gimnazjach nr 15 i nr 19 (plan 20.000 zł). Remont został wykonany, płatność w kwocie 20.000 zł nastąpiła w miesiącu lipcu br.

- inwestycje - zakup radiotelefonów dla potrzeb centrum kierowania utworzonego przy Prezydencie Miasta (50.000 zł).

##### Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

##### nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

##### poborem

Planowane w budżecie miasta w wysokości 267.000 zł wydatki związane z poborem podatków i opłat (rozdz. 75647) zostały zrealizowane w wysokości  120.740,48 zł, co stanowi 45,22%.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- inkaso opłaty targowej – 104.119,07 zł

wynagrodzenie za inkaso, zgodnie z uchwałą nr 632/XL/2001 Rady Miejskiej 
w Lublinie z dnia 6 września 2001 roku z późn. zm., wynosi 20% uzyskanych wpływów,

- inkaso opłaty skarbowej – 3.684,40 zł                                                                          wynagrodzenie za inkaso, zgodnie z uchwałą nr 31/IV/2007 Rady Miasta Lublin 
z dnia 18 stycznia 2007 r.  w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej 
w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia, wynosi 3% pobranej opłaty skarbowej,

- inkaso podatku od posiadania psów – 10.046,43 zł                                           wynagrodzenie za inkaso stanowi 10% pobranego przez inkasentów podatku,  zgodnie z uchwałą nr 6/II/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 5 grudnia 2002 roku                         z późn. zm.,

- inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości – 2.890,58 zł                             wysokość wynagrodzenia za inkaso, zgodnie z uchwałą nr 303/XII/2003 Rady   Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2003 roku, wynosi 5% zainkasowanej przez inkasenta kwoty.

# Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 13.200.000 zł wydatki tego

działu w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie 4.248.074,04 zł (32,18%) przeznaczone zostały na:

- wypłatę oprocentowania obligacji komunalnych	1.339.400,00 zł (43,21%)

z tego:

- 449.800,00 zł za piąty okres odsetkowy II serii obligacji pięcioletnich                 wyemitowanych w 2002 roku na kwotę 10.000.000 zł,

- 439.800,00 zł za czwarty okres odsetkowy V serii obligacji pięcioletnich

wyemitowanych w 2003 roku na kwotę 10.000.000 zł,

- 449.800,00 zł za czwarty okres odsetkowy VI serii obligacji pięcioletnich wyemitowanych w 2003 roku na kwotę 10.000.000 zł,

- odsetki od pożyczek i kredytów i inne	2.908.674,04 zł (47,68%)

z tego:

- 880.545,98 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego,

- 252.860,44 zł na odsetki od kredytu zaciągniętego w banku PKO BP,

- 1.530.216,30 zł na odsetki od kredytu zaciągniętego w banku Pekao SA,

- 245.051,32 zł na odsetki od pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zaplanowana kwota 4.000.000 zł stanowi poręczenie spłaty kredytu udzielonego przez BRE Bank SA Miejskiemu Przedsiębiorstwu  Komunikacyjnemu Lublin Sp. z o.o.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w wysokości 22.250.931 zł wydatki tego działu zostały zmniejszone o kwotę 11.640.160 zł, tj. do wysokości 10.610.771 zł. Zmniejszenie planowanych wydatków wynikało ze zmian wprowadzonych w ciągu roku i dotyczyło:

- rozdysponowania rezerw w wysokości 11.650.660 zł,

- przeznaczenia dodatkowych środków w wysokości 10.500 zł na działalność w ramach Związku Transgranicznego „Euroregion Bug”.

Zrealizowane w wysokości 2.684.280,49 zł (25,30%) wydatki przeznaczono na:

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane w wysokości 5.090.085 zł wydatki zrealizowane zostały w 50,00%, co stanowi 2.545.042,50 zł i przeznaczone na wpłatę do budżetu państwa naliczoną               wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).                                                        Wpłat do budżetu państwa dokonują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów na jednego mieszkańca kraju (Pp). Wskaźnik P dla miasta Lublin wynosi 135,85, wskaźnik Pp stanowi 108,24, zaś 110% Pp wynosi 119,064, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

#### Jednostki samorządu terytorialnego dokonują wpłat w dwunastu równych ratach           do 15 dnia każdego miesiąca.

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w wysokości 16.379.165 zł wydatki tego rozdziału zostały zmniejszone do wysokości 4.728.505 zł w związku z rozdysponowaniem:

- rezerwy budżetowej głównie na:

- budowę boiska w ramach Programu BLISKO BOISKO przy Gimnazjum nr 8 -  1.195.236 zł,

- modernizację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 - 147.000 zł,

- przeprowadzenie prac rozbiórkowych i porządkowych na nieruchomościach będących własnością gminy (przy ul. Sulisławickiej, Świerkowej, Koncertowej, Głównej, Nałkowskich, ks. Brzozowskiego) - 450.000 zł,

- program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – 100.000 zł.

- rezerwy celowej na podwyżki wynagrodzeń pracowników szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, a także pracowników pedagogicznych placówek pomocy społecznej – 9.170.000 zł,

- rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu "Jarmark Jagielloński - Promocja Wspólnego Dziedzictwa Wschodu i Zachodu" - 141.225 zł oraz projektu "Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych szkół Polski Wschodniej" – 20.000 zł.

rozdz. 75860 – Euroregiony

Zaplanowane w wysokości 792.181 zł wydatki tego rozdziału zostały wykonane  w 17,58%, tj. w wysokości 139.237,99 zł i przeznaczone na:

- opłacenie składki członkowskiej w ramach Związku Transgranicznego „Euroregion Bug”	21.256,32 zł (59,88%)

- realizację projektu „TURYSTYKA BEZ GRANIC – Promocja                                            ośrodków turystycznych Euroregionu Bug”	16.917,00 zł (18,60%)

w tym wynagrodzenia – 8.917,00 zł

Wydatkowaną kwotę przeznaczono głównie na wynagrodzenie koordynatora projektu oraz ekspertów zatrudnionych na potrzeby realizacji projektu głównie tłumaczeń materiałów do publikacji promocyjnych oraz do wykonania grafiki komputerowej publikacji promocyjnej.

Celem projektu jest promocja ośrodków turystycznych „Euroregion Bug” i ma za zadanie wzmocnienie sektora turystycznego trzech miast: Lublina, Łucka i Brześcia. Wdrożenie projektu pozwoli rozwijać nowe dziedziny współpracy struktur działających na rzecz turystyki oraz umożliwi innowację i uatrakcyjnienie realizowanych działań. Realizacja projektu ma znacząco wpłynąć na rozwój współpracy transgranicznej Lublina, Łucka i Brześcia oraz przyczynić się do rozwoju wiedzy i umiejętności z zakresu turystyki transgranicznej osób biorących udział w projekcie. Realizacja projektu obejmuje lata 2006 – 2007.

- realizację projektu „Program wspierania udziału w imprezach targowych 
Lublin - Brześć - Łuck. Eurotrójkąt - Targi 2007”	94.049,20 zł (68,13%)

w tym wynagrodzenia – 19.883,88 zł

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup usług związanych z realizacją projektu (m.in. na wyżywienie i zakwaterowanie uczestników imprez targowych, wynajęcie przestrzeni wystawienniczej i wykonanie jej wyposażenia, aktualizację serwisu internetowego, emisję prezentacji reklamowej), wynagrodzenia dla ekspertów zatrudnionych na potrzeby realizacji projektu (m.in. grafika komputerowego, tłumaczy, konsultantów) oraz wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego przy realizacji projektu. 
Celem projektu jest wypracowanie programu wspierania udziału w międzynarodowych imprezach targowych podmiotów gospodarczych z Lublina, Łucka i Brześcia.

- realizację projektu „Lublin i Łuck od kuchni. Bezgraniczny                                                  świat kulinariów polsko-ukraińskiego pogranicza” 	7.015,47 zł (4,59%)
w tym wynagrodzenia – 2.500,00 zł

Wydatkowana kwota obejmuje głównie opłaty za wynagrodzenia dla ekspertów zatrudnionych do opracowania scenariusza kampanii promocyjnej projektu, opłaty 
za podróże do Łucka, zakup aparatu fotograficznego.

W II półroczu planowane jest m.in. zorganizowanie imprezy kulinarnej, podczas której znakomici lubelscy kucharze przygotują degustację w celu promocji zarówno potraw jak i swoich umiejętności. Przewidzianą oprawę artystyczną wydarzenia kulinarnego będą stanowiły ludowe zespoły pieśni i tańca Ziemi Lubelskiej.

Zaplanowana kwota 375.000 zł na realizację projektu „Najlepsi pod słońcem. Serial telewizyjny promujący potencjał gospodarczy Lublina i polsko-ukraińskiego pogranicza” nie zostanie wykorzystana z uwagi na fakt, iż Komitet Sterujący Instytucji Zarządzającej Programem Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG                IIIA/ Tacis CBC nie zatwierdził wniosku o dofinansowanie. Projekt spełnił kryteria formalne lecz w wyniku oceny technicznej nie otrzymał wymaganej rekomendacji zespołu ekspertów.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w budżecie miasta

na 2007 rok zaplanowano środki w wysokości 378.928.455 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 23.026.189 zł, tj. do wysokości 401.954.644 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków jest konsekwencją dokonanych zmian polegających na	wprowadzeniu:

  - dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 394.977 zł, z tego na:

- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych w kwocie 385.280 zł,

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 9.697 zł,

  - środków z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 200.700 zł

z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

  - środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu „Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej” w kwocie 200.000 zł,

  - środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz PZU S.A. i PZU Życie S.A. 
na budowę boiska przy Gimnazjum nr 8 w ramach programu BLISKO BOISKO 
w kwocie 300.000 zł,

  - dodatkowych środków budżetu miasta w wysokości 21.930.512 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.398.000 zł,

- dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne – 960.000 zł,

- wkład własny w realizację projektu „Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej” – 20.000 zł,

- wkład własny w realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” – 1.512 zł,

- remonty – 1.610.000 zł,

- inwestycje – 4.941.000 zł.

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu

środków między rozdziałami i zadaniami (zmiany obrazują załączniki: nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 12).

Zadania z zakresu oświaty i wychowania w I półroczu 2007 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 37 szkół podstawowych,

- 4 szkoły podstawowe specjalne,

- 32 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy 17 szkołach podstawowych,

- 61 przedszkoli,

- 2 przedszkola specjalne,

- 21 gimnazjów,

- 4 gimnazja specjalne,

- 21 liceów ogólnokształcących,

- 2 licea ogólnokształcące specjalne,

- 13 liceów profilowanych,

- 1 liceum profilowane specjalne,

- 12 szkół zawodowych,

- 2 szkoły zawodowe specjalne,

- Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szeligowskiego,

- 2 centra kształcenia ustawicznego, Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej i 1 ośrodek dokształcania zawodowego,

oraz przez szkoły publiczne i niepubliczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne, otrzymujące dotację do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 
tj. przez:

- 5 niepublicznych szkół podstawowych,

- 3 publiczne i 20 niepublicznych przedszkoli oraz 2 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy niepublicznych szkołach podstawowych,

- 1 publiczne i 9 niepublicznych gimnazjów,

- 1 publiczne i 13 niepublicznych liceów ogólnokształcących,

- 1 publiczne liceum profilowane,

- 2 publiczne i 34 niepubliczne szkoły zawodowe.

Źródłem finansowania zrealizowanych w I półroczu 2007 roku wydatków własnych w dziale 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, a także dziale 851 – Ochrona zdrowia (budowa boisk szkolnych) 
w kwocie 214.046.751,64 zł  były:

- część oświatowa subwencji ogólnej	149.130.088,00 zł

z tego:

- dla gminy	67.203.904,00 zł

- dla powiatu	81.926.184,00 zł

- dotacje celowe i inne środki	1.418.085,67 zł

z tego:

- dla gminy	1.373.652,14 zł

- dla powiatu	44.433,53 zł

- środki własne budżetu miasta	63.498.577,97 zł

Otrzymana w I półroczu 2007 roku subwencja na prowadzenie i utrzymanie 
szkół i placówek oświatowych oraz dotacje na zadania oświatowe w ramach zadań 
objętych subwencją były niewystarczające. Dlatego też, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek, których wydatki winny być finansowane 
z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono 29.813.483,43 zł, 
w tym na inwestycje 8.445.940,85 zł.

W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań z zakresu oświaty

i wychowania wydatkowano kwotę 190.793.574,49 zł, tj. 47,47% planowanej wielkości, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące	183.314.208,90 zł (50,90%)

w tym: remonty – 948.184,21 zł (13,39%)

- wydatki inwestycyjne	7.479.365,59 zł (17,89%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.

WYDATKI BIEŻĄCE

Poniesione w I półroczu 2007 roku wydatki bieżące obejmują:

utrzymanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych

przez miasto	169.126.863,00 zł

w tym: remonty – 948.184,21 zł

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 	591.277,57 zł

- dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół

i placówek oświatowych	12.751.865,00 zł

- akcję „Bezpieczna droga”	256.227,76 zł

- nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół

podstawowych i szkół podstawowych specjalnych prowadzonych

przez miasto 	116.384,29 zł

- projekty z udziałem środków europejskich	95.791,51 zł

- koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	13.277,00 zł

- dowożenie uczniów do szkół 	284.633,15 zł

- nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów

i olimpiad przedmiotowych	13.149,61 zł

- ogłoszenia prasowe	10.373,48 zł

- realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów 
szkolnych „Śpiewająca Polska”	12.116,53 zł

- dotacje przedmiotowe na częściowe pokrycie kosztów

centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych 	42.250,00 zł

I. UTRZYMANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH

PRZEZ MIASTO

W zakresie utrzymania szkół i placówek oświatowych do zadań miasta

jako organu prowadzącego należy przede wszystkim:

- zapewnienie warunków działania szkół i placówek oświatowych, w tym bezpiecznych

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

- wyposażanie szkół i placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania i wychowania,

- zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych,

- wykonywanie remontów obiektów szkolnych.

Poniesione w wysokości 169.126.863 zł (51,44% planowanej wielkości) wydatki na utrzymanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia	119.099.078,83 zł (50,80%)

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 103.361.622,05 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.648.145,63 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 89.311,15 zł.

Zamieszczona poniżej tabela nr 1 przedstawia informacje w zakresie wykonania wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych (bez remontów)  w szczegółowości rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 1	w złotych

| Rozdział | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Wydatki rzeczowe bez remontów |
| --- | --- | --- | --- |
| 80101 - Szkoły podstawowe | 31 776 823,98 | 5 879 191,53 | 7 750 260,92 |
| 80102 - Szkoły podstawowe specjalne | 2 924 087,45 | 560 045,26 | 380 150,82 |
| 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 687 910,63 | 127 570,92 | 98 107,18 |
| 80104 - Przedszkola | 17 952 031,79 | 3 452 685,67 | 4 247 945,78 |
| 80105 - Przedszkola specjalne | 741 747,60 | 140 439,70 | 112 764,37 |
| 80110 - Gimnazja | 19 813 261,32 | 3 782 627,38 | 4 326 394,40 |
| 80111 - Gimnazja specjalne | 1 972 251,42 | 375 653,41 | 243 588,95 |
| 80120 - Licea ogólnokształcące | 18 070 288,32 | 3 326 146,58 | 3 693 164,11 |
| 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne | 264 244,86 | 47 688,09 | 43 458,65 |
| 80123 - Licea profilowane | 3 470 436,29 | 645 781,52 | 495 137,22 |
| 80124 - Licea profilowane specjalne | 260 762,97 | 50 483,09 | 31 909,53 |
| 80130 - Szkoły zawodowe | 12 998 507,13 | 2 481 850,15 | 3 395 404,18 |
| 80132 - Szkoły artystyczne | 1 525 837,72 | 287 392,83 | 184 748,96 |
| 80134 - Szkoły zawodowe specjalne | 2 356 364,35 | 449 175,95 | 444 613,36 |
| 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 4 284 523,00 | 1 107 203,12 | 918 016,33 |
| OGÓŁEM | 119 099 078,83 | 22 713 935,20 | 26 365 664,76 |

Z dniem 1 stycznia 2007 roku została wprowadzona podwyżka wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych w wysokości 100 zł na etat.

Natomiast podwyżka dla pracowników pedagogicznych wynikała ze wzrostu o 5% kwoty bazowej w stosunku do roku 2006, tj. z 1.795,80 zł do 1.885,59 zł i była zróżnicowana 
w zależności od stopnia awansu zawodowego.

W 2007 roku wypłacane były również dodatki do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy zgodnie z uchwałą 
nr 43/V/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 8 lutego 2007 r.

Średnią płacę (bez nagród jubileuszowych i odpraw) oraz przeciętne zatrudnienie w podziale na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w poszczególnych rozdziałach objętych działem 801 – Oświata i wychowanie przedstawia poniższa tabela.

| Rozdział | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni |
| --- | --- | --- |
|  | płaca (w zł) | zatrudnienie (w et.) | płaca (w zł) | zatrudnienie (w et.) |
| 80101 - Szkoły podstawowe | 2.647 | 1 459,20 | 1.634 | 576,18 |
| 80102 - Szkoły podstawowe specjalne | 2.972 | 129,67 | 1.566 | 38,72 |
| 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2.295 | 42,22 | 1.358 | 7,40 |
| 80104 - Przedszkola | 2.511 | 644,33 | 1.461 | 727,78 |
| 80105 - Przedszkola specjalne | 2.638 | 29,43 | 1.616 | 20,50 |
| 80110 - Gimnazja | 2.667 | 946,61 | 1.720 | 290,91 |
| 80111 - Gimnazja specjalne | 2.978 | 95,47 | 1.538 | 11,45 |
| 80120 - Licea ogólnokształcące | 2.766 | 856,86 | 1.585 | 237,98 |
| 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne | 4.126 | 6,64 | 1.680 | 6,00 |
| 80123 - Licea profilowane | 2.842 | 159,10 | 1.497 | 50,18 |
| 80124 - Licea profilowane specjalne | 3.434 | 11 | 1.757 | 1,50 |
| 80130 - Szkoły zawodowe | 2.683 | 602,38 | 1.545 | 216,37 |
| 80132 - Szkoły artystyczne | 2.670 | 77,65 | 1.821 | 14,00 |
| 80134 - Szkoły zawodowe specjalne | 3.184 | 96,57 | 1.572 | 31,52 |
| 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 2.874 | 183,66 | 1.805 | 63,23 |

Natomiast przeciętne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych

w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem stopni awansu zawodowego prezentuje poniższa tabela.

w złotych

| Rozdział | Stopień awansu zawodowego |
| --- | --- |
|  | stażyści | kontraktowi | mianowani | dyplomowani |
| 80101 - Szkoły podstawowe | 1.396 | 1.777 | 2.540 | 3.267 |
| 80102 - Szkoły podstawowe specjalne | 1.499 | 2.019 | 2.940 | 3.706 |
| 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1.402 | 1.842 | 2.326 | 3.286 |
| 80104 - Przedszkola | 1.432 | 1.763 | 2.477 | 3.352 |
| 80105 - Przedszkola specjalne | 1.406 | 1.528 | 2.847 | 3.732 |
| 80110 - Gimnazja | 1.528 | 1.705 | 2.569 | 3.395 |
| 80111 - Gimnazja specjalne | 1.433 | 2.428 | 2.736 | 3.729 |
| 80120 - Licea ogólnokształcące | 1.420 | 1.876 | 2.633 | 3.442 |
| 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne |  | 2.116 | 3.526 | 4.343 |
| 80123 - Licea profilowane | 1.503 | 1.977 | 2.746 | 3.754 |
| 80124 - Licea profilowane specjalne |  | 2.495 | 3.277 | 4.375 |
| 80130 - Szkoły zawodowe | 1.398 | 1.720 | 2.588 | 3.440 |
| 80132 - Szkoły artystyczne | 1.438 | 1.700 | 2.514 | 3.387 |
| 80134 - Szkoły zawodowe specjalne | 1.389 | 2.299 | 2.951 | 4.223 |
| 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1.690 | 1.649 | 2.670 | 3.542 |

- pochodne od wynagrodzeń 	22.713.935,20 zł (48,70%)

z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 19.919.533,76 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 2.794.401,44 zł.

- wydatki rzeczowe	26.365.664,76 zł (64,93%)

obejmujące:

- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne

ogrzewanie – 8.634.315,70 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.292.592,48 zł,

- opłaty za usługi – 2.264.581,73 zł

Główne pozycje w tej grupie wydatków rzeczowych to: opłaty za usługi telekomunikacyjne, transportowe, ochroniarskie, pocztowe, pralnicze, zdrowotne, dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości, szkolenia i kursy, dozór techniczny, naprawa drobnego sprzętu.

- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych,
programów i licencji – 2.210.993,99 zł

Powyższe środki przeznaczono przede wszystkim na zakup: materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, prasy i literatury fachowej, środków czystości, opału, paliwa.

W ramach uzupełnienia wyposażenia zakupiono m.in.: komputery, drukarki, monitory, nagrywarki, kserokopiarki, niszczarki, sprzęt nagłaśniający 
z elementami uzupełniającymi, ekrany multimedialne, radiomagnetofony, drzwi, meble, sprzęt AGD, aparaty telefoniczne, sprzęt gospodarczy.

- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 282.694,36 zł

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono lektury szkolne, encyklopedie

i słowniki do bibliotek oraz pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych,

tj. komputery, monitory, drukarki, telewizory, rzutniki, magnetowid, programy komputerowe, kalkulatory, płyty multimedialne, radiomagnetofony, mapy 
i plansze, atlasy, tablice matematyczne, odczynniki, sprzęt sportowy, gry edukacyjne, zestawy do ćwiczeń logopedycznych, zabawki, pomoce do gimnastyki korekcyjnej.

- wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla

nauczycieli – 201.453,89 zł,

- ubezpieczenia majątku i inne opłaty – 144.669,27 zł,

- zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 105.385,54 zł,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych – 73.133,94 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej – 67.593,46 zł,

- świadczenia społeczne – 1.352,40 zł, 
Wydatek dotyczy prac społecznie użytecznych świadczonych w szkołach przez osoby bezrobotne.

- odsetki od zaległych składek na ubezpieczenie społeczne – 85.998,00 zł,
Powyższa kwota stanowi rozliczenie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 
w związku z przeprowadzoną kontrolą dokumentów rozliczeniowych za lata 
2003 – 2006 w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2.

- zwrot kosztów procesowych – 900,00 zł.

- remonty	948.184,21 zł (13,39%)

Powyższe środki przeznaczono na roboty remontowe (dane dotyczące planu 
i wykonania zadań remontowych przedstawia załącznik nr 4) w:

- szkołach podstawowych (rozdz. 80101) – 403.088,65 zł (18,07%)

Wydatkowana kwota obejmuje: cyklinowanie i lakierowanie parkietu w SP nr 6, wykonanie mapy do celów projektowych w SP nr 14, wymianę stolarki okiennej 
w SP nr 17, usunięcie awarii instalacji wodociągowej w SP nr 23, wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej pracownię komputerową, usunięcie awarii gniazd bezpiecznikowych w SP nr 24, częściową wymianę stolarki okiennej 
w SP nr 27, usunięcie awarii instalacji wodno – kanalizacyjnej, przebudowę instalacji elektrycznej i wymianę stolarki okiennej w SP nr 32, inwentaryzację architektoniczną budynku, remont korytarzy szkolnych i zaplecza magazynowego w SP nr 34, naprawę instalacji elektrycznej i remont masztów flagowych 
w SP nr 38, remont świetlicy i sali gimnastycznej, modernizację ogrodzenia 
i placu zabaw przy budynku, przyłączenie istniejącego budynku do kotłowni 
i roboty posadzkarskie w SP nr 39, inwentaryzację architektoniczną budynku 
SP nr 40, częściową reperację dachu w SP nr 44, wykonanie wentylacji mechanicznej i instalacji oświetleniowej w sali gimnastycznej w SP nr 45, wymianę oświetlenia w bibliotece, czytelni, sali komputerowej i pokoju pedagoga w SP nr 47.

- przedszkolach (rozdz. 80104) – 171.187,04 zł (24,81%)

W ramach ww. środków przeprowadzono: remonty dachów w przedszkolach 
nr 18, nr 69, nr 78, wymianę rynien w przedszkolach nr 18 i nr 66, remont ciągów pieszych w Przedszkolu nr 19, wykonanie instalacji oświetleniowej w Przedszkolu nr 22, wymianę okien w przedszkolach nr 43 i nr 54, remont schodów i rozbiórkę muru oporowego w Przedszkolu nr 47, usunięcie awarii wodno – kanalizacyjnej 
w przedszkolach nr 52, nr 58 i nr 73.

- gimnazjach (rozdz. 80110) – 306.143,90 zł (18,98%)

Z powyższej kwoty sfinansowano: remont dachu budynku głównego Gimnazjum nr 5, remont dachu i montaż słupków pionowych Rehau Basic w obiektach sportowych w Gimnazjum nr 8, usunięcie awarii instalacji c.o., demontaż obudowy metalowej i wykonanie obudowy drewnianej instalacji c.o., naprawę dachu na budynku sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 12, wymianę stolarki okiennej w Gimnazjum nr 15, usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej 
w Gimnazjum nr 19.

- liceach ogólnokształcących (rozdz. 80120) – 26.263,76 zł (2,21%)

Poniesione wydatki obejmują: naprawę pompy wodnej, radiowęzła, dźwigów 
i kserokopiarki w II LO, przeróbkę drzwi głównego wejścia do budynku III LO, usunięcie awarii instalacji wodociągowej w V LO i VII LO, remont dachu 
i usunięcie awarii kanalizacyjnej w XXIII LO.

- szkołach zawodowych (rozdz. 80130) – 25.576,36 zł (2,99%)

Powyższe środki przeznaczono na naprawę połaci dachu i obróbek blacharskich na budynku Zespołu Szkół Elektronicznych, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont sanitariatów w Zespole Szkół Samochodowych, roboty malarskie, uzupełnienie tynków, usunięcie skutków awarii w sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6.

- centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego (rozdz. 80140)

– 15.924,50 zł (31,85 %)

Powyższa kwota przeznaczona została na remont dachu na budynku stołówki 
w Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej.

Niski wskaźnik wykonania wydatków remontowych wynika z faktu, 
iż w placówkach oświatowych większość prac przeprowadzana jest w okresie wakacji.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół w dziale

801 – Oświata i wychowanie w wydatkach poniesionych na ich bieżące utrzymanie

w I półroczu 2007 roku.

II. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

Z zaplanowanych w wysokości 1.640.000 zł środków na wydatki związane

z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146) wydatkowano 591.277,57 zł (36,05%), z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć oraz dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych                             – 285.577,98 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 25.941,44 zł,

- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych – 277.795,84 zł,

- materiały wykorzystywane przez doradców metodycznych – 1.962,31 zł.

III. DOTACJE DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ

I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

wydatkowano kwotę  12.751.865,00 zł (46,12%). Dane dotyczące planu

i wykonania dotacji dla ww. podmiotów przedstawia załącznik nr 12.

Szkoły publiczne otrzymują dotację w wysokości równej wydatkom

przewidzianym na jednego ucznia w szkole tego samego typu i rodzaju prowadzonej

przez miasto Lublin.

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których

realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują dotację z budżetu

w wysokości przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Lublin. Natomiast szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych nierealizujące obowiązku szkolnego

i obowiązku nauki (szkoły policealne) otrzymują dotację w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu 
na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez miasto.

Przedszkola publiczne otrzymują dotację w wysokości równej wydatkom

bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w przedszkolach tego samego typu

i rodzaju prowadzonych przez miasto, zaś przedszkola niepubliczne w wysokości 75%

tych wydatków. Natomiast stawka dotacji na wychowanka niepełnosprawnego jest równa kwocie przewidzianej na jednego niepełnosprawnego wychowanka przedszkola

i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Lublin. Jeżeli do przedszkola uczęszcza dziecko niebędące mieszkańcem miasta, koszty dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest to dziecko.

W ramach dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych (rozdz. 80101)

przekazano kwotę 661.584,00 zł (49,56%).

W I półroczu 2007 roku stawka dotacji na jednego ucznia miesięcznie wynosiła 264 zł,

do niepublicznych szkół podstawowych uczęszczało średniomiesięcznie 417 uczniów.

Na dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozdz. 80104)

prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę 3.189.914,00 zł (43,70%).

W okresie sprawozdawczym miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko wynosiła 519 zł

dla przedszkola publicznego i 389 zł dla przedszkola niepublicznego oraz 1.057 zł

na wychowanka niepełnosprawnego bez autyzmu i niepełnosprawności sprzężonej 
i 2.510 zł z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną. Przeciętna liczba dzieci uczęszczających do ww. przedszkoli wynosiła 1 213, z tego do przedszkoli publicznych – 300 (w tym 1 dziecko niepełnosprawne bez autyzmu i niepełnosprawności sprzężonej) zaś do niepublicznych przedszkoli – 913 (w tym 12 wychowanków niepełnosprawnych bez autyzmu i niepełnosprawności sprzężonej i 4 z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną).

Do publicznego oraz niepublicznych gimnazjów (rozdz. 80110) w ramach

dotacji do działalności dydaktyczno-wychowawczej przekazano kwotę 2.131.590,00 zł (48,72%). Dotacja w wysokości 410 zł na jednego ucznia miesięcznie była przekazywana publicznemu gimnazjum, do którego uczęszczało w okresie sprawozdawczym 289 uczniów. Natomiast stawka dotacji na jednego ucznia miesięcznie dla gimnazjów niepublicznych wynosiła 264 zł. W omawianym okresie

do gimnazjów tego typu uczęszczało 863 uczniów.

Na dotacje do działalności dydaktyczno-wychowawczej dla publicznego oraz

niepublicznych liceów ogólnokształcących (rozdz. 80120) wydatkowano kwotę 2.873.953,00 zł (49,20%).

W okresie sprawozdawczym stawka dotacji na jednego ucznia liceum publicznego miesięcznie wynosiła 356 zł, średnia liczba uczniów uczęszczających do tego liceum – 503. Stawka dotacji w liceach ogólnokształcących niepublicznych wynosiła 288 zł miesięcznie dla dziennego typu kształcenia, natomiast dla liceów typu wieczorowego      i zaocznego 125 zł. Średnia liczba uczniów uczęszczających do tego typu liceów wynosiła 1 103.

W ramach dotacji do działalności dydaktyczno-wychowawczej przekazano kwotę

270.963,00 zł (44,42%) dla publicznego liceum profilowanego (rozdz. 80123), do którego uczęszczało średnio 94 uczniów, miesięczna stawka dotacji wynosiła 483 zł.

W okresie sprawozdawczym na dotacje dla publicznych i niepublicznych

szkół zawodowych (rozdz. 80130) wydatkowano kwotę 3.623.861,00 zł (44,27%).

Miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia dla szkół zawodowych publicznych wynosiła 478 zł, dla szkół niepublicznych - 328 zł dla dziennego typu kształcenia oraz 167 zł dla zaocznego lub wieczorowego typu kształcenia. Natomiast stawka dotacji 
na jednego ucznia miesięcznie dla niepublicznych szkół policealnych wynosiła 102 zł 
dla dziennego typu kształcenia oraz 71 zł dla zaocznego lub wieczorowego typu kształcenia. Do publicznych szkół zawodowych w okresie sprawozdawczym uczęszczało średnio 446 uczniów, a do niepublicznych 4 192 uczniów.

IV. AKCJA „BEZPIECZNA DROGA”

W ramach akcji „Bezpieczna droga” (rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe)

wydatkowano kwotę 256.227,76 zł (56,63%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne (27,95 et.)	237.681,99 zł (56,07%)

Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw) wyniosła 1.044 zł.

- wydatki rzeczowe	18.545,77 zł (64,96%)

w tym głównie: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (17.162,50 zł),

Akcja „Bezpieczna droga” prowadzona była przez 22 szkoły podstawowe.

V. NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH PIERWSZYCH SZKÓŁ

PODSTAWOWYCH I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH SPECJALNYCH

PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO

Wydatkowane w wysokości 116.384,29 zł (30,21%) środki pochodziły

z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego

w pierwszych klasach szkół podstawowych. Wykorzystane na powyższy cel środki obejmują zajęcia szkolne prowadzone w 35 szkołach podstawowych (rozdz. 80101) – 115.812,33 zł oraz w szkole podstawowej specjalnej (rozdz. 80102) – 571,96 zł. 
W ramach realizacji zadania 56 nauczycieli przeprowadziło 5 345 godzin zajęć 
dla 2 986 uczniów.

VI. PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Poniesione wydatki w wysokości 95.791,51 zł dotyczą projektów:

1) w ramach programu Wspólnoty Europejskiej Socrates – Comenius 
– 78.991,95 zł (69,66%) realizowanych przez:

- szkoły podstawowe (rozdz. 80101) – 12.986,81 zł;
Szkoła Podstawowa nr 39 w omawianym okresie realizowała projekt „Różni, podobni, tacy sami – my młodzi Europejczycy” ma na celu lepsze poznanie najbliższego otoczenia uczniów, podobieństw oraz różnic między szkołami, krajami 
i kulturami, doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesną technologią informacyjno – komunikacyjną, doskonalenie umiejętności językowych oraz poznanie nowych metod badania osiągnięć uczniów.
Wykorzystaną kwotę 12.637,78 zł przeznaczono głównie na zakup ram do
przygotowania ekspozycji w ramach projektu i kamer do komputerów oraz
sfinansowanie wyjazdów nauczycieli i uczniów do Warszawy i Holandii. 
Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej przez Szkołę Podstawową nr 21 części 
I raty grantu, przeznaczonej na realizację wydatków dotyczących seminarium kontaktowego, w wysokości 349,03 zł na konto Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Program Sokrates – Comenius 1.

- gimnazja (rozdz. 80110) – 36.953,02 zł, tj.:

- Gimnazjum nr 8 – 19.177,10 zł;

Program „Shoah” ma na celu wykonanie z partnerami ze szkół w Niemczech

i Włoszech pracy badawczej i zdobycie informacji o współistnieniu społeczności żydowskich z goszczącymi je kulturami w przekroju historycznym, a także poznanie głównych faz Holokaustu, prześladowań Żydów w nazistowskich Niemczech i innych totalitarnych krajach.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono głównie na sfinansowanie wyjazdu do Włoch dla 4 uczniów i 3 nauczycieli, wyjazdów grupy dzieci wraz z opiekunami do Bełżca i Krasnobrodu oraz zakup materiałów związanych z realizacją projektu.

- Gimnazjum nr 11 – 17.775,92 zł;
Celem projektu „Poszukiwanie właściwych sposobów integracji społecznej osób niepełnosprawnych w Europie” jest odkrywanie i akceptowanie różnic kulturowych, otwarcie na inne kultury europejskie oraz promowanie działań

na rzecz integracji młodzieży niepełnosprawnej w społeczeństwie europejskim poprzez wzmocnienie współpracy na poziomie lokalnym i europejskim.

W ramach wydatkowanych środków zakupiono materiały potrzebne do realizacji projektu, a także opłacono koszty związane z wyjazdem 4 uczniów i 4 nauczycieli na wizytę roboczą do Niemiec oraz 1 nauczyciela do Francji.

- I Liceum Ogólnokształcące (rozdz. 80120) – 5.328,53 zł;

Projekt „Epsilon European Parliament Simulation: Improving Learning Organised Negotiation” ma za zadanie zapoznanie młodzieży z funkcjonowaniem instytucji unijnych (wizyta w parlamencie europejskim w Brukseli, symulacja obrad parlamentu podczas wspólnych obozów), umożliwienie nawiązania kontaktów z rówieśnikami 
z krajów europejskich oraz poznanie dorobku kulturowego i systemu edukacji 
w krajach uczestniczących w projekcie, a także promocję naszego kraju, regionu 
i szkoły na forum międzynarodowym.

Poniesione wydatki obejmują sfinansowanie wyjazdu dwóch nauczycieli do Finlandii oraz zakup rzutnika.

- Zespół Szkół nr 5 (rozdz. 80130) – 8.665,30 zł;

Projekt pod nazwą  „Festiwale regionalne i europejskie” ma na celu zapoznanie uczniów z własnym dziedzictwem kulturowym oraz dziedzictwem kulturowym krajów partnerskich, poznanie podobieństw i różnic kulturowych, zwalczanie dyskryminacji i uprzedzeń w społeczeństwie poprzez częste kontakty, wymianę i współpracę międzynarodową. Ponadto służy wykorzystywaniu nabytej wiedzy językowej w praktyce oraz rozwijaniu umiejętności pracy w grupie i przekazywaniu informacji historycznych.

Środki przeznaczono głównie na wyjazd 3 nauczycieli na spotkanie robocze do Wielkiej Brytanii.

- Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej (rozdz. 80140) – 15.058,29 zł;

Projekt „Mierzenie jakości pracy w szkołach” jest realizowany w ramach akcji „Projekty rozwoju szkół”. Celem projektu jest stworzenie lepszego systemu mierzenia jakości pracy szkoły w takich obszarach, jak proces wychowawczy, proces nauczania i komunikowania się z partnerami szkoły, rodzicami, ośrodkami doskonalenia itp. Szkoły biorące udział w projekcie wymieniają między sobą narzędzia pomiaru, porównują je, oceniają i wspólnie uzupełniają o nowe lepsze rozwiązania. Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej nawiązało współpracę ze szkołami z Niemiec, Finlandii, Danii i Hiszpanii.

Wydatkowane w ramach projektu środki przeznaczono głównie na sfinansowanie wyjazdu nauczycieli na wizytę roboczą do Finlandii oraz zakup materiałów biurowych, aparatu fotograficznego i pamięci do komputera.

2 ) „Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej” realizowanego przez Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego  (rozdz. 80130) – 8.399,78 zł oraz Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej (rozdz. 80140) – 8.399,78 zł. Celem projektu jest umożliwienie rozwoju szkół ukierunkowanego na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, umożliwienie uczniom zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację 
i wybór ścieżki zawodowej oraz współpracę szkół z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej.

Wydatkowane kwoty przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla trenerów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie prowadzących warsztaty dla pracowników Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego oraz Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej, zakup materiałów biurowych.

VII. KOSZTY POBYTU DZIECI W PRZEDSZKOLACH NA TERENIE INNYCH GMIN

Wydatkowane środki w wysokości 13.277,00 zł, tj. 44,26% (rozdz. 80104) obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, 
a uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy. Środki przekazane zostały

do gmin:

Wólka – 9.828,00 zł za 6 dzieci; miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko 273 zł,

Konopnica – 2.004,00 zł za 1 dziecko; miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko 334 zł,

Garbów – 1.445,00 zł za 1 dziecko; miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko 289 zł.

VIII. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W I półroczu 2007 roku w ramach wydatków związanych z dowożeniem uczniów

do 1 przedszkola, 9 szkół podstawowych, 14 gimnazjów, 2 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym i Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego przy ul. Poturzyńskiej wydatkowano kwotę 284.633,15 zł (45,18% planu), którą  przeznaczono na zakup usług transportowych, paliwa i biletów MPK.

Poniesione wydatki związane były z dowożeniem:

- 43 uczniów z ulic: Przejrzystej, Głównej, Deszczowej, Kmiecej, Wądolnej, Zakątek

i al. Warszawskiej do Szkoły Podstawowej nr 14,

- 12 niepełnosprawnych uczniów z ulic: Podzamcze, Domeyki, Kunickiego, Ułanów,  Orkana, Jankowskiego, Kwiatowej, Niskiej, Wielkopolskiej i Krasińskiego do Szkoły Podstawowej nr 28,

- 37 uczniów z ulic: Rataja, Grygowej i Grenadierów do Szkoły Podstawowej nr 31,

- 10 niepełnosprawnych uczniów z ulic: Tarasowej, Pułaskiego, Chopina, Przy Stawie, Równej, Gilowej, Zemborzyckiej, Bronowickiej, Królowej Jadwigi i Zimowej do Szkoły Podstawowej nr 32,

- 1 niepełnosprawnego dziecka z ulicy Nowy Świat do Gimnazjum nr 1,

- 2 niepełnosprawnych uczniów z ulic: Tatarakowej i Ochotniczej do Gimnazjum nr 11,

- 7 niepełnosprawnych uczniów z ulic: Wspólnej, Koryznowej, Paryskiej, Kameralnej, Romera, Gospodarczej i Plac Dworcowy do Gimnazjum nr 15,

- 40 uczniów z ulic: Grodzickiego, Turystycznej, Jakubowickiej, Zabytkowej, Kasprowicza, Zadębie, Lipeckiego  i Jarmarcznej do Gimnazjum nr 19,

- 51 niepełnosprawnych wychowanków z terenu miasta do siedziby Specjalnego

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 przy ul. Głuskiej oraz na zajęcia edukacyjne odbywające się w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym przy ul. Poturzyńskiej,

- 1 niepełnosprawnego ucznia z ul. Bór do Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym.

Ponadto zakupiono bilety miesięczne dla 472 uczniów dojeżdżających

do Szkoły Podstawowej nr 3, nr 4, nr 21, nr 27, nr 28, nr 39 oraz Gimnazjum nr 1, nr 2, nr 3, nr 6, nr 7, nr 9, nr 11, nr 13, nr 14, nr 15, nr 17, nr 18, nr 19 i nr 24, a także dla 2 wychowanków i ich opiekunów dojeżdżających do Przedszkola nr 16.

Łącznie zapewniano dojazd lub refundowano bilety miesięczne dla 678 uczniów bądź wychowanków.

IX.  NAGRODY RZECZOWE DLA LAUREATÓW KONKURSÓW I OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH

Na nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych (rozdz. 80195 – Pozostała działalność) wydatkowano kwotę 13.149,61 zł (87,66%), którą przeznaczono na:

- zakup nagród książkowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół

ponadgimnazjalnych - laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych,

- zakup pucharów dla szkół, które uzyskały najwyższe lokaty w konkursach

i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych.

X.   OGŁOSZENIA PRASOWE

Na ogłoszenia prasowe (rozdz. 80195 – Pozostała działalność) wydatkowano kwotę 10.373,48 zł (57,63%), którą przeznaczono na wydatki związane z ogłoszeniami prasowymi dotyczącymi konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

XI.  REALIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU ROZWOJU CHÓRÓW      SZKOLNYCH „ŚPIEWAJĄCA POLSKA”

Program „Śpiewająca Polska” realizowany jest na podstawie porozumienia zawartego z Narodowym Centrum Kultury i ma na celu edukację muzyczną, rozwój osobowości, wrażliwości i muzykalności młodzieży poprzez edukację chóralną, zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz doskonalenie zawodowe pedagogów muzycznych w kierunku pracy z dziećmi.

Na realizację zadania przez 25 szkół i placówek oświatowych wydatkowano środki w wysokości 12.116,53 zł (56,35%), które przeznaczono na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wypłacone dyrygentom, którzy realizowali program.

XII.  DOTACJE PRZEDMIOTOWE NA CZĘŚCIOWE POKRYCIE KOSZTÓW

CENTRALNEGO OGRZEWANIA WARSZTATÓW SZKOLNYCH

Na dotacje dla 4 warsztatów szkolnych działających przy szkołach zawodowych 
i centrum kształcenia ustawicznego przekazano środki w wysokości 42.250,00 zł (50,06%) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów ogrzewania pomieszczeń warsztatów, 
z tego dla:

- Zespołu Szkół Samochodowych im. S. Syroczyńskiego	7.900,00 zł

- Zespołu Szkół nr 5	3.150,00 zł

- Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej 	29.800,00 zł

- Państwowych Szkoły Budownictwa i Geodezji	1.400,00 zł

Informacja o realizacji przychodów i wydatków warsztatów szkolnych

w I półroczu 2007 roku ujęta została w części dotyczącej zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych.

W I półroczu 2007 roku nie zrealizowano wydatków na następujących zadaniach:

1) komisje egzaminacyjne (plan 80.000 zł) – zaplanowana kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br. i przeznaczona na sfinansowanie wydatków dotyczących działalności komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

2) system elektronicznego naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych 
(plan 25.000 zł) – środki zostaną przeznaczone na zakup w II półroczu programów komputerowych na potrzeby szkół ponadgimnazjalnych związane z naborem uczniów,

3) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (plan 9.697 zł) – środki na realizację zadania pochodzą z dotacji celowej 
z budżetu państwa (decyzja Wojewody z dnia 12 czerwca br.) i zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku.

4) realizacja zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” (plan 1.512 zł) – środki stanowią wkład własny w realizację zadania (pozostała kwota pochodzi 
z budżetu państwa i jest ujęta w wydatkach na zadania ustawowo zlecone gminie) 
i zostaną przeznaczone na zakup strojów sportowych na zajęcia z wychowania fizycznego dla dzieci pochodzących ze społeczności romskiej.

INWESTYCJE

W omawianym okresie na inwestycje realizowane w szkołach publicznych

prowadzonych przez miasto wydatkowano kwotę 7.479.365,59 zł, tj. 17,89%.

Na inwestycje w szkołach podstawowych (rozdz. 80101) przeznaczono środki w wysokości 6.661.470,80 zł, tj. 24,36%, z tego na zadania:

- Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok	4.740.723,54 zł (56,54%)

Zakończono prace związane z budową segmentu sportowego przy szkole. Rozstrzygnięto przetarg na dostawę wyposażenia segmentu sportowego. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót zespołu boisk szkolnych.

- termomodernizacje obiektów  	1.031.739,14 zł (11,29%)

W ramach termomodernizacji wykonano wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 43, modernizację węzła c.o., docieplenie stropodachów, dachów, wymianę okien i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej nr 27. Ponadto wykonano dokumentację kosztorysową dotyczącą budynku Szkoły 
Podstawowej nr 29.

- modernizacje szkół	400,00 zł (0,02%)
Z powyższej kwoty sfinansowano wykonanie mapy do celów projektowych. 
Opracowano projekt budowlano – wykonawczy modernizacji kuchni i stołówki 
w Szkole Podstawowej nr 4. Ponadto rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót modernizacyjnych basenu w Szkole Podstawowej nr 30. Prace przeprowadzane będą w II półroczu br.

- budowa i modernizacja boisk	878.608,12 zł (19,03%)

Prowadzono modernizację boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 3, 
nr 4, nr 31 i nr 34. W lipcu zakończono prace przy boisku przy SP nr 31. Realizacja zadania w pozostałych szkołach będzie kontynuowana w II półroczu br.

- zakupy inwestycyjne (2 laptopy dla SP nr 34)	10.000,00 zł (5,26%)

Zaawansowanie prac dotyczących zadań, na których w I półroczu nie było płatności przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 21 (plan 500.000 zł) – opracowano dokumentację budowlano – wykonawczą na przebudowę starej części szkoły,

- budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 23 (plan 2.000.000 zł) – trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót.

Zaplanowane w rozdz. 80102 środki na zakupy inwestycyjne w wysokości 
5.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup sprzętu komputerowego.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowanych w przedszkolach

(rozdz. 80104) środki w wysokości 38.383,74 zł (4,83%) wydatkowano na:

- przedszkole przy ul. Wolskiej  	22.252,80 zł (4,45%)

Opracowano dokumentację budowlano – wykonawczą na budynek wraz 
z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wolskiej.

- zakupy inwestycyjne	16.130,94 zł (17,10%)
tj. zakup zmywarki w Przedszkolu nr 7 i Przedszkolu nr 31 oraz zakup komputera 
i drukarki w Przedszkolu nr 69.

Ponadto realizowane są roboty ogólnobudowlane i instalacyjne dotyczące przyłącza ciepłowniczego i wymiennikowi wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku Przedszkola nr 5. Pierwsza część płatności została zrealizowana w ramach wydatków niewygasających do dnia 30 czerwca 2007 r., natomiast zaplanowane na 2007 rok środki w wysokości 200.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Zaplanowane w rozdz. 80105 środki na zakupy inwestycyjne w wysokości 
5.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup sprzętu komputerowego.

Na inwestycje realizowane w publicznych gimnazjach prowadzonych przez miasto (rozdz. 80110) wydatkowano kwotę 34.169,99 zł (0,87%), z tego:

- termomodernizacje obiektów	7.320,00 zł (0,52%)
Wykonano uaktualnienie dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację  budynku Gimnazjum nr 10. W II półroczu planowana jest wymiana okien i drzwi 
w budynkach Gimnazjum nr 8 i nr 10. Obecnie trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót.

- budowa boiska w ramach Programu BLISKO BOISKO	12.200,00 zł (0,82%)
Wykonano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej boiska przy budynku Gimnazjum nr 8. Obecnie trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w łącznej 
kwocie 300.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz PZU S.A. 
i PZU Życie S.A.

- zakupy inwestycyjne (m.in. zestaw komputerowy, laptop)	14.649,99 zł (58,60%)

Środki zaplanowane na wykonanie i montaż garażu blaszanego do przechowywania sprzętu sportowego przy Gimnazjum nr 9 oraz budowę zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43 zostaną wydatkowane w II półroczu. W okresie sprawozdawczym dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji oraz uzgadniano program funkcjonalno – użytkowy zaplecza oraz urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i SP nr 43.

Zaplanowane w rozdz. 80111 środki na zakupy inwestycyjne w wysokości 
10.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup sprzętu komputerowego.

Wydatkowane w wysokości 54.990,08 zł (11,00%), środki na inwestycje

w liceach ogólnokształcących (rozdz. 80120) przeznaczone zostały na:

- mur oporowy oddzielający boisko II LO im. Zamoyskiego

od posesji Starostwa Powiatowego przy ul. Spokojnej 	30.500,00 zł (61,00%)
Wykonano prace związane z budową boiska przy zakończonym w roku ubiegłym murze oporowym.

- zakup 3 zestawów komputerowych i centrali telefonicznej 	24.490,08 zł (48,98%)

Zaplanowane w wysokości 400.000 zł środki na termomodernizację obiektów zostaną wykorzystane w II półroczu br. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa na termomodernizację ZSO nr 1 (XIV LO) i ZSO nr 4 
(XX LO).

Zaplanowane w rozdz. 80123 środki na zakupy inwestycyjne w wysokości 
20.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup sprzętu komputerowego 
i kserograficznego.

Środki w wysokości 5.000 zł zaplanowane na zakupy inwestycyjne w liceach profilowanych specjalnych (rozdz. 80124) zostały w całości wydatkowane na zakup kserokopiarki.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w szkołach zawodowych (rozdz. 80130) środki w wysokości 681.820,30 zł (7,84%) przeznaczono na:

- Zespół Szkół nr 5	363.101,08 zł (36,31%)

Prowadzono prace przy trybunach zewnętrznych. Wykonano ogrodzenie terenu pod budowę kortów tenisowych i rozpoczęto roboty ziemne związane z budową boisk.

- termomodernizacje obiektów  	318.719,22 zł (4,32%)
W I półroczu wykonano roboty termomodernizacyjne kompleksu budynków Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji, Zespołu Szkół Chemicznych 
i Przemysłu Spożywczego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego obejmujące wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz docieplenie dachów i stropodachów. 
W II połowie roku będą kontynuowane prace w zakresie modernizacji węzłów cieplnych, wymiany grzejników i docieplenia ścian zewnętrznych.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na zadaniach:

- Zespół Szkół nr 1 (plan 100.000 zł) – trwały uzgodnienia programu użytkowego boisk; opracowywano dokumentację budowlano – wykonawczą budowy boisk;

- modernizacje obiektów (plan 203.000 zł) – w sierpniu rozpoczęto procedurę przetargową na dobudowę szachtu windowego i remont sanitariatów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 3; środki planuje się wydatkować w II półroczu;

- zakupy inwestycyjne – środki w wysokości 25.000 zł planuje się przeznaczyć 
na zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego.

Zaplanowane w kwocie 5.000 zł wydatki na zakupy inwestycyjne w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego (rozdz. 80132) wykorzystane zostały            w wysokości 3.530,68 zł (70,61%) na zakup zestawu komputerowego.

Zaplanowane w kwocie 505.000 zł wydatki inwestycyjne w centrach kształcenia ustawicznego (rozdz. 80140) nie zostały zrealizowane w I półroczu. W miesiącu sierpniu planuje się złożenie wniosku do Fundacji EkoFundusz o dofinansowanie termomodernizacji Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej. Ponadto w II półroczu wydatkowane będą środki w wysokości 5.000 zł na zakup sprzętu komputerowego.

##### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w wysokości 6.265.000 zł wydatki tego działu w omawianym

okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w 48,27%, tj. na kwotę 3.024.150,64 zł.

W ramach działu dokonano zmian polegających na przeniesieniu:

- planowanych wydatków na szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców powyżej 65 roku życia oraz świadczenia zdrowotne (w zakresie profilaktyki schorzeń układu oddechowego – gruźlica oraz metabolicznych – cukrzyca) w kwocie 610.000 zł do rozdziału 85121 – Leczenie ambulatoryjne

- kwoty 25.000 zł z zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz między zadaniami (zmiany obrazuje załącznik nr 2, nr 3 i nr 12)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w wysokości 660.000 zł wykorzystane zostały w 0,82%, tj. w kwocie 5.415,00 zł, którą przeznaczono na wydatki związane              z likwidacją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublinie SP ZOZ. W ramach wykorzystanej kwoty wypłacono na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia Lubelski Oddział Wojewódzki kwotę zasądzoną wyrokiem Sądu z tytułu zwrotu kosztów zakończonego postępowania sądowego.

Natomiast środki w wysokości 610.000 zł planowane w tym rozdziale na zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki schorzeń metabolicznych (cukrzyca), chorób układu oddechowego (gruźlica) oraz na szczepienia przeciw grypie osób powyżej 65 roku życia wykorzystane zostaną w drugiej połowie roku na podstawie rozstrzygniętych w czerwcu br. konkursów.

rozdz. 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

Określone w tym rozdziale środki w wysokości 800.000 zł wykorzystane zostały  w kwocie 342.906,90 zł stanowiącej 42,86% planu.

Powyższe środki przeznaczone zostały na świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii dla uczniów realizowane w 66 szkolnych gabinetach stomatologicznych oraz w gabinetach niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Określone w wysokości 40.000 zł wydatki na realizację programów zdrowotnych w ramach promocji zdrowia w szkołach wykorzystane zostały w kwocie 7.814,14 zł (19,54%) i przeznaczone na organizację kolejnej edycji konkursu „Żyj zdrowo i bezpiecznie” przez Zespół Szkół nr 5 oraz Gimnazjum nr 5. Pozostałe środki wykorzystane zostaną 
w II półroczu br. na realizację programów prozdrowotnych w placówkach oświatowych: Zespole Szkół Transportowo – Komunikacyjnych, Szkole Podstawowej nr 52 i Szkole Podstawowej nr 3.

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu               w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz.473             z późn. zm.) dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia i korzystanie z zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację gminnych programów przeciwdziałania narkomanii.

Planowane w kwocie 195.000 zł wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 54,26%, tj. w kwocie 105.810,97 zł, w tym wynagrodzenia 290,50 zł.

Powyższe środki przeznaczono na:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej                                  dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	45.560,00 zł (50,62%)

obejmującej działania prowadzone przez organizacje pozarządowe na rzecz

przeciwdziałania narkomanii (38.000 zł). W działalność związaną z przeciwdziałaniem narkomanii zaangażowane było Towarzystwo „Nowa Kuźnia” oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zadaniem powyższych organizacji była realizacja programów informacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla studentów. Ponadto przekazano 7.560,00 zł Niepublicznemu ZOZ Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR na udzielanie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii                         pomocy  psychospołecznej i prawnej	45.194,00 zł (60,34%)

z przeznaczeniem głównie na prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych przez Fundację Rozwoju KUL oraz Stowarzyszenie „Kontakt”, który realizuje też program dla rodziców osób uzależnionych od narkotyków oraz szkolenia, dotyczące rozwiązywania problemów narkomanii prowadzone przez Stowarzyszenie „Nowe Życie”.

- pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych              dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu                         socjalnego 	12.096,50 zł (99,97%)

Z powyższej kwoty sfinansowano przede wszystkim szkolenia dla pracowników socjalnych z zakresu pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków i ich rodzinami prowadzone przez Stowarzyszenie „Nowe Życie”.

- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 	2.960,47 zł (16,45%)

przede wszystkim na ogłoszenia prasowe oraz zakup materiałów i wyposażenia 
      dla potrzeb realizacji Programu.

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu              w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz.473             z późn. zm.) dochody z opłat za wydane zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację działań związanych               z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Zgodnie z art. 10 ustawy 
z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz. 1143 
z późn. zm.) z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych finansowana jest działalność centrów integracji społecznej, tj. Centrum Integracji Społecznej „Integro” (rozdz. 85232).

Na działania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano środki w wysokości 
4.440.000 zł, z których w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.562.203,63 zł (co stanowi 57,71% planu), w tym wynagrodzenia 430.954,53 zł.

Wykorzystane środki przeznaczono na następujące zadania:

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej

dla osób uzależnionych od alkoholu	101.837,05 zł (43,78%)

obejmujące:

- działania prowadzone przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych - 76.000,00 zł

W ramach wykorzystanej kwoty sfinansowano prowadzenie ośrodka typu hostel dla 30 osób uzależnionych od alkoholu po przebytym leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, realizację programów interwencyjno – motywacyjnych dla osób z problemem alkoholowym oraz wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych.

- świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej i porad indywidualnych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych wykonywane przez Ośrodek Leczenia Uzależnień - 21.420,00 zł.

- realizację programów uświadamiających problem alkoholowy oraz motywujących do podjęcia leczenia, a także podtrzymania abstynencji organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Dziennym Ośrodku Wsparcia dla Bezdomnych oraz przez Dom Pomocy Społecznej Betania – 4.417,05 zł,

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą                       w rodzinie 	439.460,31 zł (49,49%)

Powyższą kwotę przeznaczono na zdania realizowane przez:

- podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 207.600,00 zł

na prowadzenie przez fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty punktów 	informacyjno - konsultacyjnych, zajęć i programów dla dzieci, młodzieży                        	i członków rodzin, świetlic socjoterapeutycznych i obozów z programem 	terapeutycznym, udzielanie porad,

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 225.092,37 zł                                                    poprzez prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przy ul. Głębokiej 11                         i ul. Piekarskiej 27, szkolenia pracowników, prowadzenie punktów konsultacyjnych znajdujących się przy ulicach: Kresowej, Startowej, Piekarskiej, Nałkowskich i Kompozytorów Polskich, prowadzenie przez Centrum Interwencji Kryzysowej grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie oraz pełnienie dyżurów interwencyjnych, organizację konferencji profilaktyczno-edukacyjnej.

- placówki oświatowo – wychowawcze – 4.787,94 zł

poprzez prowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych, terapii i programu 	profilaktyczno-terapeutycznego,

- Ośrodek Leczenia Uzależnień obejmujące prowadzenie grup terapeutycznych 
dla osób doświadczających przemocy w rodzinie – 1.980,00 zł.

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,     w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych                                                   i socjoterapeutycznych                                         	832.920,55 zł (47,31%)

Środki te zostały przeznaczone na:

- zadania realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych – 557.275,00 zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in. programy i imprezy profilaktyczne oraz mające na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobów spożywania napojów alkoholowych, a także pogramy interwencyjno-resocjalizacyjne dla kierowców, edukację publiczną poprzez emisję programów radiowych, pozalekcyjne zajęcia sportowe z programem informacyjno-edukacyjnym, prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych, obozy i kolonie 
z profesjonalnym programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży organizowane przez fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty.

- organizację imprez promujących zdrowy i trzeźwy styl życia dla podopiecznych Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej, realizację przez Pogotowie Opiekuńcze programu profilaktycznego „Być sobą” i „Kajtek” oraz  programu „Trening Zastępowania Agresji” realizowanego przez Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Pogodny Dom” – 10.037,97 zł,

- wydatki związane z organizacją imprezy z okazji Dnia Dziecka dla podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych, przeprowadzenie festiwalu muzycznego Jednodniowy Akademicki Festiwal pod hasłem „Trzeźwe Granie” i innych imprez informacyjno – edukacyjnych – 42.433,94 zł,

- zadania realizowane przez placówki oświatowo-wychowawcze (m.in. szkolne

programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, obozy, półkolonie, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem informacyjno-edukacyjnym) – 223.173,64 zł.

- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – wydatki 
inwestycyjne 	1.000.000,00 zł (100%)

Środki przeznaczono na wykonanie modernizacji boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 31. Zadanie finansowane jest także                   z dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zadanie: budowa i modernizacja boisk.

- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów                                                 Alkoholowych	157.803,35 zł (42,65%)

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komisji oraz na wydatki związane z obsługą działalności, głównie w zakresie wydania pisemnych opinii o uzależnieniu osoby, przeprowadzenia kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W ramach Komisji działały zespoły orzekające i zespoły merytoryczne. Komisja wystosowała 203 wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego. Przeprowadzono kontrole 228 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, gdzie                         w 17 przypadkach wykazano istniejące nieprawidłowości. Zaopiniowano 182 wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym wydano                      179 postanowień pozytywnych. Przeprowadzono 15 wizji lokalnych w miejscach przewidzianych do sprzedaży alkoholu.

- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	30.182,37 zł (15,97%)

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: ryczałty samochodowe dla osób kontrolujących punkty sprzedaży napojów alkoholowych, zakup materiałów informacyjnych, literatury fachowej, wyposażenia, szkolenia pracowników.

rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Na realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki                    w wysokości 130.000 zł, które wykorzystane zostaną w drugiej połowie roku na zakup usług zdrowotnych w hospicjach (plan 105.000 zł) oraz na szkolenie uczniów lubelskich szkół z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (plan 25.000 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie miasta

na 2007 rok zaplanowano środki w wysokości 107.807.924 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 1.913.633 zł, tj. do wysokości 109.721.557 zł.

Zwiększenie wydatków wynikało:

- ze zwiększenia planu dotacji celowych na realizację zadań własnych

o kwotę 1.473.837 zł, z tego na:
     - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 
       dożywiania” – 1.244.900 zł, 
     - sfinansowanie dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych – 228.937 zł,

- z przeznaczenia dodatkowych środków z budżetu miasta w kwocie 449.070 zł,

z tego na: 
     - modernizację DPS im. W. Michelisowej – 250.000 zł,
     - podwyżki wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych placówek pomocy 
       społecznej – 170.000 zł,
     - modernizację Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej – 29.000 zł,
     - zwrot dotacji na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem 
       i rodziną – 70 zł,

- ze zmniejszenia dotacji dla Centrum Integracji Społecznej „Integro” na realizację

projektu „Od smutku do radości” o kwotę 9.274 zł.

Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków

między rozdziałami i zadaniami (zmiany przedstawia załącznik nr 2).

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

wykorzystano w 42,41%, tj. na kwotę 46.532.386,40 zł.

Strukturę poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia

poniższy wykres:

Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji  budżetowej objętych tym działem kształtuje się następująco:

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę 11.923.502 zł, z której               w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.399.015,27 zł, tj. 45,28% planowanej wielkości, z tego na:

- bieżące utrzymanie 5 publicznych placówek

opiekuńczo – wychowawczych oraz usamodzielnienie

wychowanków	3.000.411,35 zł (45,55%)

- dotacje dla 34 niepublicznych placówek

opiekuńczo – wychowawczych	737.223,61 zł (50,15%)

- dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek

opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych                                                                    powiatów 	1.293.969,69 zł (47,92%)

- inwestycje	367.410,62 zł (31,49%)

Na bieżące utrzymanie Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych                 „Pogodny Dom”, Zespołu Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny, Domu Dziecka 
im. J. Korczaka, Rodzinnego Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego oraz na wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków wydatkowano środki w wysokości 3.000.411,35 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia	 1.715.828,55 zł (43,68%)

- pochodne od wynagrodzeń	332.481,72 zł (43,59%)

- usamodzielnienie wychowanków	182.060,16 zł (45,52%)

z tego na pomoc:

- pieniężną na usamodzielnienie 6 wychowanków – 27.999,00 zł,

- pieniężną na kontynuowanie nauki dla 19 wychowanków  – 134.297,16 zł,

- na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 wychowanków – 19.764,00 zł.

- wydatki rzeczowe                                                                 770.040,92 zł (51,48%)

w tym m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 153.946,25 zł, energia – 176.183,76 zł, zakup żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 5,51 zł/os. do 12,48 zł/os.) – 144.633,50 zł, zakup leków i materiałów medycznych – 12.671,45 zł, zakup usług (zakup biletów, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i internetowe, opłaty za wypoczynek dzieci oraz za pobyt w internatach i bursach, naprawa sprzętu, usługi zdrowotne) – 117.105,20 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. odzieży, środków czystości, prenumerat, artykułów papierniczych i gospodarczych, materiałów do sprzętu drukarskiego 
i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, paliwa) – 112.382,79 zł, świadczenia społeczne (głównie kieszonkowe dla wychowanków – od 15 zł do 33 zł) 
– 25.602,38 zł, remonty – 8.241,70 zł (27,47%). Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na usunięcie awarii c.o. w Pogotowiu Opiekuńczym oraz zakup materiałów do remontów przez Dom Dziecka im. J. Korczaka.

Zaplanowane środki na remont wejścia do budynku i schodów wejściowych w Domu Dziecka im. J. Korczaka, naprawę sprzętu w Pogotowiu Opiekuńczym oraz odnowienie sanitariatów i pomieszczeń kuchenno-jadalnych, wymianę części rur spustowych 
w budynku sali gimnastycznej w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Pogodny Dom” zostaną przeprowadzone w II półroczu br. stąd niski wskaźnik wykonania planu remontów.

Informacje o liczbie wychowanków, zatrudnieniu i wynagrodzeniach 
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przedstawia poniższa tabela (dotyczy wydatków na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień).

| Placówka | Liczba wycho-wanków | Średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby (w zł) | Przeciętne zatrudnienie (w etatach) | Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw) (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni |
| Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Pogodny Dom” | 82 | 2.157,22 | 14,5 | 22,17 | 3.477 | 2.008 |
| Zespół Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny | 39 | 3.382,89 | 11,75 | 15,17 | 3.167 | 2.237 |
| Dom Dziecka im. J. Korczaka | 33 | 3.382,25 | 11 | 13 | 2.682 | 2.129 |
| Rodzinny Dom Dziecka | 7 | 2.071,05 | - | 1,33 | - | 3.527 |
| Pogotowie Opiekuńcze | 58 | 3.588,09 | 22,50 | 17,85 | 3.930 | 2.079 |

Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych)

dla pracowników pedagogicznych w poszczególnych stopniach awansu zawodowego przedstawia tabela.

| Placówka | Nauczyciele kontraktowi | Nauczyciele mianowani | Nauczyciele dyplomowani |
| --- | --- | --- | --- |
|  | liczba etatów | średnia płaca | liczba etatów | średnia płaca | liczba etatów | średnia płaca |
| Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Pogodny Dom” | 1 | 2.388 | 8,5 | 3.057 | 5 | 4.410 |
| Zespół Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny |  |  | 4,5 | 2.646 | 7,25 | 3.490 |
| Dom Dziecka im. J. Korczaka | 4 | 2.251 | 7 | 2.928 |  |  |
| Pogotowie Opiekuńcze |  |  | 20,5 | 3.660 | 2 | 6.695 |

Podwyżka dla pracowników pedagogicznych wynikała ze wzrostu o 5% w stosunku do roku 2006 kwoty bazowej, tj. z 1.795,80 zł do 1.885,59 zł i była zróżnicowana w zależności od stopnia awansu zawodowego, natomiast dla pracowników niepedagogicznych podwyżkę wypłacono w kwocie średnio 100 zł/os.

Na dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych

przeznaczono kwotę 737.223,61 zł (50,15%). W okresie sprawozdawczym dotacji udzielono:

- jednej placówce socjalizacyjnej – 99.859,61 zł (liczba osób korzystających – 14, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 1.188,80 zł) i jednej rodzinnej zapewniającej całodobową opiekę – 48.000,00 zł (liczba osób korzystających - 5, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 1.600,00 zł)

- dwudziestu ośmiu placówkom wsparcia dziennego – 400.664,00 zł

(liczba osób korzystających – 1 099, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 60,76 zł)

- trzem specjalistycznym placówkom wsparcia dziennego – 188.700,00 zł  (liczba 
osób korzystających – 118, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 266,53 zł).

Na dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano środki w wysokości                  1.293.969,69 zł (47,92%).
Liczbę dzieci przebywających w placówkach na terenie innych powiatów, koszt utrzymania i wielkość dotacji przekazanej przedstawia poniższa tabela.

| Powiat | Liczba dzieci (stan na 30.06.2007 r.) | Koszt utrzymania dziecka w placówce (w zł) | Wydatki (w zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bialski | 1 | 1 937 | 11.622,00 |
| Białogardzki | 14 | 1 800 | 151.200,00 |
| Kraśnicki | 27 | 1 800, 1 944, 2 390 | 303.552,36 |
| Lubelski | 19 | 2 160, 2 069 | 230.004,00 |
| Biłgorajski | 13 | 1 800 | 140.400,00 |
| Krasnostawski | 8 | 1 900, 2 200 | 97.074,44 |
| Puławski | 4 | 2 303 | 69.090,00 |
| miasto Siedlce | 19 | 1 800 | 191.605,76 |
| Janowski | 2 | 1 804 | 25.062,75 |
| Chełmiński | 1 | 1 850 | 18.100,00 |
| Miński | 1 | 1 400 | 8.400,00 |
| Cieszyński | 3 | 1 800 | 32.400,00 |
| Łęczyński | 1 | 1 790 | 10.740,00 |
| Chełmski | 1 do 24.01.2007 | 2 432,55 | 4.718,38 |

W ramach wydatków inwestycyjnych wykorzystano środki w wysokości 
367.410,62 zł (31,49%), które przeznaczono na:

  - przystosowanie domów jednorodzinnych na potrzeby Zespołu Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny                                                                        76.787,00 zł (100 %)
Powyższe środki przeznaczono na zakończenie zabudowy tarasu w budynku 
przy ul. Wyrwasa 38 w ramach przystosowania domów jednorodzinnych na potrzeby grup autonomicznych dzieci z ZPWDiR.  
Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa (wydatek niewygasający z końcem 2006 r.).

  - zakup nieruchomości dla potrzeb Zespołu Placówek Wsparcia Dziecka 
i Rodziny zgodnie z uchwałą nr 444/XX/2004 Rady Miasta Lublin 
z dnia 24 czerwca 2004 roku                                                      280.000,00 zł (100%) 
Zapłacono II ratę za nieruchomość przy ul. Mineralnej 21.

  - zakupy inwestycyjne                                                                  10.623,62 zł (53,12%)

Z powyższej kwoty zakupiono rolety antywłamaniowe, kserokopiarkę oraz centralę telefoniczną na potrzeby Domu Dziecka im. J. Korczaka.

Pozostała kwota zostanie wykorzystana na:

- zakończenie przebudowy Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Pogodny Dom” (600.000 zł). W I półroczu br. zlecono wykonanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z dokumentacją kosztorysową na modernizację m.in. pralni, dachów, parkingów i dojazdów.

- modernizację instalacji elektrycznej, przebudowę drogi dojazdowej oraz placu przed budynkiem Domu Dziecka im. J. Korczaka.

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej zaplanowano w budżecie miasta

kwotę 23.362.500 zł, z której wydatkowano 8.604.181,45 zł (36,83%). Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia	4.381.433,65 zł (50,03%)

- pochodne od wynagrodzeń	868.478,60 zł (50,96%)

- wydatki rzeczowe	1.947.643,45 zł (53,37%)

w tym m.in. na: zakup środków żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wyniosła od 6,02 zł/os. do 7,19 zł/os.) – 542.378,65 zł, opłaty za energię – 458.407,83 zł, zakup materiałów biurowych i papierniczych, środki czystości, materiały do terapii zajęciowej, prenumeratę czasopism, wyposażenie, odzież dla mieszkańców, materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, materiały do konserwacji, paliwo – 346.696,07 zł, 
zakup usług (naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zdrowotne, internetowe, transportowe, usługi pralnicze, usługi komunalne, monitoring, działalność kulturalno - oświatowa) – 203.199,55 zł, odpisy 
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 246.546,50 zł, zakup leków i materiałów medycznych – 90.115,90 zł.

Zaplanowany remont ogrodzenia wokół DPS Kalina (50.000 zł) oraz remont instalacji p.poż. w budynku DPS im. Matki Teresy z Kalkuty przy ul. Mierniczej (25.000 zł) zostanie przeprowadzony w II półroczu br.

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o liczbie mieszkańców, koszcie

utrzymania, zatrudnieniu i wynagrodzeniach w domach pomocy społecznej.

| Dom pomocy społecznej | Liczba mieszkańców (średnia) | Średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby (w zł) | Przeciętne zatrudnienie (w etatach) | Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) (w zł) | Podwyżka wynagrodzeń (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPS Betania | 74 | 2.846,92 | 59 | 1.921 | 98 od kwietnia |
| DPS „Kalina” | 103 | 2.280,91 | 62 | 1.796 | 100 od kwietnia |
| DPS im. Matki Teresy z Kalkuty | 132 | 2.611,53 | 97,3 | 1.905 | 113 od stycznia |
| DPS im. W. Michelisowej | 69 | 2.406,09 | 49 | 1.854 | 121,40 od marca |
| DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie | 90 | 2.701,15 | 72,28 | 1.763 | 184 od maja |

- dotację dla Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej                                               na prowadzenie domu pomocy społecznej                                                                  przy ul. Dolińskiego w Lublinie	206.000,00 zł (50,24%)

Przekazaną dotację przeznaczono głównie na: wynagrodzenia (13,25 et.) wraz                 z pochodnymi – 147.814,60 zł, zakup środków żywności i leków – 25.812,48 zł, zakup energii – 21.986,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.564,78 zł, 
usługi remontowe – 524,00 zł.

Dom zabezpieczył potrzeby socjalne, bytowe i opiekę zdrowotną 26 osobom starszym i niepełnosprawnym.

- opłaty za pobyt 91 osób skierowanych do 20 domów                                                pomocy społecznej poza miasto Lublin	574.597,27 zł (44,20%)

| Dom pomocy społecznej w: | Liczba osób | Wydatki (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Krasnymstawie | 23 | 157.909,72 |
| Surhowie | 12 | 98.216,02 |
| Jadwinowie | 16 | 66.027,95 |
| Matczynie | 3 | 33.442,02 |
| Kocku | 3 | 19.587,78 |
| Różance | 8 | 47.686,07 |
| Żułowie | 1 | 7.231,38 |
| Popkowicach | 2 | 12.377,49 |
| Wygnanowicach | 1 | 7.620,24 |
| Bończy | 4 | 32.336,44 |
| Ostrowie Lubelskim | 5 | 28.479,27 |
| Świdniku | 1 | 7.327,26 |
| Miechowie | 1 | 5.525,15 |
| Biłgoraju | 3 | 8.351,31 |
| Ptaszkach | 1 | 5.810,15 |
| Kołaczycach | 1 | 8.399,78 |
| Kozulach | 1 | 1.730,21 |
| Kraśniku | 1 | 3.916,85 |
| Olsztynie | 2 | 8.743,62 |
| Krasnobrodzie | 2 | 13.878,56 |
| Razem | 91 | 574.597,27 |

- inwestycje	626.028,48 zł (8,38%)

z tego na:

- modernizację DPS im. W. Michelisowej 	                 160.871,48 zł (26,59%)                              
w tym 130.000,00 zł środki z budżetu państwa na "Osiąganie standardów w Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej" (wydatek budżetu państwa niewygasający 
z końcem 2006 roku).                                                                                              
W ramach wydatkowanej kwoty wykonano modernizację podłóg w pomieszczeniach na I i II kondygnacji budynku DPS – 27.810,53 zł i remont sanitariatów – 133.060,95 zł. 
Ponadto w miesiącu czerwcu usunięto awarię instalacji wodno – kanalizacyjnej i c.o. – płatność nastąpi w drugim półroczu.
Środki w wysokości 250.000 zł przeznaczone zostaną na zakup platform dla osób niepełnosprawnych wraz z montażem i stanowią wkład własny realizacji programu naprawczego w DPS współfinansowanego ze środków budżetu państwa. Kontynuowane będą też prace mające na celu przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

- roboty termomodernizacyjne i ogólnobudowlane w Domu Pomocy 
Społecznej Betania	          304.010,00 zł (36,96%)
Wykonano projekt budowlano – wykonawczy instalacji Systemu Alarmu Pożarowego – 9.760,00 zł oraz roboty ogólnobudowlane (budowa windy dla osób niepełnosprawnych, rozbudowa sanitariatów, wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej i c.o., prace malarskie, posadzkarskie) – 294.250,00 zł. Prace będą kontynuowane w II półroczu.

- rozbudowę  DPS Betania                                                      146.400,00 zł (7,32%) Powyższe środki przeznaczono na projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy budynku i zagospodarowania terenu. Ponadto wszczęto procedurę przetargową 
na wybór wykonawcy prac. Prace budowlane rozpoczęte zostaną w II półroczu.

- zakupy inwestycyjne                                                              14.747,00 zł (36,87%)

Z powyższej kwoty sfinansowano zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego oraz zestawu komputerowego w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie.

Zaawansowanie prac na zadaniach, na których w omawianym okresie nie wystąpiły płatności przedstawia się następująco:

- modernizacja i termomodernizacja DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie 
(plan 1.000.000 zł) – opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa realizacji zadania. Trwają prace związane ze wszczęciem procedury przetargowej 
na wybór wykonawcy prac.

- budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej (plan 3.000.000 zł) – trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy prac. Termin rozpoczęcia prac planowany jest w IV kwartale br.

Na utrzymanie w domach pomocy społecznej mieszkańców przyjętych do domów przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed tym dniem, miasto Lublin otrzymało w omawianym okresie dotację celową 
z budżetu państwa w wysokości 3.414.524,00 zł, ponadto uzyskano dochody z tytułu opłat tych pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 
956.147,60 zł. W związku z tym ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono kwotę 363.410,13 zł.

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W budżecie miasta na 2007 rok na funkcjonowanie ośrodków wsparcia

zaplanowano środki w wysokości 3.928.500 zł, które zrealizowano na kwotę 1.726.654,27 zł (43,95%) i przeznaczono na:

- zadania realizowane przez Zespół Dziennych Domów

Pomocy Społecznej	1.316.134,54 zł (45,89%)

z tego na:

- wynagrodzenia (59,58 et.)	919.318,68 zł (49,19%)

Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.211 zł. Od miesiąca kwietnia wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 95 zł/os.

- pochodne od wynagrodzeń	181.528,43 zł (49,30%)

- wydatki rzeczowe	177.019,94 zł (45,39%)

w tym m.in.: opłaty za energię – 64.548,55 zł, zakup usług (m.in. usługi pocztowe, telefoniczne, zdrowotne, internetowe, ochrona budynku, czynsze, usługi konserwacyjno – naprawcze, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości) – 36.687,73 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.643,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, prenumerata czasopism, artykuły biurowe, paliwo, materiały do terapii zajęciowej, materiały do konserwacji sprzętu) – 22.792,32 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenia majątkowe) – 5.677,72 zł.

- inwestycje                                                                             38.267,49 zł (15,88%)

z tego na:

- modernizacje obiektów – 26.267,49 zł (11,47%), z tego:

    - wykonanie projektu budynku garażowego oraz opracowanie kosztorysu inwestorskiego prac modernizacyjnych w Centrum Usług Socjalnych przy 
ul. Lwowskiej 28 – 4.270,00 zł

- modernizacja kuchni w budynku DDPS nr 1 przy ul. Niecałej 16 (ułożenie glazury, terakot, położenie gładzi gipsowej na stropach i ścianach, wymiana drzwi wewnętrznych szklanych, parapetów, przeróbka instalacji gazowej, wodnej oraz elektrycznej, malowanie pomieszczeń) – 21.997,49 zł

  - zakupy inwestycyjne – 12.000,00 zł (100%)

Środki przeznaczono na zakup dwóch zestawów komputerowych wraz 
     z oprogramowaniem.

W okresie sprawozdawczym z opieki pielęgniarskiej, rehabilitacji leczniczo – usprawniającej oraz psychologiczno-pedagogiczno-społecznej świadczonej w oddziałach Zespołu skorzystało łącznie 370 osób, z tego: 265 osób dorosłych i 105 dzieci. Przeciętny koszt usługi wyniósł 575,62  zł.

- prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej 
przy ul. Grygowej 4b                                                             160.311,73 zł (28,60%)

z tego na:

- wynagrodzenia (2,73 et.)                                                        31.271,85 zł (13,39%) Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.909 zł. Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń 
w wysokości 100 zł/et.

  - pochodne od wynagrodzeń                                                         3.984,17 zł (8,50%)

  - wydatki rzeczowe                                                                  125.055,71 zł (44,66%)

w tym m.in.: opłaty za energię – 1.523,87 zł, zakup usług – 7.436,53 zł, odpisy 
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.828,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 108.323,91 zł, opłaty czynszowe – 2.367,30 zł, różne opłaty i składki – 454,00 zł.

W ramach Centrum funkcjonują dwie grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży: grupa wsparcia nr 1 – „Kącik Kubusia Puchatka” dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz grupa wsparcia nr 2 dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Ponadto w ramach zajęć specjalistycznych dostępnych dla wszystkich mieszkańców osiedla funkcjonują kawiarenka internetowa i siłownia.

- dotację na prowadzenie przez Fundację Dom Dzieci Benjamin 
Ośrodka Wsparcia dla Rodzin 
z Dzieckiem Niepełnosprawnym 	      250.208,00 zł (50,04%)

Przekazaną dotację przeznaczono głównie na: wynagrodzenia (18,46 et.) wraz 
z pochodnymi - 212.673,31 zł.

W okresie sprawozdawczym z usług Ośrodka korzystały łącznie 43 osoby. Podopieczni korzystali z terapii zajęciowej, rehabilitacji fizycznej, socjoterapii, a także z pomocy psychologicznej, logopedycznej i pielęgniarsko – opiekuńczej.

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Z zaplanowanej kwoty 6.450.000 zł na pomoc materialną dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.891.657,61 zł, tj. 44,83% planu, z której sfinansowano:

- świadczenia społeczne   	     2.670.012,78 zł (45,25%)

z tego :

- świadczenia dla 396 rodzin zastępczych, w których przebywało                         526 dzieci – 2.125.145,46 zł

Dane dotyczące rodzaju oraz kwoty udzielonej pomocy w zależności od typu                                             rodziny zastępczej, w której przebywa dziecko przedstawia poniższa tabela.

| Typ rodziny zastępczej | Ilość rodzin | Ilość dzieci w rodzinach | Pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci (w zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| Spokrewniona z dzieckiem | 346 | 432 | 1.663.195,23 |
| Niespokrewniona z dzieckiem | 42 | 54 | 272.537,94 |
| Wielodzietne | 2 | 6 | 31.133,07 |
| Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem | 6 | 34 | 158.279,22 |

- świadczenia dla osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego –  12.079,72 zł

- pomoc na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych – 532.787,60 zł

z tego:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 171 wychowanków                          (980 świadczeń) – 478.436,60 zł,

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 16 wychowanków 
(16 świadczeń) – 49.410,00 zł,

- pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 1 wychowanka 
(1 świadczenie) – 4.941,00 zł.

- dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach                                            zastępczych na terenie innych powiatów	221.644,83 zł (40,30%)

Wielkość dotacji przekazanej do powiatów wraz z liczbą dzieci umieszczonych 
w rodzinach zastępczych przedstawia poniższa tabela.

| Powiat | Liczba dzieci | Dotacja (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Tatrzański | 1 | 4.941,00 |
| Radomski | 3 | 17.460,90 |
| Biała Podlaska | 2 | 9.882,00 |
| Leski | 3 | 9.882,00 |
| Lubelski | 9 | 42.663,39 |
| Mrągowski | 2 | 11.399,40 |
| Opolski | 1 | 5.929,20 |
| Radom | 1 | 5.006,30 |
| Suwałki | 1 | 5.127,04 |
| Łęczyński | 5 | 25.680,42 |
| Warszawski Zachodni | 2 | 15.738,10 |
| Wałbrzyski | 2 | 7.905,60 |
| Wołomiński | 2 | 8.235,00 |
| Bialski | 1 | 2.045,55 |
| Zwoleński | 3 | 18.397,23 |
| Lubartowski | 5 | 13.869,90 |
| Garwoliński | 1 | 3.952,80 |
| Janowski | 2 | 13.529,00 |
| Razem | 46 | 221.644,83 |

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wydatki obejmujące pomoc społeczną w zakresie wypłat pieniężnych               i świadczeń rzeczowych w budżecie miasta zaplanowano kwotę 10.781.000 zł.

Wykorzystane w wysokości 3.797.844,94 zł (35,23%) wydatki obejmują:

- zasiłki celowe jednorazowe m.in. opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony żywnościowe, odzież, pościel – 1.044.426,26 zł,

- zasiłki okresowe – 1.623.975,20 zł,

- sfinansowanie kosztów posiłków dla 2 458 dzieci i 761 osób dorosłych – 1.080.482,63 zł,

- sfinansowanie 7 zasiłków losowych – 6.045,00 zł,

- koszty pogrzebów 34 osób – 42.915,85 zł.

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych na mocy ustawy        o dodatkach mieszkaniowych w budżecie miasta zaplanowano kwotę 19.000.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8.842.323,25 zł (46,54%).

W ramach zrealizowanej kwoty wydatków przeznaczono na wypłaty użytkownikom mieszkań:

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy   	     3.193.898,18 zł

(wypłacono 15 791 dodatków mieszkaniowych)

- spółdzielczych (wypłacono 24 950 dodatków mieszkaniowych)	3.833.002,78 zł

- innych (wypłacono 9 846 dodatków mieszkaniowych)	1.815.422,29 zł

W I półroczu 2007 roku wypłacono 50 587 dodatków mieszkaniowych. Średnia
 kwota dodatku mieszkaniowego w okresie sprawozdawczym wynosiła 174,80 zł.

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w wysokości 16.764.326 zł wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie 7.261.251,77 zł (43,31%). Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

1) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 	6.934.289,39 zł (43,18%)                             z tego na:

- wynagrodzenia 	5.013.973,32 zł (48,73%)

Przeciętne wynagrodzenie dla 314,64 etatów (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wynosiło 2.234 zł. Od dnia 1 kwietnia wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 120 zł/et.

- pochodne od wynagrodzeń	919.830,34 zł (46,05%)

- wydatki rzeczowe	1.000.485,73 zł (48,73%)

w tym m.in.: zakup usług (m.in. opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, internetowe, bankowe, wywóz nieczystości, porady prawne, szkolenia, naprawy sprzętu) – 475.055,64 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 201.703,50 zł, opłaty za energię – 119.899,30 zł, zakup materiałów 
i wyposażenia (m.in. prasa, materiały biurowe, paliwo) – 93.867,68 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 38.077,24 zł.  
Zaplanowane w kwocie 50.000 zł wydatki remontowe głównie  na malowanie ścian 
i stolarki okiennej, otworów, wymianę wykładzin, remont łazienek w siedzibie MOPR 
i filiach oraz sekcjach i rejonach zostaną wykorzystane w drugim półroczu br.
Planowane w kwocie 1.600.000 zł wydatki inwestycyjne na adaptację budynku 
przy ul. Zemborzyckiej wykorzystane zostaną w drugiej połowie roku po zakończeniu
prowadzonej procedury przetargowej i wyborze wykonawcy prac budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na biurową.
Natomiast kwota 120.000 zł w ramach zakupów inwestycyjnych wykorzystana zostanie w II półroczu głównie na zakup sprzętu komputerowego 
wraz z oprogramowaniem.

2) realizację projektów realizowanych z udziałem środków                                                       europejskich 	326.962,38 zł (46,44%)                                                                                                 z tego na projekt:

- „@lterEgo” w ramach Programu Inicjatywy 
Wspólnotowej EQUAL	39.467,94 zł (47,56%)

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 37.404,81 zł

- zakup materiałów i usług – 2.011,73 zł

Uczestnikami projektu było 60 osób (samotni rodzice), które ze względu na bariery psychiczne, bierność zawodową oraz brak wiedzy o elastycznych formach zatrudnienia miały problem z ponownym podjęciem pracy. Ponadto utworzono Centrum Promocji Pracy tj. centrum usług z zakresu księgowości, grafiki komputerowej, usług opiekuńczych świadczonych zewnętrznym zleceniodawcom.

- „Sami sobie – program rozwoju standardów jakości usług                                                     dla pracowników socjalnych” 	63.391,68 zł (91,40%)

z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 42.296,93 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 851,78 zł

- zakup usług (usługi transportowe, oprogramowanie, druk materiałów promocyjnych)  – 20.242,97 zł

Program miał na celu rozwój standardów jakości usług dla pracowników socjalnych 
i był realizowany od maja 2006 r. do marca 2007 r. Przeprowadzono szereg kursów
z zakresu specjalistycznej wiedzy oraz kurs językowy, w wyniku czego wdrożono zmiany polegające na rozszerzeniu form pracy socjalnej tj. pomocy 
w usamodzielnieniu środowiska lokalnego i stworzeniu modelu wszechstronnego pracownika socjalnego, który wspiera, animuje, współpracuje.

- „EduPart. Partnerstwo na rzecz edukacji i pobudzania                                                     aktywności rodzin” w ramach programu 
SOCRATES GRUNDTVIG 2                                                  28.878,44 zł (90,25%)

z tego na:

- umowy zlecenia (edukatorzy, ankieterzy) – 6.832,40 zł

- zakup materiałów, akcesoriów komputerowych, opłacenie delegacji zagranicznych, ubezpieczenie i inne – 22.046,04 zł.

Celem projektu jest rozwój partnerstwa edukacyjnego pomiędzy 5 organizacjami partnerskimi z Niemiec, Austrii, Litwy i Polski. Istotą projektu jest wymiana praktyk              i doświadczeń z dziedziny kształcenia rodziców i rodziny. MOPR wraz z Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo koordynuje rozwój i reintegrację ze społeczeństwem rodzin borykających się z wieloproblemowością. Pracownicy zajmują się rodzinami wspomagając je w wypełnianiu ich podstawowych funkcji w ramach programu „Nasza Rodzina”.

  - „AWANS – integracja społeczna i zawodowa młodzieży 
z osiedla im. A. Grygowej” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006                               195.224,32 zł (37,57%)

z tego:

    - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 120.956,60 zł,

    - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, akcesoriów komputerowych, oprogramowania, podróże, usługi – 71.737,38 zł,

    - świadczenia społeczne – 2.530,34 zł

Projekt jest częścią szerszego programu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców przy ul. A. Grygowej w Lublinie. Skierowany jest do 20-osobowej grupy młodzieży w wieku 15 – 24 lat (z podziałem na dwie grupy wiekowe 15 -17 lat 
i 18 - 24 lata) sprawiającej problemy wychowawcze, zamieszkującej osiedle bloków socjalnych przy ul. A. Grygowej. W okresie sprawozdawczym podjęto działania mające na celu promocję projektu, wyposażono pomieszczenia szkoleniowe i biura, zakupiono materiały biurowe, powstała strona internetowa projektu, utworzono 
2 grupy uczestników oraz listy uczestników rezerwowych. Ponadto od marca 2007 r. rozpoczęły się kursy (językowe, komputerowe, z zakresu indywidualnego poradnictwa psychologicznego i zawodowego, grupa wsparcia).

rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione           i ośrodki interwencji kryzysowej

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano w budżecie miasta na 2007 rok kwotę 829.905 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 277.093,71 zł (33,39%).

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- mieszkania chronione                                                             84.196,93 zł (29,12%)                                                                                z tego:

- wynagrodzenia  (1 et.)	39.799,64 zł (22,45%)

Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.858 zł.

Podwyżka wprowadzona od 1 stycznia wyniosła 84 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 	7.546,78 zł (21,70%)

- wydatki rzeczowe	36.850,51 zł (47,80%)

m.in.: energia – 12.602,71 zł, zakup materiałów i wyposażenia

– 2.254,44 zł, usługi (głównie telekomunikacyjne, internetowe, czynsz i opłaty
     RTV)  – 21.097,61 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
     – 603,75 zł

2) Specjalistyczną Poradnię dla Rodzin	84.927,22 zł (35,75%)

tj:

- wynagrodzenia	66.660,60 zł (47,75%)

Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosła dla

pracowników niepedagogicznych (5,09 et.) – 2.050 zł

Podwyżka wprowadzona od 1 stycznia wyniosła średnio 126 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 	12.881,63 zł (46,09%)

- wydatki rzeczowe 	5.384,99 zł (7,69%)

głównie: zakup usług i szkolenia – 1.505,00 zł, materiałów i wyposażenia – 434,55 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.850,00 zł.

3) Centrum Interwencji Kryzysowej 	107.969,56 zł (35,61%)

z tego:

- wynagrodzenia  (5 et.)	73.041,94 zł (46,14%)

Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.987 zł.

Podwyżka wynagrodzeń wprowadzona została od 1 kwietnia i wyniosła 141 zł / et.

- pochodne od wynagrodzeń 	13.175,05 zł (41,30%)

- wydatki rzeczowe 	21.752,57 zł (41,04%)

m.in.: zakup usług – 9.563,56 zł, zakup energii – 5.060,67 zł, odpisy 
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.017,25 zł, opłaty czynszowe 
– 2.780,57 zł.

Z usług obejmujących pomoc psychologiczną, prawną, wsparcie terapeutyczne doraźne, konsultacje pedagogiczne skorzystały 972 osoby.

Planowane w kwocie 60.000 zł wydatki na modernizację pomieszczeń Centrum wykorzystane zostaną w drugiej połowie roku na system wentylacji.

rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Na wydatki realizowane przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy zaplanowano kwotę 313.180 zł, z której wydatkowano kwotę 141.532,60 zł (45,19%) i przeznaczono na:

- wynagrodzenia	98.137,73 zł (42,81%)

Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wynosiła dla:

- pracowników pedagogicznych – nauczyciele mianowani (3 et.) – 2.905 zł

Podwyżka wynagrodzeń wprowadzona od stycznia dla nauczycieli wyniosła 
87 zł i wynikała ze wzrostu o 5% w stosunku do roku 2006 kwoty bazowej, 
tj. z 1.795,80 zł do 1.885,59 zł.

- pracowników niepedagogicznych (3,46 et.) – 1.750 zł.

Podwyżka wynagrodzeń wprowadzona została od 1 stycznia br. i wyniosła 100 zł.

- pochodne od wynagrodzeń	19.639,07 zł (46,84%)

- wydatki rzeczowe	23.755,80 zł (56,56%)

w tym m.in.: zakup usług (m.in. opłaty za czynsz, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne 
i internetowe, szkolenia, wywóz nieczystości) - 8.428,05 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.700,00 zł, opłaty za energię - 4.847,88 zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, prenumerata) – 1.084,67 zł, podróże służbowe krajowe – 832,80 zł, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 390,40 zł.

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano w budżecie miasta na 2007 rok kwotę                 10.150.000 zł. W okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 4.393.887,10 zł, co stanowi 43,29% planu, w tym na dotacje dla organizacji pozarządowych stanowią kwotę 2.075.315,40 zł.

Usługi opiekuńcze (obejmujące zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie podstawowej opieki higieniczno-medycznej) wykonywało w okresie 
od stycznia do marca br. 8 firm natomiast od kwietnia 5 firm wyłonionych w ramach konkursu. W okresie sprawozdawczym opieką objętych zostało 2 031 osób z 1 968 rodzin, opłacono 773 572 godziny usług. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 5,68 zł/godz.

rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w wysokości 1.677.429 zł wykonane zostały w 51,42%, tj. w kwocie 862.535,46 zł i obejmują dotację dla Centrum Integracji Społecznej „Integro”, z tego:

- dotację do działalności bieżącej	269.500,00 zł (57,96%)

w tym na remonty 30.000,00 zł (100%)

- dotację na realizację projektu „Od smutku do radości” 	593.035,46 zł (48,91%)

Szczegółową informację o realizacji planowanych przychodów i wydatków gospodarstwa ujęto w części dotyczącej zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych.

rozdz. 85233 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek

opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 29.700 zł, z której wykorzystano

10.399,99 zł (35,02%), z tego:

- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Pogodny Dom” – 7.099,99 zł                Dofinansowano dokształcanie indywidualne 2 nauczycielom oraz opłacono szkolenia pracowników pedagogicznych.

- Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy – 3.300,00 zł

Sfinansowano szkolenia 2 pracowników pedagogicznych.

Pozostałe środki wykorzystane zostaną na dokształcanie i doskonalenie pracowników

pedagogicznych Zespołu Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny, Domu Dziecka

im. J. Korczaka i Pogotowia Opiekuńczego.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej objętych tym rozdziałem

zaplanowano w budżecie miasta na 2007 rok kwotę 4.511.515 zł.

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w 51,51%, tj. w wysokości 2.324.008,98 zł i przeznaczone:

- w formie dotacji dla jednostek niezaliczanych

do sektora finansów publicznych	633.144,00 zł (51,06%)

z tego na:

- zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy                             	598.144,00 zł (51,12%)

W ramach tego zadania przekazano środki na:

- prowadzenie Domu Samotnej Matki przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” –

152.000,00 zł 
W omawianym okresie w placówce przebywało ok. 49 osób.

- prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet przez Fundację „SOS Ziemi                   Lubelskiej” – 70.500,00 zł
Z usług schroniska korzystało średnio 13 kobiet.

- prowadzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży przy 
ul. Chmielewskiego 9 przez Fundusz Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej – 25.200,00 zł
Z pomocy korzystały przeciętnie 4 osoby.

- prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn przez Charytatywne

Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja"       – 124.040,00 zł

Z pomocy placówki korzystały przeciętnie 34 osoby.

- prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Młyńskiej 8 przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu ”Nadzieja" – 47.504,00 zł

Z noclegowni korzystało średnio 25 osób.

- prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Abramowickiej 2F przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu ”Nadzieja" – 44.400,00 zł

Z noclegowni korzystały przeciętnie 42 osoby.

- prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Dolna Panny Marii 32 przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 134.500,00 zł 
Z pomocy placówki w okresie sprawozdawczym korzystało średnio 48 osób.

- prowadzenie banku żywności	17.000,00 zł (50,00%)
W okresie sprawozdawczym Związek Stowarzyszeń „Lubelski Bank Żywności” rozdysponował 460 ton żywności, które przekazał 25 organizacjom na terenie 
miasta Lublin. Pomoc uzyskało ok. 10 000 osób spełniających kryteria ustawy 
o pomocy społecznej.

- prowadzenie taniego żywienia w formie 
kuchni społecznych 	10.000,00 zł (50,00%)

Dofinansowaniem objęta jest działalność kuchni dla bezdomnych i ubogich prowadzonej przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta, która wydała

10 000 gorących posiłków oraz produkty żywieniowe.

- realizację programów służących aktywizacji i integracji osób

w podeszłym wieku 	8.000,00 zł (50,00%)

Powyższą kwotę przekazano Rzymsko - Katolickiej Parafii Archikatedralnej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty na prowadzenie Świetlicy Jubileuszowej.

Dziennie z usług placówki korzystało 16 osób, w tym osoby starsze, niepełnosprawne, chore i będące w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. W Świetlicy prowadzona              była m.in. terapia obejmująca zajęcia: manualno-plastyczne, kulinarne, muzyczne, rehabilitacyjne, spotkania tematyczne (prelekcje, filmy, dyskusje). Ponadto prowadzone były zajęcia z zakresu psychoedukacji indywidualnej i grupowej. Zapewniono możliwość spotkania z lekarzem, prawnikiem, pedagogiem i psychologiem.

- na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie

dożywiania”	1.637.163,63 zł (51,81%)

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- zasiłki celowe na dożywianie – 1.041.212,70 zł (wypłacono 8 941 zasiłków w wysokości średnio 116,45 zł),

- dofinansowanie 107 651 obiadów dzieci w szkołach – 316.494,32 zł (średni koszt obiadu 2,94 zł),

- dofinansowanie 10 884 obiadów dzieci do lat 7 – 43.536,00 zł (średni koszt 
obiadu 4,00 zł),

- dofinansowanie 57 402 obiadów w barach – 235.920,61 zł (średni koszt 
obiadu 4,11 zł),

Środki zaplanowane na doposażenie istniejących punktów żywienia, w tym stołówka 
      w Szkole Podstawowej nr 39 (89.688 zł) zostaną wydatkowane w II półroczu 2007 r.

- na świadczenia dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku 
      za wykonywanie prac społecznie użytecznych	42.086,67 zł (42,09%)

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia                        i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) bezrobotni bez     prawa do zasiłku korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej wykonywali            prace społecznie użyteczne w: Domu Pomocy Społecznej „Kalina” (3.878,00 zł), Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (2.734,50 zł), Domu Dziecka im. J. Korczaka (301,60 zł), Miejskim Urzędzie Pracy (331,32 zł) 
oraz szkołach i placówkach oświatowych ( 34.841,25 zł). 
Świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej bez prawa do zasiłku w wysokości nie niższej niż 6 zł za każdą godzinę pracy w 60% refundowane jest ze środków Funduszu Pracy. 
W omawianym okresie stawka godzinowa wyniosła: od stycznia do czerwca – 6,20 zł, od czerwca – 6,30 zł.

- na zwrot dotacji na realizację programu z zakresu opieki 
     nad dzieckiem i rodziną                                                            11.614,68 zł (100%)

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację pozostałych zadań w zakresie pomocy społecznej w budżecie miasta na 2007 rok zaplanowano środki w wysokości 11.937.034 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 11.941.270 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4.236 zł w pierwszym półroczu bieżącego roku dotyczyło zadań realizowanych w ramach rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na pokrycie 5% kosztów uczestnictwa 6 mieszkańców Lublina w warsztatach terapii zajęciowej

na terenie Powiatu Lubelskiego prowadzonych przez fundację „Między Nami”

w Krężnicy Jarej 498 (zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Ponadto dokonano przeniesienia w planowanych wydatkach inwestycyjnych

i remontowych, zmiany obrazują załączniki nr 3 i nr 4.

Zrealizowane wydatki w kwocie 5.677.083,37 zł, co stanowi 47,54% planu,

przeznaczone zostały na realizację zadań objętych rozdziałami:

rozdz. 85305 – Żłobki

# Planowane w kwocie 6.264.742 zł wydatki na zadania realizowane przez Miejski Zespół Żłobków zostały zrealizowane w 48,75%, tj. na kwotę 3.053.979,07 zł.

## Wykorzystane środki obejmują:

- wydatki bieżące 	2.687.979,07 zł (48,49%)

z tego:

- wynagrodzenia (168 et. kal.)	1.926.819,86 zł (48,82%)

Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wynosiła 1.618 zł. Do końca czerwca br. nie wprowadzono podwyżki wynagrodzeń z uwagi na późne opublikowanie (tj. 21 czerwca 2007 r.) rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Podwyżkę wynagrodzeń w wysokości

150 zł na etat wprowadzono w lipcu z wyrównaniem od stycznia.

- pochodne od wynagrodzeń                                           	     347.376,80 zł (47,12%)

- wydatki rzeczowe                                           	413.782,41 zł (48,15%)

m.in.: zakup energii elektrycznej i cieplnej, wody i gazu - 208.380,81 zł, odpisy

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 121.000,00 zł, zakup usług

(głównie: telefonicznych, internetowych, zdrowotnych, wywóz nieczystości, przeglądy, naprawy, szkolenia pracowników) – 31.246,38 zł, zakup materiałów

i wyposażenia – 30.048,16 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 15.649,00 zł, remonty (naprawa drzwi w Żłobku nr 2, naprawa rynien i uszczelnienie dachu w Żłobku nr 3, wymiana tablicy elektrycznej

w Żłobku nr 6) – 2.907,26 zł (3,25%).

- inwestycje 	366.000,00 zł (50,76%)

W ramach termomodernizacji wykonano docieplenie ścian i fundamentów

oraz wymianę instalacji c.o. w Żłobku nr 1.

W okresie sprawozdawczym z opieki nad małym dzieckiem świadczonej przez    8 żłobków skorzystało przeciętnie miesięcznie 618 dzieci. Przeciętny koszt utrzymania jednego dziecka stanowił w tym okresie kwotę 725 zł.

Wysokość czesnego, określona uchwałą nr 540/XXIII/2004 Rady Miasta Lublin z dnia        14 października 2004 roku z późn. zm., w 2007 roku wynosi miesięcznie 93 zł za pierwsze dziecko i 47 zł za każde następne.

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano środki w wysokości 528.236 zł, z czego wykorzystano kwotę 219.032,44 zł (41,46%).

Powyższe środki poniesione zostały na realizację zadań wynikających z uchwalonej przez Radę Miasta strategii działań na rzecz osób niepełnosprawnych (41,80% planu) obejmującej zadania:

1) 	realizacja programów zwiększających świadomość mieszkańców Lublina

o przyczynach i skutkach powstawania niepełnosprawności oraz sposobach

jej zapobiegania, w szczególności edukację dzieci i młodzieży w tym zakresie

- 15.000,00 zł,

Poniesione wydatki stanowią dotacje dla 2 stowarzyszeń realizujących program „Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną” prezentujący niepełnosprawnych artystów i akcję „Zbadaj swoją pamięć” mającą na celu poznanie przyczyn leżących u podstaw problemów z pamięcią oraz dla fundacji realizującej program „Posejdon VI” dotyczący bezpiecznego zachowania nad wodą.

2) 	rehabilitacja osób niepełnosprawnych zwiększającą ich samodzielność fizyczną

i psychiczną - 49.731,48 zł,

W ramach powyższej kwoty środki w wysokości 35.530,00 zł stanowią dotacje

dla 7 stowarzyszeń organizujących zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne obejmujące w szczególności: ćwiczenia na basenie, masaże, psychoterapię, terapię manualną, logopedyczną, logorytmikę, instruktaż dla osób niewidomych, zajęcia

w „Szkole astmy”. Pozostałe środki zostały wydatkowane przez placówki oświatowo-wychowawcze, Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie i przeznaczone na: wielokierunkowe usprawnianie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, naukę pływania i zabawy w wodzie

z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, hipoterapię, organizację imprezy „Aktywnie i artystycznie” oraz programu „Usprawnianie przez zajęcia w wodzie”.

3) 	prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

niepełnosprawnej - 26.469,19 zł,

Na powyższy cel zostały przekazane dotacje dla 4 organizacji pozarządowych

w kwocie 17.000,00 zł oraz środki dla placówek oświatowo-wychowawczych

w kwocie 9.469,19 zł.

4) 	świadczenie kompleksowego poradnictwa dla osób niepełnosprawnych

i ich rodzin, w tym specjalistycznego poradnictwa z zakresu likwidacji barier architektonicznych, transportowych oraz w komunikowaniu się - 9.000,00 zł,

Powyższe środki stanowią dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych świadczących bezpośrednie, telefoniczne i internetowe poradnictwo dla osób niepełnosprawnych.

5) 	integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością Lublina - 20.655,46 zł,

w tym głównie dotacje dla 1 fundacji i 3 stowarzyszeń organizujących imprezy

integracyjne dla osób niepełnosprawnych bądź umożliwiających uczestnictwo

tych osób w życiu społecznym – 15.000,00 zł

6) 	realizacja programów promujących osiągnięcia osób niepełnosprawnych

w różnych sferach życia społecznego - 10.000,00 zł

W realizację powyższego zadania zaangażowana była fundacja i stowarzyszenie,

które otrzymały dotacje na nagranie filmu „Oblicza niepełnosprawności”

oraz realizację zadania „Wernisaż i wystawa prac osób głuchych”.

7) 	prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej – 88.176,31 zł

w tym: dotacje – 79.018,50 zł

Realizacja zadania odbywała się poprzez dofinansowanie 9 Warsztatów Terapii

Zajęciowej zorganizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym

nr 1 (9.157,81 zł), Teatrze im. J. Osterwy (dotacja – 8.802,50 zł) oraz podmiotach

niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja – 70.216 zł).

Natomiast środki na dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach zadań:

„wspieranie aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych,

w szczególności: prowadzenie specjalistycznych kursów i szkoleń przygotowujących osoby niepełnosprawne do podjęcia pracy, prowadzenie kawiarenki internetowej

dla osób niepełnosprawnych” (plan 5.500 zł) oraz „organizacja szkoleń i kursów przygotowujących do profesjonalnej pracy z osobami niepełnosprawnymi”

(plan 13.000 zł) zostaną przekazane w II półroczu br.

Ponadto w ramach omawianego rozdziału zaplanowano dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów w wysokości 4.236 zł, które wydatkowane będą w II półroczu br.

Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

jest zadaniem z zakresu administracji rządowej wykonywanym przez powiat.

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na ww. cel jest niewystarczająca  zaplanowano kwotę 100.000 zł na dofinansowanie wydatków Zespołu, w tym 
na podwyżkę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Ponieważ w I półroczu br. zadanie finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa oraz nie wprowadzono podwyżki wynagrodzeń, stąd brak wykorzystania środków własnych budżetu miasta.

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na wydatki na zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy, w tym

na realizację projektów z wykorzystaniem środków europejskich zaplanowano środki

w wysokości 5.028.292 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki objęte tym rozdziałem zrealizowano w wysokości  2.404.071,86 zł (47,81%), z tego na:

- wydatki na zadania realizowane przez

Miejski Urząd Pracy 	2.265.232,59 zł (46,82%)		obejmujące:

- wydatki bieżące 	2.233.823,69 zł (51,74%)

z tego:

- wynagrodzenia  (134,95 et. z koordynatorami projektów)	1.644.619,74 zł (53,21%)

Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych)                                     w okresie sprawozdawczym wynosiła 1.757 zł.

W I półroczu 2007 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń: od stycznia dla

122,66 et. w wysokości średnio 199 zł, od kwietnia dla 4 et. w wysokości średnio

107 zł, od maja dla 4 et. w wysokości średnio 142 zł oraz od czerwca dla 2 et.

w wysokości średnio 232 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 	309.132,80 zł (50,31%)

- wydatki rzeczowe	280.071,15 zł (45,72%)

w tym m.in.: zakup usług (obejmujących głównie dozór mienia, sprzątanie budynku, opłaty telefoniczne i internetowe, usługi zdrowotne, wywóz nieczystości, drobne naprawy) – 92.191,98 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83.236,00 zł, zakup energii elektrycznej i cieplnej, wody – 48.595,16 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych i papierniczych, gospodarczych i wyposażenia, wydawnictw i prasy, paliwa) – 26.475,65 zł,

podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia – 16.271,00 zł.

Planowane na remont pomieszczeń (głównie wymianę wykładzin) Miejskiego Urzędu

Pracy środki w wysokości 100.000 zł zostaną wykorzystane w II półroczu br.

- inwestycje 	31.408,90 zł (6,04%)

z tego:

- modernizacja obiektu 	2.196,00 zł (0,49%)

W ramach wydatkowanych środków wykonano opracowanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Niskie wykonanie planu (450.000 zł) wynika

z konieczności przeprowadzenia powtórnej procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji na modernizację sanitariatów, dachu i zabudowę holu.

- zakupy inwestycyjne	29.212,90 zł (41,73%)

Dokonano zakupu risografu i kserokopiarek.

- realizację projektu "Siłaczka"	21.762,04 zł (98,52%)

z tego na:

- wynagrodzenie koordynatora projektu – 4.473,12 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 589,20 zł,

- opłacenie szkoleń pracowników – 15.000 zł,

- audyt projektu i koszty obsługi konferencji – 1.699,72 zł.

Projekt realizowany był w okresie: 01.01.2006 r. – 31.03.2007 r. i skierowany był

do pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie posiadających bezpośredni

kontakt z osobami bezrobotnymi, pracodawcami oraz wykorzystującymi w swojej

pracy dokumenty obcojęzyczne. Projekt obejmował 30 pracowników MUP, którzy

uczestniczyli w szkoleniach językowych i zawodowych. Całkowity koszt projektu

wyniósł 99.640,00 zł.

- realizację projektu "Tylko dla orłów"	40.200,11 zł (87,26%)

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenie koordynatora projektu – 8.555,65 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 1.649,74 zł,

- opłacenie studiów podyplomowych pracowników – 29.090,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 904,72 zł.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 17 pracowników MUP poprzez studia podyplomowe; 	termin realizacji: 01.09.2006 r. – 31.08.2007 r.;

wartość projektu: 85.452 zł.

- realizację projektu "Marketing usług pośredniaka – MUP" 	53.985,47 zł (93,00%)

z tego na:

- wynagrodzenie koordynatora projektu – 8.820,13 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 1.665,34 zł,

- spot reklamowy, ogłoszenia prasowe i koszty obsługi konferencji – 43.500 zł.

Projekt ma na celu profesjonalną promocję działalności i usług MUP poprzez wydanie cyklu publikacji o aktualnych ofertach pracy i działaniach urzędu skierowanych do wszystkich uczestników rynku pracy, produkcję i emisję filmów promocyjnych, wydanie publikacji promującej urząd oraz zorganizowanie konferencji podsumowującej realizację projektu; termin realizacji: 01.07.2006 r. – 31.07.2007 r.; wartość projektu: 109.509 zł.

- realizację projektu "Siłaczka – dalsza językowa wspinaczka" 	22.891,65 zł (35,55%)

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenie koordynatora projektu – 4.800,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 942,72 zł,

- opłacenie szkoleń pracowników – 15.000,00 zł,

- zakup artykułów biurowych i reklamowych – 2.148,93 zł.

Realizację projektu rozpoczęto 01.04.2007 r. i objęto nim 30 pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie poprzez ich uczestnictwo w szkoleniach językowych. Całkowity koszt projektu wynosi 86.880 zł, zaś termin realizacji określono

do 31.03.2008 r.

Projekty w całości finansowane są ze środków unijnych.

rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Planowane w wysokości 20.000 zł wydatki na pomoc dla repatriantów finansowane są, w związku z przyznaną dotacją celową, ze środków budżetu państwa przeznaczonych na refundację wydatków związanych z aktywizacją zawodową repatriantów oraz na wypłatę pomocy finansowej repatriantom (zadanie opisane                     w części dotyczącej zadań zleconych).

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 44.319.945 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 1.991.388 zł, tj. do wysokości 46.311.333 zł. Zwiększenie planowanych wydatków wynika ze zmian polegających na wprowadzeniu:

- dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 1.037.558 zł, z tego na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 1.016.758 zł

- pomoc materialną dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej w kwocie 20.800 zł,

- środków z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 44.300 zł 
z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

- dodatkowych środków budżetu miasta w wysokości 909.530 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 602.000 zł,

- dotacje dla publicznych i niepublicznych ośrodków 
szkolno - wychowawczych – 40.000 zł,

- wkład własny w realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” – 16.530 zł,

- program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – 100.000 zł,

- remonty – 4.000 zł,

- inwestycje –147.000 zł.

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu

środków między rozdziałami i zadaniami (zmiany obrazują załączniki nr 2, nr 3, nr 4, nr 5,

nr 10).

Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w I półroczu 2007 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 37 świetlic funkcjonujących przy 33 szkołach podstawowych, 2 gimnazjach, Zespole Szkół nr 4 i Zespole Szkół nr 7,

- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,

- 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

- 2 młodzieżowe domy kultury,

- 4 bursy szkolne i 5 internatów,

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe,

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,

- 47 stołówek szkolnych,

oraz przez niepubliczne placówki prowadzone przez osoby prawne i fizyczne, otrzymujące dotacje, tj.:

- 1 specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,

- 2 bursy i 1 internat.

Środki na utrzymanie placówek szkolno-wychowawczych oraz na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej pochodziły z części oświatowej

subwencji ogólnej, dotacji celowych i ze środków własnych budżetu miasta

(szczegółowa informacja w dziale 801 – Oświata i wychowanie).

W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano kwotę 22.253.177,15 zł, tj. 48,05% planowanej wielkości, z tego:

- wydatki bieżące 	22.216.262,58 zł (50,33%)

w tym: remonty 	10.927,70 zł (1,98%)

- wydatki inwestycyjne 	36.914,57 zł (1,70%)

Strukturę zrealizowanych w I półroczu 2007 roku wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą przedstawia poniższy wykres.

Kwota 22.253.177,15 zł została przeznaczona na:

- utrzymanie placówek prowadzonych przez miasto	20.354.118,92 zł

w tym: remonty – 10.927,70 zł

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 	60.400,75 zł

- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych	669.858,00 zł

- kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej	27.120,00 zł

- pomoc materialną dla uczniów	1.084.268,35 zł

- nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad
przedmiotowych	2.000,00 zł

- ogłoszenia prasowe	1.496,56 zł

- dotację przedmiotową na częściowe pokrycie kosztów

centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych 	17.000,00 zł

IX.    inwestycje                                                                                            36.914,57 zł

I. UTRZYMANIE PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO

Poniesione w wysokości 20.354.118,92 zł (50,17% planu) wydatki na utrzymanie

placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia 	14.182.870,19 zł (50,14%)

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.313.829,92 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.855.100,84 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 13.939,43 zł.

Zamieszczona poniżej tabela nr 1 przedstawia informację w zakresie wykonania wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych (bez remontów) w szczegółowości rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 1	w złotych

| Rozdział | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Wydatki rzeczowe bez remontów |
| --- | --- | --- | --- |
| 85401 - Świetlice szkolne | 2 938 994,59 | 547 373,30 | 386 741,41 |
| 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 3 023 440,37 | 586 115,69 | 751 176,42 |
| 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 216 474,95 | 411 574,77 | 395 156,67 |
| 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego | 960 626,65 | 177 026,63 | 215 513,83 |
| 85410 - Internaty i bursy szkolne | 2 326 246,49 | 452 693,41 | 851 920,04 |
| 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe | 116 028,47 | 26 021,76 | 32 360,62 |
| 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 229 945,04 | 44 685,36 | 34 125,95 |
| 85495 - Pozostała działalność (stołówki szkolne) | 2 371 113,63 | 433 846,96 | 813 988,21 |
| OGÓŁEM | 14 182 870,19 | 2 679 337,88 | 3 480 983,15 |

Z dniem 1 stycznia 2007 roku została wprowadzona podwyżka wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych w wysokości 100 zł na etat.

Natomiast podwyżka dla pracowników pedagogicznych wynikała ze wzrostu o 5% kwoty bazowej w stosunku do roku 2006, tj. z 1.795,80 zł do 1.885,59 zł i była zróżnicowana 
w zależności od stopnia awansu zawodowego.

W 2007 roku wypłacane były również dodatki do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy zgodnie z uchwałą 
nr 43/V/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 8 lutego 2007 r.

Średnią płacę (bez nagród jubileuszowych i odpraw) oraz przeciętne zatrudnienie w podziale na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa tabela.

|  | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy niepedagogiczni |
| --- | --- | --- |
| Rozdział | płaca (w zł) | zatrudnienie (w et.) | płaca (w zł) | zatrudnienie (w et.) |
| 85401 - Świetlice szkolne | 2.156 | 209,53 |  |  |
| 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3.073 | 124,42 | 1.575 | 47,90 |
| 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2.371 | 122,25 | 2.260 | 19,11 |
| 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego | 2.332 | 44,60 | 1.738 | 23,25 |
| 85410 - Internaty i bursy szkolne | 2.700 | 85,55 | 1.609 | 73,12 |
| 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe | 3.212 | 1 | 2.357 | 6 |
| 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 2.972 | 9,85 | 1.632 | 3 |
| 85495 – Pozostała działalność (stołówki szkolne) |  |  | 1.499 | 219,22 |

Natomiast przeciętne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych

w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem stopni

awansu zawodowego prezentuje poniższa tabela.

|  |  |  |  | w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | Stopień awansu zawodowego |
|  | stażyści | kontraktowi | mianowani | dyplomowani |
| 85401 - Świetlice szkolne | 1.290 | 1.621 | 2.292 | 2.922 |
| 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1.680 | 2.133 | 3.112 | 4.259 |
| 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1.246 | 1.469 | 2.252 | 2.802 |
| 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego | 1.322 | 1.640 | 2.218 | 2.946 |
| 85410 - Internaty i bursy szkolne | 1.467 | 2.022 | 2.611 | 3.322 |
| 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe |  |  | 3.212 |  |
| 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1.577 |  | 2.734 | 3.770 |

- pochodne od wynagrodzeń 	2.679.337,88 zł (47,65%)

z tego:

- 	składki na ubezpieczenia społeczne – 2.354.734,47 zł,

- 	składki na Fundusz Pracy – 324.603,41 zł.

- wydatki rzeczowe	3.480.983,15 zł (56,97%)

obejmujące:

- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie –

1.113.349,83 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.363.795,80 zł

- opłaty za usługi – 295.430,06 zł

Główne pozycje w tej grupie wydatków rzeczowych to: opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe, transportowe, ochroniarskie, pocztowe, zdrowotne, wywóz nieczystości, dozór techniczny, naprawa drobnego sprzętu, usługi pralnicze, opłaty z tytułu czynszów, dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja, kontrola sanitarna.

- zakup materiałów i wyposażenia – 381.222,50 zł

Powyższe środki przeznaczono przede wszystkim na zakup: materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, prasy 
i literatury fachowej, środków czystości, paliwa, leków i środków opatrunkowych.

W ramach uzupełnienia wyposażenia zakupiono m.in.: komputery, monitory, drukarki, programy komputerowe i ich nowelizacje, kamery, kserokopiarkę, kalkulator, sprzęt AGD, drobny sprzęt gospodarczy, wyposażenie kuchni 
i stołówek, meble.

- zakup środków żywności – 212.745,79 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 19.199,17 zł

W ramach wydatkowanej kwoty dokonano zakupu prasy dydaktycznej, książek do bibliotek (słowniki, encyklopedie, lektury) oraz pomocy dydaktycznych takich jak: komputery, odtwarzacz DVD, radiomagnetofony, kasety, plansze edukacyjne i gry dydaktyczne, układanki terapeutyczne, zabawki, pomoce na zajęcia w kółkach zainteresowań.

- wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli –

31.014,84 zł,

- ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne – 26.477,22 zł,

- zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 8.419,18 zł,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 20.676,00 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej – 7.558,00 zł,

- świadczenia społeczne – 158,76 zł, 
Wydatek dotyczy prac społecznie użytecznych świadczonych w placówkach przez osoby bezrobotne.

- podatek od środków transportowych – 936,00 zł.

- remonty	10.927,70 zł (1,98%)

Powyższe środki przeznaczono na roboty remontowe (szczegółowe dane dotyczące planu i wykonania zadań remontowych przedstawia załącznik nr 4) w:

- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozdz. 85403) –

1.437,20 zł (2,87%) – usunięto awarię pompy ciepłej wody;

- internatach i bursach szkolnych (rozdz. 85410) – 9.490,50 zł (3,55%)

W ramach poniesionych wydatków wykonano: monitoring i czyszczenie kanalizacji w Bursie Szkolnej nr 5 oraz posadzkę korytarza i szatni w Bursie Szkolnej nr 1. Wykonano projekt remontu sanitariatów w Bursie Szkolnej nr 2.

Nie wydatkowano środków zaplanowanych na usuwanie awarii w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz 
na odgrzybianie ścian budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 (dokumentacja 
w trakcie opracowywania).

Niski wskaźnik wykonania wydatków remontowych wynika z faktu, iż w placówkach

oświatowo – wychowawczych większość prac przeprowadzana jest w okresie wakacji.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek w wydatkach poniesionych na ich bieżące utrzymanie w I półroczu 2007 roku.

II. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym

nauczycieli (rozdz. 85446) wydatkowano 60.400,75 zł (33,19%), z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, koszty obniżonego

wymiaru godzin zajęć oraz dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych –

25.574,80 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 2.408,60 zł,

- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, a także dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych –32.117,35 zł,

- zakup materiałów biurowych wykorzystywanych przez doradców metodycznych –300,00 zł.

III. DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Na dotacje do działalności wychowawczej i opiekuńczej dla placówek

prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę 669.858,00 zł (47,07%).

Dotacja przekazywana jest w wysokości równej średnim wydatkom bieżącym

ponoszonym na jednego wychowanka w placówkach tego samego typu prowadzonych

przez miasto.

W omawianym okresie dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-

wychowawczego (rozdz. 85403) przekazano dotację w wysokości 311.725,00 zł (47,02%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka wynosiła 1.685 zł.

W okresie sprawozdawczym w omawianym ośrodku przebywało przeciętnie 31 osób.

W ramach dotacji niepubliczne bursy i internat (rozdz. 85410) w I półroczu 2007 roku otrzymały środki w wysokości 358.133,00 zł, tj. 47,12% planowanej wielkości.

Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka internatu lub bursy wynosiła 529 zł.

W niepublicznych placówkach tego typu w omawianym okresie przebywało

średnio 113 wychowanków.

IV. KOLONIE I OBOZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Na wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży

(rozdz. 85412) wydatkowano kwotę 27.120,00 zł (15,07%), z tego na:

- organizację obozów szkoleniowo - wypoczynkowych w okresie
ferii zimowych 	12.660,00 zł

Zadanie realizowane było przez 19 stowarzyszeń i klubów sportowych, m.in.:  Uczniowskie Kluby Sportowe: „Widok”, „Skarpa”, „SP 30”, „Orlik”, Lubelski Klub Piłkarski „Motor”, Klub Sportowy „Budowlani”, Zapaśnicze Towarzystwo Sportowe „Sokół”, Klub Piłkarski „Wieniawa Lublin”, Miejski Klub Sportowy „Start”,

Klub Sportowy „Unia”, Lubelski Klub Karate Tradycyjnego. Poniesione na ten cel wydatki obejmowały opiekę kadry szkoleniowo-wychowawczej na obozach.

- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych 	14.460,00 zł

Poniesione wydatki obejmują obsługę techniczno-sędziowską organizowanych imprez, wynajem obiektów oraz zakup drobnych upominków i pucharów. Głównymi organizatorami imprez rekreacyjno-sportowych były: Budowlany Klub Sportowy, Stowarzyszenie Lokalne Kalina Salezjańskiej Organizacji Sportowej, Lubelski Klub Oyama’s Karate Kyokushinkai, Uczniowskie Towarzystwo Sportowe „Orlik”, Ognisko TKKF „Omega”, Zapaśnicze Towarzystwo Sportowe „Sokół”, Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus”.

Środki zaplanowane na organizację obozów szkoleniowo – wypoczynkowych oraz imprez sportowo – rekreacyjnych w okresie wakacji letnich zostaną wydatkowane w II półroczu. W czerwcu zostały podpisane protokoły rokowań 
z 16 stowarzyszeniami dotyczące organizacji obozów szkoleniowych oraz 
z 17 stowarzyszeniami na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych.

V. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Środki zaplanowane na pomoc materialną dla uczniów (rozdz. 85415) zostały wydatkowane w kwocie 1.084.268,35 zł, (67,32%), z tego na:

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	141.483,00 zł (29,91%)

W ramach tej kwoty sfinansowano:

- miesięczne stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wyniki w nauce –

81.440,00 zł.

Stypendia w miesiącu styczniu przyznano 215 uczniom, a w okresie

od lutego do czerwca 103 uczniom.

Wysokość stypendiów wynosiła dla uczniów:

- szkół podstawowych – 80 zł,

- gimnazjów – 120 zł,

- szkół ponadgimnazjalnych – 160 zł.

- stypendia Prezydenta Miasta Lublin za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i ogólnopolskich imprezach artystycznych – 5.280,00 zł,

Przyznano 108 jednorazowych stypendiów w wysokości 96 zł dla 36 uczniów szkół podstawowych i 53 uczniów gimnazjów (w tym: 19 uczniów otrzymało stypendium podwójne).

- stypendia  Prezydenta Miasta Lublin za osiągnięcia w olimpiadach

przedmiotowych, ogólnopolskich konkursach, turniejach oraz imprezach

artystycznych – 576,00 zł,

Przyznano 21 jednorazowych stypendiów w wysokości 144 zł dla 18 uczniów

liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych (3 uczniów otrzymało stypendia podwójne).

- dojazd 3 uczniów Zespołu Szkół Transportowo – Komunikacyjnych na praktyki zawodowe – 700 zł,

- zakup biletów MPK – 53.487,00 zł.

Zakupiono bilety MPK dla 505 dzieci z 346 rodzin (556 świadczeń).

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 	924.785,35 zł (90,95%)

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone były

na stypendia i zasiłki szkolne w formie pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym oraz pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

W ramach realizacji zadania wydano:

- 2 184 decyzje orzekające o przyznaniu stypendium szkolnego na rok szkolny 2006/2007 w wysokościach: 64 zł, 96 zł lub 128 zł miesięcznie w zależności

od dochodu na osobę w rodzinie ucznia,

- 62 decyzje orzekające o przyznaniu jednorazowej pomocy w postaci zasiłku szkolnego w wysokościach od 128 zł do 320 zł w zależności od sytuacji materialnej ucznia oraz oceny skutków zdarzenia losowego.

- pomoc materialną dla uczniów pochodzących z rodzin

byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw

gospodarki rolnej	18.000,00 zł (86,54%)

Ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa przyznano 20 stypendiów 
w wysokości 800 zł, 4 stypendia w wysokości 1.200 zł. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na wypłatę nieodebranych w I półroczu 2007 roku stypendiów.

Zadanie „program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży” (plan 100.000 zł) będzie realizowany w II półroczu. Decyzją budżetową z dnia                 29 czerwca br. na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa        w kwocie 360.091 zł w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w 2007 roku. Założeniem programu jest stworzenie warunków do rozwoju systemu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych kierowanych do uczniów wszystkich typów szkół i umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijanie zainteresowań, uzupełnianie wiedzy oraz kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.

VI.  NAGRODY RZECZOWE DLA LAUREATÓW KONKURSÓW I OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH

Na nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych (rozdz. 85495 – Pozostała działalność) wydatkowano kwotę 2.000,00 zł (100%), którą przeznaczono na zakup nagród książkowych dla uczniów – laureatów konkursów 
i olimpiad przedmiotowych.

VII. OGŁOSZENIA PRASOWE

Na ogłoszenia prasowe (rozdz. 85495 – Pozostała działalność) wydatkowano kwotę 1.496,56 zł (29,93%), którą przeznaczono na wydatki związane z ogłoszeniami prasowymi dotyczącymi konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych.

VIII.  DOTACJE PRZEDMIOTOWE NA CZĘŚCIOWE POKRYCIE KOSZTÓW

CENTRALNEGO OGRZEWANIA WARSZTATÓW SZKOLNYCH

Dotacja dla warsztatu szkolnego działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 (rozdz. 85497 – Gospodarstwa pomocnicze)  została przekazana w kwocie 17.000 zł (50,00%), która przeznaczona była na częściowe pokrycie kosztów ogrzewania pomieszczeń warsztatu.

Informacja o realizacji przychodów i wydatków warsztatów szkolnych w I półroczu 2007 roku została ujęta w części dotyczącej zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych.

IX. INWESTYCJE

W okresie sprawozdawczym na inwestycje realizowane w ramach omawianego działu wydatkowano kwotę 36.914,57 zł (1,70% planu), którą przeznaczono na:

- zakup komputera na potrzeby administracji w Młodzieżowym Ośrodku                   Socjoterapii (rozdz. 85421)	4.959,00 zł (99,18%)

- zakup piekarnika i patelni elektrycznej do stołówki w Zespole                                 Szkół nr 7 oraz taboretu gazowego w Zespole Szkół                            Ogólnokształcących nr 2 (rozdz. 85495)	21.265,82 zł (30,70%)

- modernizacje obiektów (rozdz. 85495) 	 10.689,75 (99,61%)                                                                 Wykonano zasilanie oraz podłączenie piekarnika i patelni, dokonano przeglądu aparatury i urządzeń zasilających kuchnię i jadalnię w Zespole Szkół nr 7.

Natomiast środki zaplanowane:

  - na zakupy inwestycyjne w rozdziałach: 85403 (plan 25.000 zł), 85406 (plan               30.000 zł), 85407 (plan 10.000), 85410 (plan 20.000 zł) planuje się wykorzystać                 w II półroczu br.

  - w kwocie 247.000 zł na modernizacje obiektów (rozdz. 85403) zostaną wydatkowane w II półroczu br. na projekt budowlano-wykonawczy kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 (plan 100.000 zł) oraz na wymianę podłóg i wykonanie oddymiania klatek schodowych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 (plan 147.000 zł).

  - w kwocie 500.000 zł na termomodernizację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 (rozdz. 85403) nie zostały zrealizowane w I półroczu, gdyż               w sierpniu planuje się złożenie wniosku do Fundacji Ekofundusz o dofinansowanie ww. zadania.

W II półroczu 2007 roku realizowane będą następujące zadania:

- „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” (rozdz. 85403, plan 1.365.000 zł, w tym inwestycje 1.250.000 zł)  - program obejmuje cztery specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze (SOSW nr 1, SOSW nr 2, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej, SOSW dla Dzieci                    i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej); w ramach zadania planuje się wydatki związane z wyposażeniem bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej, wyposażeniem lub doposażeniem infrastruktury socjalno – bytowej oraz likwidacją barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych i w komunikowaniu się;

- „Program na rzecz społeczności romskiej” (rozdz.85412, plan 16.530 zł) – środki stanowią wkład własny w realizację zadania (pozostała kwota pochodzi z budżetu państwa i jest ujęta w wydatkach na zadania ustawowo zlecone gminie) i zostaną przeznaczone na propagowanie działań integracyjnych społeczności polskiej                   i romskiej poprzez wspólne wyjazdy turystyczne dzieci polskich i romskich.

Projekt „Moja przyszłość” (rozdz. 85403, plan 2.800 zł) realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej został zakończony w 2006 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 72.015.159 zł, którą zwiększono do kwoty 76.695.277 zł. Kwotę zwiększenia 4.680.118 zł przeznaczono na :

- budowę IV odcinka kolektora sanitarnego N-II - 650.000 zł,

- składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie - 139.618 zł,

- oczyszczanie miasta - 1.400.000 zł,

- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni – 1.000.000 zł,

- schronisko dla zwierząt - 150.000 zł,

- oświetlenie ulic – wydatki inwestycyjne - 550.000 zł,

- wykup gruntów - 790.500 zł.

Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami i zadaniami. Zmiany obrazują załączniki nr 2 i nr 3.

Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę 25.136.715,50 zł, co stanowi 32,77% planowanej wielkości.

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane w wysokości 18.010.000 zł wydatki na gospodarkę ściekową                                 i ochronę wód w mieście zrealizowane zostały w kwocie 4.177.773,80 zł (23,20%),           którą przeznaczono na:

- eksploatację bieżącą i konserwację                                                                           kanalizacji deszczowej	845.559,38 zł (37,58%)

Wydatkowana kwota obejmuje koszty poniesione m.in. na: przepompowanie

wód opadowych ze studni i rozlewisk, czyszczenie i naprawę kanalizacji

deszczowej, naprawy nawierzchni ulic po przekopach na sieci kanalizacji

burzowej oraz odszkodowanie wypłacone osobie fizycznej w oparciu o wyrok sądu 
w związku z uszkodzeniem pojazdu. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. m.in. na remonty kanalizacji deszczowej w ul. Wapiennej, Szeligowskiego i Chopina (plan 500.000 zł).

- eksploatację bieżącą i konserwację zdrojów ulicznych, zbiorników p.poż.                          i punktów szybkiego napełniania wody, zabezpieczenie ujęcia                             wodnego	32.013,37 zł (15,24%)

Z powyższej kwoty sfinansowano opłaty za zużytą wodę do zdrojów ulicznych                  i na cele przeciwpożarowe, prace związane z eksploatacją i konserwacją zdrojów ulicznych, zbiorników przeciwpożarowych i punktów szybkiego napełniania wozów strażackich.

- konserwację i utrzymanie rowów odwadniających 	18.793,85 zł (28,91%)

Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za koszenie traw, oczyszczanie oraz naprawy rowów odwadniających i zbiorników retencyjnych.

- bieżące utrzymanie Zbiornika Zemborzyckiego	55.203,73 zł (33,46%)

Poniesione wydatki stanowią koszty związane z obsługą i utrzymaniem urządzeń hydrotechnicznych nad Zalewem Zemborzyckim.

- utrzymanie fontann	19.893,41 zł (15,91%)

Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną, konserwację instalacji i urządzeń mechanicznych, naprawy oraz czyszczenie niecek fontann. Wykorzystanie pozostałej kwoty nastąpi w II półroczu br., gdyż są to obiekty działające sezonowo (tzn. wiosna – jesień) i rozliczane są w okresach półrocznych.

- opłatę za korzystanie ze środowiska	38.431,83 zł (48,04%)

Wydatki dotyczą uiszczanej na podstawie art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo

ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszonej za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi.

Płatność z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska dotyczy II półrocza 2006 r. i wniesiona została na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.

- opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	771,58 zł (3,86%)

Opłatę przekazano do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie za zajęcie gruntów pokrytych wodami rzek Czechówki i Czerniejówki 
przez infrastrukturę komunalną na podstawie art. 20 ustawy Prawo wodne 
(j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.). Natomiast opłata za zajęcie gruntów pokrytych wodami rzeki Bystrzycy zostanie przekazana w II półroczu 2007 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie zostały wykorzystane środki 
na udrażnianie koryt rzek (plan 50.000 zł). W dniu 27 lipca br. została zawarta umowa na oczyszczanie koryta rzeki Bystrzycy w celu poprawy warunków odpływu wód 
z kolektorów deszczowych na terenie miasta Lublin. Realizacja zadania w sierpniu br., płatność nastąpi po odbiorze robót i przedstawieniu faktury przez wykonawcę.

- inwestycje	3.167.106,65 zł (21,05%)

z tego:

- kolektor sanitarny N-II	106.538,39 zł (9,26%)

Wykonano umocnienie rzeki Czerniejówki w rejonie kolektora N-II na odcinku 
o dł. 400 mb od ul. Głuskiej w kierunku ul. Zorza. Opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą i uzyskano pozwolenie na budowę odcinka kolektora 
od ul. Zorza do kościoła przy ul. Głuskiej oraz zlecono aktualizację dokumentacji na odcinek kolektora od kościoła do granic miasta. Dokonano wyboru wykonawcy robót budowy odcinka kolektora do ul. Zorza. Rozpoczęto prace budowlane.

- odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie,                                            Lipniak, Węglin Południowy i Północny, Sławin 	39.447,48 zł (3,94%)

Opracowano projekt budowlano-wykonawczy rowu odwadniającego przy ul. Wojciechowskiej. Trwają prace związane z wykupem gruntu pod ciek 
na odcinku od ul. Wojciechowskiej do zbiornika odprowadzającego wody opadowe z ul. Rogińskiego. Zlecono opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji deszczowej w ulicach Kurpiowskiej i Urzędowskiej.

- odwodnienie os. Sławin 	816.025,53 zł (54,40%)

Zrealizowano sieć kanalizacji deszczowej o długości 402 mb na terenie ogródków działkowych im. T. Kościuszki oraz wykonano wylot kanału deszczowego do rzeki Czechówki i drogę dojazdową do separatora oraz porządkowany był teren 
po pracach inwestycyjnych.

- kanalizacja sanitarna w os. Węglin Południowy   	200,00 zł (0,03%)

Wystąpiono o decyzję pozwolenia na budowę przełączenia istniejących sieci w os. Węglin Południowy do projektowanych kolektorów. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót II etapu.

- sieć wodociągowa w ul. Nałęczowskiej 	370.494,98 zł (61,75%)

Wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości 1 300 mb od studni włączeniowej na wysokości ul. Lędzian do posesji nr 241 przy ul. Nałęczowskiej. Rozpoczęto realizację przyłączy wodociągowych.

- kanalizacja sanitarna i deszczowa NF                                                                              w kierunku os. Felin i w os. Felin   	338.122,44 zł (6,76%)

Opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą na odcinku kanalizacji deszczowej od rzeki Czerniejówki do ul. Doświadczalnej oraz dokumentację rowu odprowadzającego wody roztopowe z przepustu przy ul. Wyzwolenia. Uzyskano prawo do dysponowania gruntem pod inwestycje (odcinek od rzeki Czerniejówki do ul. Witosa). Wystąpiono z wnioskami o decyzję pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej NF na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Witosa oraz kanalizacji deszczowej NF od rzeki Czerniejówki do ul. Witosa. Rozpoczęto procedurę przetargową wyboru wykonawcy robót.

Ponadto zlecono aktualizację projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej i deszczowej odgałęzienia w kierunku ul. Doświadczalnej.

- kanalizacja deszczowa pozwalająca na odprowadzenie                                                        wód deszczowych z ulic: Paśnikowskiego, Frankowskiego,                                           Rogińskiego, Romanowskiego  	1.106.482,23 zł (86,78%)

Powyższe środki przeznaczone zostały na realizację odcinka kanalizacji deszczowej pozwalającej na odprowadzenie wód deszczowych z ul. Rogińskiego do cieku spod Konopnicy o dł. 807 mb, zbiornik retencyjno infiltracyjny wraz z drogą dojazdową oraz na montaż separatora. Zrealizowano przełączenie do powyższej sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Laury o dł. 81 mb. Ponadto opracowywano dokumentację budowlano-wykonawczą kanalizacji deszczowej odcinka od ul. Frankowskiego do studni na wysokości ul. Rogińskiego 25.

- odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów Polnych 
do zbiornika przy ul. Skowronkowej 	49.410,00 zł (7,06%)

Trwają prace związane z wykupem gruntów. Po ich zakończeniu nastąpi realizacja zadania.

- kolektor sanitarny AN-AS w os. Lipniak do granic miasta    	209.194,75 zł (24,47%)

Wykonano odcinek kolektora sanitarnego o długości 907 mb w ul. Laskowej. Trwają prace związane z porządkowaniem terenu po robotach inwestycyjnych.

- wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulic Magnoliowej                                                            i Bazylianówka oraz odwodnienie skrzyżowania                                                                   ulic: Kunickiego i Mickiewicza 	10.492,00 zł (16,14%)

Opracowano dokumentację projektową przyłączy kanalizacji deszczowej 
na skrzyżowaniu ulic Magnoliowej i Bazylianówka i odwodnienia skrzyżowania ulic: Kunickiego i Mickiewicza. Realizacja dalszej części zadania nastąpi w II półroczu.

- przeniesienie zdroju ulicznego 
ul. Włościańska / ul. Dzierżawna 	3.538,00 zł (17,69%)

Wydatkowane środki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej przeniesienia zdroju ulicznego. Prace budowlane rozpoczną się po wyłonieniu wykonawcy robót.

- sieć wodociągowa w os. Felin 	18.300,00 zł (36,60%)

Wykonano sieć wodociągową o długości 31 mb w rejonie ul. Doświadczalnej i ul. Witosa. Inwestycję zakończono i przekazano do użytku.

- sieć wodociągowa w os. Poligon	369,97 zł (0,12%)

Trwają prace w zakresie aktualizacji dokumentacji.

- odwodnienie w rejonie ulic: Misjonarskiej, Wyszyńskiego,                                           Żmigród, Bernardyńskiej  	71.470,00 zł (17,87%)

Opracowano dokumentacje budowlano-wykonawczą budowy kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia wód deszczowych w rejonie działki „Caritas”. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

- przebudowa sieci wodociągowej w ul. Pliszczyńskiej   	146,40 zł (0,05%)

Opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą. Trwa przygotowanie materiałów do wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę.

- sieć wodociągowa w al. Spółdzielczości Pracy 	26.874,48 zł (17,92%)

Dokonano wyboru wykonawcy robót i przekazano plac budowy na wykonanie sieci wodociągowej zasilającej posesje przy al. Spółdzielczości Pracy w Lublinie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2007 r.

Zaawansowanie prac na zadaniach inwestycyjnych, na których nie było płatności, przedstawia się następująco:

- odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Platanowej, Osikowej, Jabłonowej, Skalistej, Sławinkowskiej (plan 400.000 zł) – zlecono opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej. Termin zakończenia opracowania upływa w III kwartale br.

- odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Dworskiej, Ludowej, Wielkiej i Rudnickiej (plan 300.000 zł) – wykonano 120 mb sieci kanalizacji deszczowej. Trwa procedura przetargowa na wykonanie prac dodatkowych związanych z realizacją inwestycji. Prace zostaną wykonane w II półroczu br. Płatność po przedstawieniu faktur przez wykonawcę.

- kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej (plan 300.000 zł) – dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej oraz rozpoczęto prace projektowe.

- dofinansowanie utrzymania wodociągów wiejskich (plan 80.000 zł) – środki przeznaczone będą na pokrycie udziału Miasta Lublin w planowanej modernizacji wodociągu „Kalinówka” (wykonanie komory redukcyjnej na sieci wodociągowej, wykonanie spinek sieciowych łączących wodociągi „Wilczopole” i „Kalinówka”).

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane w wysokości 5.214.118 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie 2.171.817,42 zł (41,65%), którą przeznaczono na:

- składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	2.066.006,81 zł (47,61%)

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenie ryczałtowe za administrowanie              i eksploatację składowiska przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie oraz podatek od nieruchomości.

- opłatę za korzystanie ze środowiska	285.178,75 zł (55,92%)

Wydatki stanowią opłatę uiszczoną na podstawie art. 273 ust. 1 pkt 4 ustawy

Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)

za korzystanie ze środowiska ponoszoną za składowanie odpadów za II półrocze 2006 r.

Opłata jest wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza, stąd też za I półrocze 2007 r. opłatę uiszczono w lipcu br.

- inwestycje	-179.368,14 zł

z tego:

- składowisko odpadów w Rokitnie zad. 1 	-173.090,25 zł

Ujemna kwota dotyczy zwrotu podatku VAT za poniesione wydatki w 2006 r. 
W I półroczu br. przeprowadzono analizę wariantową przebudowy instalacji odprowadzającej odcieki z niecki II wysypiska. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej wybranego wariantu odwodnienia.

- przebudowa oczyszczalni ścieków w Rokitnie	-6.277,89 zł

Powyższa kwota obejmuje zwrot podatku VAT za poniesione wydatki w 2006 r. Zaplanowana kwota 90.000 zł przeznaczona zostanie na ewentualne prace uzupełniające w II półroczu br. (trwają uzgodnienia zakresu prac z MPWiK).

Prowadzono rozmowy z gminą Lubartów w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego lokalizację zakładu utylizacji odpadów komunalnych dla Lublina i gmin ościennych, stąd też zaplanowana 
kwota 100.000 zł na prace dokumentacyjne nie została wykorzystana.

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane w wysokości 11.216.000 zł wydatki na oczyszczanie miasta zostały zrealizowane w kwocie 5.105.509,85 zł (45,52%), którą przeznaczono na:

- oczyszczanie miasta	4.717.272,09 zł (45,36%)

Wydatkowana kwota obejmuje płatności związane z oczyszczaniem miasta 
w okresie od grudnia 2006 r. do czerwca 2007 r. oraz zakup 302 i opróżnianie 876 szt.  koszy ulicznych ustawionych na terenie miasta. 
W ramach powyższej kwoty sfinansowano 3 ugody w związku z upadkami 
na oblodzonych chodnikach w ul. Lipińskiego, ul. Wajdeloty i al. Unii Lubelskiej – 4.500 zł.

- wiaty przystankowe	96.525,18 zł (32,83%)

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na utrzymanie 425 przystanków. 
Planowane wydatki inwestycyjne na zakup wiat przystankowych (plan 90.000 zł) zostaną wykorzystane w II półroczu 2007 r. Trwa procedura przetargowa na wybór dostawcy.

- prace porządkowe doraźne	104.388,98 zł (80,30%)

Wydatkowane środki dotyczą kosztów prac prowadzonych w ramach

likwidacji 57 dzikich wysypisk śmieci w granicach administracyjnych miasta. Największe z nich to tereny wzdłuż ul. Do Dysa, od ul. Nałęczowskiej do ul. Kolorowej, pomiędzy ulicami Domeyki i Samsonowicza oraz przy ul. Kaczeńcowej.

- konserwację i utrzymanie szaletów miejskich	187.323,60 zł (49,95%)

Wydatki obejmują utrzymanie szaletów miejskich znajdujących się na Placu Litewskim, w Ogrodzie Saskim oraz przy ulicach: Przystankowej, Gazowej, Wileńskiej, Gospodarczej (zlikwidowany z dniem 1 czerwca br.) i Lipowej.

Zaplanowana kwota 17.000 zł na wydatki w zakresie wywozu nieczystości stałych wykorzystana zostanie w II półroczu br. na pokrycie kosztów opróżniania kontenerów ustawionych przy cmentarzach w okresie święta Wszystkich Świętych.

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja planowanych w wysokości 6.164.000 zł wydatków na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni w mieście ukształtowała się na poziomie 15,50%,           co stanowi kwotę 955.286,96 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia do parków, skwerów                                                        i placów zabaw	49.245,00 zł (19,70%)

Zakupiono rośliny rabatowe do wiosennej obsady rabat kwiatowych. Trwa procedura przetargowa na kolejne dostawy materiału roślinnego.

- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni 	854.737,68 zł (21,37%)

Wykorzystane środki przeznaczone zostały na kompleksową konserwację zieleni obejmującą m.in.: koszenie trawników, pielęgnację zieleni wysokiej, utrzymanie czystości na terenach zieleni komunalnej, wiosenną obsadę rabat kwiatowych i ich pielęgnację.

- konserwację rowów i urządzeń melioracyjnych                                                                                 w Parku Ludowym	18.700,12 zł (46,75%)

Wykorzystane środki przeznaczono na koszenie rowów, odmulanie dna, przepustów                      i drenów na terenie Parku Ludowego.

- konserwację urządzeń małej architektury ogrodowej w parkach, na skwerach                         i miejskich placach zabaw	31.756,60 zł (42,91%)

Powyższe środki przeznaczono na przeglądy, konserwację i naprawy urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw oraz malowanie metalowych urządzeń zabawowych.

Zaplanowana kwota na rewitalizację parków i skwerów (plan 50.000 zł) zostanie wykorzystana w II półroczu br. na renowację skweru przy ul. Pana Tadeusza.

- inwestycje	847,56 zł (0,05%)

- Ogród  Saski – 146,40 zł (0,01%)
Poniesiona kwota stanowi opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej. Zadanie realizowane będzie w II połowie 2007 r.

- Park „Czuby” – 701,16 zł (0,09%)
Z powyższej kwoty zapłacono za mapy do celów projektowych oraz opłaty przyłączeniowe do sieci elektrycznej. Opracowywano dokumentację budowlano-wykonawczą (płatność w kwocie 389.180 zł nastąpiła w lipcu br.) i rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy nasadzeń w części centralnej Parku.

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Określone w budżecie miasta wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt          w kwocie 600.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 170.291,93 zł (28,38%).

Z powyższej kwoty sfinansowano koszty administracji, karmy, leków i szczepienia zwierząt, dostawy mediów, transportu i konserwacji obiektu w schronisku dla bezdomnych zwierząt. W maju schronisko zostało przeniesione do nowego obiektu przy ul. Metalurgicznej 5. W ramach środków przeznaczonych na inwestycje – 15.547,13 zł (15,55%) został zakupiony sprzęt niezbędny do funkcjonowania nowo wybudowanego schroniska (m.in. dwie zamrażarki, taboret elektryczny, miski).

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 8.900.000 zł wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowane zostały w wysokości 47,94%, co stanowi 4.267.070,81 zł.

Wykorzystane środki przeznaczone zostały na:

- opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej przez urządzenia oświetlenia drogowego, przejść podziemnych, tuneli, iluminacji obiektów, złącza do obsługi imprez na Placu Litewskim - 2.641.785,45 zł,

- konserwację i obsługę tych urządzeń - 1.600.358,65 zł,

- remonty urządzeń oświetlenia – 24.189,84 zł (48,38%) obejmujące prace związane m.in.: z doświetleniem fragmentów ulic: Hiacyntowej, Kawiej, Zana (w rejonie 
ul. Wallenroda), naprawami podewastacyjnymi oświetlenia przejść podziemnych 
i iluminacji Bazyliki oo. Dominikanów.

- inwestycje                                                                                   736,87 zł (0,07%) 
Sfinansowano pierwszą część opłaty za przyłączenie do sieci „Lubzel” oświetlenia fragmentów ulic: Poligonowej, Cienistej (w rejonie ul. Porannej) i Lipskiej oraz opłatę za mapy do celów projektowych.
Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br. na dokumentację projektową i budowę oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Lipskiej, ul. Poligonowej, parku w dzielnicy Głusk, ciągu pieszego w rejonie ul. Droga Męczenników Majdanka 32-34 oraz fragmentu ulic: Żeglarskiej, Cienistej, Krężnickiej, 
Koncertowej. Ponadto trwa przygotowanie materiałów do zlecenia realizacji oświetlenia Skate-Parku w osiedlu Błonie.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 26.591.159 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie 8.288.964,73 zł (31,17%), którą przeznaczono na:

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	9.942,22 zł (22,09%)

Opłacono prace związane z utrzymaniem obiektów pamięci narodowej za okres 
od stycznia do maja br., pokryto koszty zakupu gazu do zniczy uruchamianych podczas uroczystości państwowych oraz sfinansowano czyszczenie pomnika Konstytucji 3-go Maja.

Ponadto planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu pomnika Unii Lubelskiej.

- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych	4.116,57 zł (8,23%)

Powyższe środki przeznaczono na porządkowanie terenów miejskich, prześwietlenie drzew m.in. w dzielnicach: Tatary, Kalinowszczyzna, Ponikwoda i Bronowice. 
Prace będą kontynuowane w II półroczu br.

- inwestycje	8.274.905,94 zł (31,23%)

z tego na:

- wykup gruntów	4.017.131,30 zł (69,37%)

Wydatkowane środki dotyczą nabycia nieruchomości pod inwestycje miejskie.

- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych                                 podmiotów	2.627.699,26 zł (31,31%)

w tym: wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów – 100.000,00 zł

Rozpoczęto realizację 12 nowych inwestycji budowy sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych, dróg oraz oświetlenia. Kontynuowano prace na 12 zadaniach inwestycyjnych, dla 16 dokonano wyboru wykonawców robót w drodze przetargów, dla 8 inwestycji rozpoczęto procedury przetargowe.

W ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej w okresie sprawozdawczym zakończono i przekazano do użytku:

- 265 mb sieci wodociągowej w ulicach: Skubiszewskiego, Piątkowskiego,

- 104 mb sieci wodociągowej i 118 mb kanalizacji sanitarnej w ul. Piechoty,

- 54 mb kanalizacji sanitarnej w ul. Kononowicza,

- oświetlenie w ul. Sachsów.

- infrastrukturę techniczną dla inwestorów budownictwa                             wielorodzinnego	782.216,00 zł (15,64%)

W okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na realizację         wewnątrzosiedlowego uzbrojenia terenów w osiedlach Bazylinówka, Poręba i Nałkowskich II. Zawarto 12 umów z inwestorami budownictwa mieszkaniowego. Uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- sieci wodociągowe	– 702 mb,

- sieci kanalizacji sanitarnej	           –   60 mb,

- sieci kanalizacji deszczowej 	           – 210 mb,

- drogi 	 –   250 mb.

- pomoc finansową dla gminy Lubartów na inwestycje 	786.666,21 zł (30,94%)

W okresie sprawozdawczym przygotowano niezbędne dokumenty do realizacji zadania (podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz zawarto umowę w sprawie udzielenia pomocy gminie Lubartów w związku z budową składowiska odpadów komunalnych dla Miasta Lublina w obrębie wsi Rokitno z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Trzciniec i Wandzin oraz budowy sieci gazowej wraz z przyłączami dla miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Baranówka, Wólka Rokicka Kolonia). Środki przekazywane są na podstawie wystąpienia Gminy Lubartów z załączonymi kserokopiami faktur wykonawcy wraz z protokołami odbioru elementów robót, sprawdzonymi i potwierdzonymi do zapłaty przez Gminę Lubartów, w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania i sprawdzenia przez Gminę Lublin.

- infrastrukturę dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy                                                    Bursaki	20.495,51 zł (1,71%)

Zlecono aktualizację projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Nasutowskiej.

Ponadto trwały prace w zakresie uzgadniania dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy ulic w dzielnicy Bursaki wraz z uzbrojeniem w kwartale ulic: al. Spółdzielczości Pracy-Do Dysa-Stefczyka-Nasutowska oraz przedłużenia ulicy Do Dysa do skrzyżowania z ulicą Choiny.

- dokumentację przyszłościową	40.697,66 zł (1,83%)

Z powyższej kwoty sfinansowano projekt budowy: ulicy Szczytowej, wodociągu w ul. Rejtana, fragmentu oświetlenia drogowego w ul. Sławinkowskiej, koncepcji programowo-przestrzennej osiedla Węglinek.

Ponadto w opracowaniu znajdują się:

- projekt budowy ulic w kwartale: Ślężan, Szerokie, Połabian, Lubuszan oraz ulic: Połaniecka, Sapiehy, Kleniewskich, Hirszfelda,

- projekt budowy ul. Wiadukt, ul. Roztocze, chodnika przy ul. Rudnickiej,

- projekt sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Lędzian do kolektora AS oraz 
w ulicach: Odległa i Abramowicka,

- projekt sieci kanalizacji wodno-kanalizacyjnej w obszarze między ulicami: Smorawińskiego, Mackiewicza, Chodźki oraz kanalizacji deszczowej w ul. Orłowskiego,

- projekt przebudowy linii kablowej energetycznej i telefonicznej w ul. Chodźki kolidującymi z projektowanymi sieciami wodno-kanalizacyjnymi,

- koncepcja programowo-przestrzenna ul. Sokolniki oraz przedłużenia ul. Głębokiej do węzła Sławin,

- koncepcja programowo-przestrzenna kanalizacji deszczowej w północno-wschodniej zlewni miasta Lublina (K-89) oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Deszczowej i ul. Głównej.

Zaawansowanie prac na zadaniach inwestycyjnych, na których nie było płatności, przedstawia się następująco:

- modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla osiedli Zadębie i Felin 
(plan 100.000 zł) – przygotowywane są materiały do zlecenia opracowania dokumentacji technicznej zaopatrzenia w wodę dla potrzeb dzielnicy Felin 
(strefa aktywizacji gospodarczej),

- porządkowanie infrastruktury wodociągowej i ciepłowniczej w osiedlach wielorodzinnych (plan 1.250.000 zł) – trwały uzgodnienia z MPWiK i LPEC dotyczące sposobu modernizacji istniejącej infrastruktury w osiedlu Choiny. 
Trwa przygotowanie do zlecenia wykonania dokumentacji projektowej.

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony zabytków zaplanowano środki          w wysokości 20.055.402 zł, które w trakcie realizacji budżetu zwiększono o kwotę 1.412.925 zł, tj. do wysokości 21.468.327 zł.

Kwotę zwiększenia przeznaczono na:

- dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (rozdz. 92109) – 16.700 zł

na opłacenie czynszu za część pomieszczeń Trasy Podziemnej  będących

własnością prywatną, ekspertyzy mykologicznej, ubezpieczenia od ognia

i innych żywiołów oraz pomiarów instalacji elektrycznej;

- dotację dla Centrum Kultury (rozdz. 92113) – 696.225 zł  z przeznaczeniem na:

- organizację Dni Lublina pn. „Planeta Lublin” – 220.000 zł,

- działalność merytoryczną instytucji – 335.000 zł,

- realizację projektu "Jarmark Jagielloński - Promocja Wspólnego Dziedzictwa

Wschodu i Zachodu" – 141.225 zł,

- nowe zadanie „renowacja Teatru Starego” (rozdz. 92120) – 700.000 zł

z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie prac

renowacyjnych na obiekcie;

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 47,61% planu, co stanowi               kwotę 10.221.300,78 zł.

Strukturę zrealizowanych wydatków w omawianym dziale przedstawia poniższy wykres:

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach objętych tym działem kształtuje się następująco:

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W I półroczu 2007 roku z zaplanowanych w wysokości 927.200 zł na realizację zadań objętych tym rozdziałem wydatkowano kwotę 507.597,27 zł, tj. 54,75% planu.

Wykorzystane środki przeznaczono na:

- upowszechnianie kultury i sztuki 	446.947,99 zł (54,18%)

Wydatkowane środki obejmują:

- dofinansowanie działań z zakresu upowszechniania kultury prowadzonych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych – 372.520,00 zł

z tego na:

  - organizację różnorodnych form upowszechniania kultury – 311.320,00 zł 
W ramach poniesionych wydatków dofinansowano 28 przedsięwzięć

o charakterze kulturalnym (festiwale, koncerty, wystawy, przeglądy, prezentacje, konkursy, festyny, warsztaty) zorganizowanych przez 22 podmioty.

  - organizację zajęć kulturalnych w domach i klubach kultury – 13.500,00 zł

Poniesione w I półroczu br. wydatki dotyczą organizacji zajęć kulturalnych

w dzielnicach: Ponikwoda, Dziesiąta, Sławinek i Bronowice.

  - organizację akcji „Zima i lato w mieście” – 24.500,00 zł

Poniesione wydatki obejmują organizację przez 4 stowarzyszenia akcji

„Lato w mieście”.

  - wydawnictwa kulturalne  – 23.200,00 zł

Z powyższej kwoty dofinansowano wydanie kwartalników literackich 
„Kresy” i „Akcent”, wydanie książki J. Zięby „Lublin – miasto przeznaczenia” oraz tomu wierszy Z. Strzałkowskiego „Obszar wolności”.

- prowadzenie zajęć kulturalnych w domach i klubach kultury na podstawie umów zawartych ze spółdzielniami oraz organizację podsumowania roku kulturalnego – 35.682,99 zł;

- nagrody w dziedzinie upowszechniania kultury – 31.550,00 zł (z okazji podsumowania roku kulturalnego 2006/2007 oraz z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru i 10-lecia działalności Galerii Wystawienniczej ZPAP „Pod Podłogą”);

- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego

na organizację Miejskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Wincentego Pola – 6.000,00 zł;

- pozostałe wydatki związane z działalnością bieżącą miasta w zakresie upowszechniania kultury i sztuki – 1.195,00 zł.

- stypendia dla młodzieży szkół artystycznych	15.525,00 zł (44,36%)

W omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia (5 miesięcy)

dla uczniów:

-  Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Lipińskiego

(14 uczniom po 60 zł miesięcznie i 2 uczniom po 75 zł miesięcznie) – 4.950 zł,

-  Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego (14 uczniom po 60 zł miesięcznie i 3 uczniom po 75 zł miesięcznie) – 5.325 zł,

-  Zespołu Szkół Plastycznych (14 uczniom po 75 zł miesięcznie) – 5.250 zł.

- nagrody w dziedzinie kultury 	36.200,00 zł (90,50%)

Nagrodę Artystyczną Miasta Lublina za 2006 rok otrzymał Robert Kuśmirowski

za osiągnięcia plastyczne, natomiast Nagrodę Miasta Lublina za Upowszechnianie   Kultury przyznano Kawiarni Artystycznej „Hades” za bogaty i różnorodny program artystyczny prezentowany w 2006 roku.

- Euroregionalny Ośrodek Informacji i Współpracy Kulturalnej 
w Lublinie	1.801,50 zł (9,01%)

Powyższą kwotę przeznaczono na obsługę portalu internetowego, tłumaczenie tekstów na język angielski, roczną obsługę domeny i abonament na serwerze.

- realizację projektu „Kultura bez granic – Dni Debreczyna

w Lublinie” 	7.122,78 zł (98,93%)

Projekt obejmował przedstawienie kultury węgierskiej w Lublinie w dniach

7 – 11 września 2006 r. poprzez prezentację grup artystycznych, rzemieślników

oraz kuchni Debreczyna.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zwrot kosztów transportu uczestników

z Węgier biorących udział w projekcie.

rozdz. 92106 – Teatry

Z zaplanowanej w wysokości 2.950.000 zł dotacji dla Teatru im. H. Ch. Andersena w okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu miasta kwotę 1.512.000,00 zł,

co stanowi 51,25% planu.

Przychody Teatru związane z działalnością bieżącą Teatru zrealizowane

w kwocie 1.692.382 zł obejmują:

- dotację podmiotową  	1.452.000 zł

- wpływy ze sprzedaży biletów i programów	166.748 zł

Średnia cena biletu wyniosła 10 zł.

- pozostałe przychody (głównie zwrot VAT)    	73.634 zł

Ponadto z budżetu miasta przekazano dotację celową na inwestycje w kwocie 60.000,00 zł (100%), w ramach której zakupiono zestaw multimedialny ze statywem, trzy komputery z oprogramowaniem (w tym jeden do obsługi sceny), mikroport i mikrofony.

Koszty działalności bieżącej Teatru wyniosły 1.577.175 zł, z tego

przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe	 838.648 zł

Przeciętne zatrudnienie – 44 etaty.

Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 2.998 zł.

Od 1 stycznia br. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń średnio 150 zł na etat.

- honoraria	 139.920 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne 	10.819 zł

- pochodne od wynagrodzeń 	169.142 zł

- remonty (plan 170.000 zł)	2.000 zł

W I półroczu przygotowano kosztorys przeprowadzenia remontu oraz ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót. Z powodu braku oferentów przystąpiono

do powtórnej procedury przetargowej.

- pozostałe koszty bieżące 	416.646 zł

m.in.: materiały i energia – 103.783 zł, usługi – 175.920 zł (głównie: czynsze, usługi poligraficzne i łącznościowe), amortyzacja – 46.733 zł, podróże służbowe krajowe 
i zagraniczne – 6.726 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.329 zł, tantiemy – 34.696 zł, ubezpieczenie majątku – 9.980 zł.

Ze środków dotacji w omawianym okresie przeznaczono na akcję „Zima i lato

w mieście” – 67.000,00 zł oraz na wyposażenie pomieszczeń – 15.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zespół artystyczny Teatru wystawił

201 przedstawień (w tym: 192 w siedzibie i 9 na wyjeździe), które obejrzało 
20 601 widzów. W I półroczu br. zrealizowano trzy premiery: „Wicek Warszawiak”, „Pinokio” i „O Paluszku” oraz przygotowywano czwartą premierę planowaną

na wrzesień. Obok przedstawień premierowych zaprezentowano sztuki: „Aksamitna córka diabła”, „Ludowa Szopka Polska”, „Córka Króla Smoków”, „Idziemy po skarb”, „Olbrzymy”, „Księżniczka na ziarnku grochu”, „Mój przyjaciel Robaczek”, „Purpurella”, „Jaś i Małgosia”, „Cuda i Dziwy” oraz „Pyza na polskich dróżkach”. W okresie ferii zimowych zorganizowano 16 przedstawień z wolnym wstępem dla dzieci i młodzieży. Ponadto Teatr wystawiał spektakle dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, organizował spotkania z lalką dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i przedszkoli, był współorganizatorem imprez okolicznościowych oraz prowadził działalność wydawniczą.

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Z zaplanowanych w wysokości 2.939.242 zł wydatków tego rozdziału zrealizowano 54,45%, tj. kwotę 1.600.542,00 zł, którą przeznaczono na:

1) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 	350.000 zł (52,24%)

W ramach ww. dotacji kwota 30.000 zł (100%) stanowi dotację celową

na inwestycje, w ramach której zakupiono zestaw nagłośnieniowy oraz dwa zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem.

Przychody własne Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” zrealizowane 
w kwocie 34.721 zł pochodziły głównie z odpłatności uczestników korzystających

z różnych form działalności prowadzonej przez Dom Kultury takich jak: zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, wokalne, rytmika i aerobik oraz wynajmu sali  i odsetek bankowych.

Koszty bieżącej działalności Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” wyniosły 306.249 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe	173.093 zł

Przeciętne zatrudnienie – 13,25 etatu.

Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 2.012 zł.

Od stycznia 2007 roku wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla 12,25 et. średnio 135 zł na etat, zaś od marca dla 1 et. w wysokości 360 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe	8.950 zł

- pochodne od wynagrodzeń 	31.001 zł

- pozostałe koszty 	93.205 zł

w tym m.in.: energia elektryczna, cieplna, woda i gaz – 16.277 zł, materiały 
i wyposażenie – 25.283 zł (m.in.: zakup mebli, zestawu komputerowego, aparatu fotograficznego, materiałów gospodarczych, biurowych, plastycznych), usługi

– 36.486 zł (m.in.: usługi transportowe, telekomunikacyjne, informatyczne, opłaty czynszowe, koszty wyjazdów zespołów, monitoring obiektu), zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.197 zł, ubezpieczenia majątku – 3.603 zł.

Remont pomieszczeń DDK „Bronowice” przy ul. Krańcowej 106 (plan 70.000 zł) przewidziany jest na II półrocze br.

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” prowadził działalność obejmującą: pracę

z amatorskimi zespołami zainteresowań, upowszechnianie różnych dziedzin wiedzy

i sztuki poprzez konkursy, wystawy i przedstawienia, organizowanie czasu wolnego uczestników oraz realizację potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności. Łącznie zorganizowano lub wzięto udział w 173 imprezach, w których uczestniczyło

ponad 11 300 osób.

2) 	dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca

„Lublin” im. Wandy Kaniorowej	 666.000,00 zł (56,92%)

w tym dotacja celowa na inwestycje przekazana w wysokości 20.000 zł (100%),

z której wykorzystano 18.967,00 zł z przeznaczeniem na zakup reflektorów,

nagłośnienia, maszyny do szycia, szaf do kostiumerni oraz komputera.

Zrealizowane w wysokości 929.730,83 zł przychody związane z bieżącą

działalnością obejmują:

- dotację podmiotową	646.000,00 zł

- dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	44.148,22 zł

- wpływy z usług i inne	 236.310,33 zł

Są to m.in.: wpływy z koncertów, odpłatność za naukę tańca i warsztaty artystyczne, wynajem sceny, pomieszczeń i autokaru.

- odsetki od środków na rachunku bankowym	 2.610,28 zł

- darowizny 	662,00 zł

Bieżące koszty funkcjonowania Zespołu w I półroczu br. wyniosły  697.376,29 zł

i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe	364.932,75 zł

Przeciętne zatrudnienie – 24,5 etatu.

Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 2.417 zł.

Od dnia 1 kwietnia wypłacono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 
100 zł na etat.

- honoraria 	24.280,50 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 	13.438,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń  	63.394,05 zł

- pozostałe koszty  	231.330,99 zł

w tym m.in.: materiały i energia – 40.515,54 zł, usługi – 58.207,40 zł

(m.in.: usługi transportowe, telefoniczne, czynsze, noclegi), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.956,92 zł, ubezpieczenia majątku – 6.051,00 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 7.692,10 zł, podatek od nieruchomości

i środków transportowych – 4.116 zł.

W okresie sprawozdawczym z otrzymanej dotacji kwotę 21.970,36 zł przeznaczono

na dofinansowanie XXII Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych. Pozostała

część środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji tego zadania zostanie

wydatkowana w II półroczu po zakończeniu imprezy odbywającej się w dniach

15 – 20 lipca 2007 r. Natomiast planowane w wysokości 70.000 zł środki na remonty

wydatkowane zostaną w II półroczu br. z przeznaczeniem na wymianę pokrycia

dachowego.

W okresie sprawozdawczym Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy

Kaniorowej prowadził działalność koncertową, wychowawczą oraz szkoleniową. Zespół uczestniczył w dwóch międzynarodowych festiwalach folklorystycznych

i wystąpił z 72 koncertami, w tym 35 poza granicami kraju. Działalność szkoleniowa realizowana była w 14 grupach tanecznych i 2 kapelach oraz nowej grupie tzw. seniorów. W czerwcu w ramach koncertów „LUBLIN – LUBLINOWI” Zespół dokonał pełnej prezentacji swojego dorobku. Rozpoczęto również przygotowania

do organizacji obozów szkoleniowo – wypoczynkowych dla ok. 90 tancerzy.

3) 	dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”	580.000,00 zł (52,98%)

w tym na: remonty – 110.000,00 zł (100%)

inwestycje – 30.000,00 zł (35,29%)

Przychody własne pochodzące głównie z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży

biletów na zwiedzanie Trasy Podziemnej osiągnięto w I półroczu br. w wysokości

56.721,04 zł.

Koszty związane z bieżącą działalnością Ośrodka w kwocie 479.398,56 zł

obejmują:

- wynagrodzenia osobowe 	257.085,34 zł

Przeciętne zatrudnienie – 27,6 etatu.

Przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 1.552 zł.

Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od dnia 1 stycznia br. w wysokości

średnio 100 zł na etat.

- wynagrodzenia bezosobowe 	11.899,59 zł

- pochodne od wynagrodzeń  	60.661,80 zł

- pozostałe koszty 	149.751,83 zł

w tym m.in.: materiały i wyposażenie – 21.286,45 zł, energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie – 31.204,21 zł, usługi (m.in.: usługi telefoniczne, naprawy, konserwacje, monitoring) – 48.671,80 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.500,00 zł, amortyzacja – 18.491,00 zł, druk

– 10.365,87 zł, podatek od nieruchomości i środków transportowych – 2.520,00 zł.

Przekazana w omawianym okresie w wysokości 110.000,00 zł dotacja na remonty

wykorzystana zostanie w II półroczu br. na remont elewacji Bramy Grodzkiej.

Natomiast z przekazanej w kwocie 30.000,00 zł dotacji na inwestycje

(plan 85.000 zł) wykorzystano środki w wysokości 8.150,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie elementów Trasy Podziemnej. Pozostałe środki wydatkowane zostaną

w II półroczu br.

Na dzień 30.06.2007 r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości 7.655,86 zł

z tytułu dostaw towarów i usług.

Działalność Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w I półroczu br. obejmowała

m.in.: udostępnienie stałych ekspozycji „Portret Miejsca”, „Elementarz” oraz Lubelskiej Trasy Podziemnej, organizację wydarzeń: „Urodziny Czechowicza”, „Misterium Światła i Ciemności”, „Listy do Henia”, prezentację przedstawień „Chasydzkiego Tryptyku”, organizację warsztatów dla nauczycieli i animatorów kultury z regionu lubelskiego w ramach projektu „Czytanie Dziedzictwa Kulturowego”, prowadzenie lekcji i zajęć w szkołach, spotkań prezentujących działalność Ośrodka gościom z Polski i zagranicy, wydawanie czasopism i publikacji.

4) 	dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” na realizację

projektu „Historie z fotogramów”	4.542,00 zł (100%)

Z przekazanej dotacji w omawianym okresie wykorzystano kwotę 3.409,05 zł

z przeznaczeniem na nagranie wspomnień osób z Lublina i okolic dotyczących osiedleń Romów w latach 60-tych, opracowanie materiałów i przygotowanie 
do prezentacji na stronie internetowej. Zorganizowano warsztaty i opracowano scenariusz lekcji dotyczących Romów i wielokulturowej historii regionu oraz przygotowano folder edukacyjny.

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Na dotację do działalności Biura Wystaw Artystycznych w budżecie miasta

na 2007 rok zaplanowano kwotę 786.000 zł. W I półroczu br. przekazano dotację                 w wysokości 426.000,00 zł, co stanowi 54,20% planu.

W ramach dotacji kwota 8.000 zł (100%) stanowi dotację celową na inwestycje, którą

przeznaczono na zakup dwóch zestawów komputerowych.

Przychody własne BWA w kwocie 9.972,01 zł stanowiły:

- wpływy z usług i inne	 2.343,70 zł

(głównie sprzedaż biletów i katalogów)

- wpłaty od sponsorów	6.345,00 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	 1.283,31 zł

Koszty dotyczące działalności bieżącej BWA na dzień 30 czerwca 2007 roku wyniosły 408.553,56 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe	 259.115,08 zł

Przeciętne zatrudnienie – 15,53 etatu. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 2.529 zł.

Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od dnia 1 stycznia br. w kwocie średnio

130 zł na etat.

- wynagrodzenia bezosobowe 	4.720,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń	46.451,37 zł

- pozostałe koszty	98.267,11 zł

w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 17.787,80 zł, zakup energii – 2.930,02 zł, usługi (m.in.: druk katalogów, zaproszeń, afiszy, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, drobne naprawy, usługi transportowe, czynsze) – 55.251,13 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne  – 5.531,09 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.000,00 zł, koszty amortyzacji – 3.092,54 zł, ubezpieczenie majątku – 2.342,00 zł.

Planowana w wysokości 5.000 zł dotacja na remonty wykorzystana zostanie

w II półroczu br. na prace obejmujące malowanie sal wystawowych.

W omawianym okresie w Galeriach BWA zorganizowano 9 wydarzeń artystycznych prezentujących sztukę współczesną artystów z Polski i z zagranicy, 
na które składały się wystawy zbiorowe i dzieła z kolekcji BWA, podczas których prowadzone były zajęcia edukacyjne oraz wykłady artystów. Obok działalności wystawienniczej Biuro prowadziło działalność wydawniczą (wydano katalog: „Kolekcja Tomasza Kawiaka”, plakaty, zaproszenia), oświatową (współpraca ze szkołami, ośrodkami akademickimi i ośrodkami kultury) oraz dokumentacyjną. BWA współpracowało także z lokalnymi mediami w zakresie informacji, zapowiedzi

i recenzji z wystaw.

rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 3.771.225 zł

w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.352.078,37 zł, tj. 62,37% planu, którą przeznaczono na:

1) 	dotację dla Centrum Kultury	2.115.000,00 zł (63,51%)

w tym dotacja celowa na inwestycje przekazana w wysokości 270.000,00 zł (100%),

z której wykorzystano 199.299,24 zł z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia

i samochodu.

Osiągnięte w wysokości 518.675,62 zł pozostałe przychody obejmują:

- dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury 	170.150,00 zł

- wpływy z przedstawień i organizowanych imprez oraz z działalności

edukacyjnej	 58.388,36 zł

- wpływy z wynajmu pomieszczeń, samochodu, sprzętu

nagłaśniającego i inne 	 271.533,24 zł

- wpłaty od sponsorów 	11.000,00 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym	7.604,02 zł

W I półroczu koszty związane z bieżącą działalnością Centrum Kultury wyniosły 2.329.977,10 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe	700.008,97 zł

Przeciętne zatrudnienie – 53 etaty. Przeciętne wynagrodzenie kształtowało

się na poziomie 2.174 zł. Podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 105 zł

na etat wprowadzono od dnia 1 stycznia br.

- honoraria	290.236,50 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	49.114,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń 	159.266,29 zł

- pozostałe koszty	1.131.351,34 zł

w tym: materiały i energia (m.in. materiały biurowe, gospodarcze, woda, energia

elektryczna, cieplna, gaz) – 129.622,01 zł, usługi (m.in.: opłaty telefoniczne,

usługi transportowe, drukarskie, wywóz nieczystości, koszty pobytu zaproszonych zespołów) – 767.580,74 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

– 33.390,90 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 18.244,80 zł, podatek

od nieruchomości i środków transportowych – 12.784,00 zł, amortyzacja

– 79.573,63 zł.

W ramach przekazanej dotacji dla Centrum Kultury przeznaczono

na dofinansowanie zadań: Scena Młodych – 20.000 zł, publikacja Informatora

Kulturalnego ZOOM – 60.000 zł, Konfrontacje Teatralne – 108.082 zł, funkcjonowanie

muszli koncertowej – 78.477 zł, Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca – 45.000 zł,

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi” – 150.000 zł,

Sylwester Miejski – 135.000 zł, Dni Lublina – Planeta Lublin – 169.500 zł.

Na dzień 30.06.2007 r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości 65.603 zł

z tytułu dostaw towarów i usług.

W okresie sprawozdawczym Centrum Kultury prowadziło wielokierunkową

działalność artystyczną i edukacyjną oraz upowszechniało i popularyzowało kulturę

poprzez różnorodne formy działalności i stwarzanie warunków do prowadzenia

aktywności twórczej. Centrum Kultury było organizatorem licznych spektakli teatralnych,

wystaw, pokazów filmowych, wykładów, warsztatów tanecznych, teatralnych i literackich.

W ramach Dni Lublina – Planeta Lublin zorganizowano 8 dni wydarzeń i imprez

skierowanych do szerokiej publiczności, a także cykl imprez „Lato z Kulturą”

odbywających się w Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim. Ponadto realizowano:

Festiwal Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi” prezentujący dorobek teatrów Europy

Środkowej i Wschodniej, projekt edukacyjny adresowany do młodzieży szkół średnich

„Moja Polska – między literą a słowem”, program edukacyjny „Jak Żyć – scena otwarta

Konfrontacji Teatralnych”, podczas którego najwybitniejsi przedstawiciele świata nauki

i sztuki mierzą się z podstawowymi problemami egzystencji ludzkiej. Kontynuowany

był cykliczny program Scena Młodych będący konkursowym przeglądem zjawisk

i zdarzeń amatorskiego ruchu artystycznego, w którym udział wzięło ponad 3 500

uczestników. Wydawano 5 numerów Lubelskiego Informatora Kulturalnego ZOOM

w nakładzie 25 000 sztuk.

2) 	dotację dla Centrum Kultury na realizację projektu

„Jarmark Jagielloński – Promocja Wspólnego Dziedzictwa

Wschodu i Zachodu” 	141.225,00 zł (100%)

W ramach przekazanej na ww. cel dotacji wykorzystano środki w wysokości

60.227,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie koordynatorów projektu, koszty

związane z wyjazdami krajowymi i zagranicznymi oraz druk folderu reklamowego.

Celem projektu jest zwiększenie współpracy pomiędzy mieszkańcami pogranicznych

regionów Polski, Ukrainy i Białorusi. Organizacja Jarmarku Jagiellońskiego

ma stanowić połączenie tradycji historycznych jarmarków ze współczesną wymianą

kulturalną i gospodarczą.

3)	inwestycje 	95.853,37 (31,95%)

W ramach wydatków poniesionych na renowację klasztoru powizytkowskiego

na centrum działań artystycznych w Lublinie (plan 300.000 zł) sfinansowano

dokumentację budowlano-wykonawczą na aranżację wnętrz.

Ponadto podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego

przebudowy placu przed wejściem do obiektu oraz wystąpiono o dofinansowanie

inwestycji z mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

rozdz. 92116 – Biblioteki

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 6.919.660 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.705.000,00 zł, tj. 53,54% planu, z tego na:

- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. H. Łopacińskiego 	3.585.000,00 zł (54,11%)
w tym: 100.000 zł na remonty (100%) i 70.000 zł na inwestycje (66,67%)			Pozostałe przychody Biblioteki związane z działalnością bieżącą wyniosły

28.620,82 zł i obejmują głównie kary za przetrzymane i zagubione książki, dobrowolne

wpłaty, dary książkowe oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

Koszty działalności bieżącej Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosły 
3.045.099,37 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe   	2.006.425,53 zł

Przeciętne zatrudnienie – 130 etatów. Przeciętne wynagrodzenie ukształtowało

się na poziomie 2.147 zł. Podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 151 zł

dla 97,5 et. wprowadzono od dnia 1 marca br.

- wynagrodzenia bezosobowe	14.179,50 zł

- pochodne od wynagrodzeń  	325.666,83 zł

- księgozbiór	                        54.823,07 zł

- pozostałe koszty     	 644.004,44 zł

w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 82.949,83 zł, opłaty za energię elektryczną, wodę, c.o. i gaz – 126.979,19 zł, usługi (pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, naprawcze, czynsze i inne) – 309.881,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55.450,40 zł, amortyzacja – 45.726,68 zł, wpłaty

na PFRON – 9.697,00 zł.

Z przekazanej w wysokości 100.000 zł (100% planu) dotacji na remonty środki

zostaną wydatkowane w II półroczu na remonty filii nr 12, 15, 27 i 30

(m.in. na malowanie, wymianę stolarki drzwiowej, remont sanitariatów).

Natomiast w ramach przekazanej w wysokości 70.000 zł dotacji na inwestycje

(plan 105.000 zł) wykorzystano kwotę 40.423,17 zł na zakup samochodu.

Sieć biblioteczna Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2007 r. liczyła 31 filii.  Biblioteka prowadziła działalność czytelniczą, kulturalno-oświatową oraz szkoleniowo-instruktażową. Z usług Biblioteki skorzystało 48 190 czytelników, którzy wypożyczyli ogółem 917 234 jednostek bibliotecznych. Biblioteka udostępnia również książki

i czasopisma w czytelniach oraz obsługuje 621 czytelników niepełnosprawnych.

W ramach działalności kulturalno-oświatowej Biblioteka prowadziła głównie: spotkania autorskie, lekcje biblioteczne dla szkół, wystawy książkowe, konkursy literackie

i plastyczne, poranki i wieczory baśni. Kontynuowano program „Biblioteczne okno

na świat miast partnerskich Lublina”, opracowano regulamin i ogłoszono „Miejski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Wincentego Pola”, realizowano działania związane z setną rocznicą śmierci Stanisława Wyspiańskiego, zorganizowano lubelską edycję

VIII Międzynarodowego Festiwalu Sztuka Książki „CZAS”, projekt literacko-plastyczny „Budując wyobraźnię”, uczestniczono w Lubelskiej Nocy Kulturalnej, kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” oraz obchodach Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka mojego wieku”.

- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na realizację

projektu „Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego

w Lublinie i utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu

w filiach MBP” – II etap  	100.000,00 zł (39,27%)

Środki wykorzystane w wysokości 6.689,26 zł przeznaczono na wykonanie

kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznej,

a także wydruk materiałów promocyjnych. Pozostała kwota zostanie wykorzystana

w II półroczu.

- dotację dla Gminy Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców

Lublina 	20.000,00 zł (50,00%)

Z przekazanej dotacji w I półroczu br. wykorzystano środki w wysokości

18.178,42 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.696,00 zł,

- zakup księgozbioru – 3.205,71 zł.

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości – 990,69 zł,

- zakup energii i usług – 1.286,02 zł.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane w tym rozdziale środki w wysokości 3.175.000 zł wydatkowano

w okresie sprawozdawczym w kwocie 118.083,14 zł (3,72%) i przeznaczono na:

- dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie

i roboty budowlane zabytków 	118.000,00 zł (7,15%)

Powyższa kwota dotyczy dofinansowania:

  - prac remontowo-konserwatorskich elewacji kamienicy przy

ul. Rynek 2 – 55.000,00 zł,

  - remontu elewacji budynku przy ul. Leszczyńskiego 50 – 18.000,00 zł,

  - remontu elewacji kamienicy przy ul. Narutowicza 19 – 45.000,00 zł.

Ponadto została zawarta umowa na dofinansowanie prac przy Klasztorze

oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9 obejmujących roboty remontowo-budowlane piwnic i posadzki na parterze i I piętrze skrzydła wschodniego na kwotę 468.000 zł.

Planowane jest również dofinansowanie: remontu ambony kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty przy ul. Królewskiej 10 (75.000 zł), prac remontowo-konserwatorskich elewacji kościoła p.w. św. Jakuba Większego Apostoła przy ul. Głuskiej 145 (50.000 zł) oraz remontu murowanego ogrodzenia zespołu zabytkowego Archidiecezji Lubelskiej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 (140.000 zł).

- inwestycje  	83,14 zł (0,01%)

Kwota wykonania dotyczy zadania renowacja Teatru Starego (plan 700.000 zł)

i obejmuje płatność za wznowienie dostawy energii elektrycznej. W ramach realizacji

zadania wybrano wykonawcę projektu budowlano-wykonawczego i rozpoczęto prace

projektowe.

Planowane w wysokości 20.000 zł wydatki na makietę kościoła – Plac Po Farze zostaną wydatkowane w II półroczu br. W omawianym okresie opracowano dokumentację konserwatorsko-wykonawczą na budowę makiety.

W ramach omawianego rozdziału w I półroczu nie zostały również poniesione

wydatki na remont:

- kamienicy przy ul. Rynek 8 (plan 455.000 zł). Opracowano ekspertyzę dotyczącą uszkodzeń elewacji i rozpoczęto prace konserwatorskie w winiarni.

- Trybunału Koronnego (plan 350.000 zł). Wykonano remont dachu na budynku przy ul. Rynek 1, płatność na kwotę 337.516,35 zł nastąpiła w miesiącu lipcu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane wydatki w wysokości 19.540.000 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zwiększono o kwotę 125.000 zł, tj. do wysokości 19.665.000 zł.

Powyższe zwiększenie wynika:

- ze zwiększenia dotacji na inwestycje dla MOSiR „Bystrzyca” o kwotę 800.000 zł,
w związku:

  - ze zwiększeniem planowanych wydatków na zadania:
- modernizacja hali sportowo-widowiskowej  przy Al. Zygmuntowskich 4 – etap II
  o kwotę 380.000 zł,
- modernizacja bazy rekreacyjnej nad Zalewem Zembrzyckim o kwotę 450.000 zł.

  - z wprowadzeniem środków na zadanie składane pełnowymiarowe lodowisko 
w kwocie 1.850.000 zł

  - ze zmniejszeniem planowanych wydatków na zadania:
- modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 o kwotę 1.380.000 zł,
- doposażenie obiektów sportowych o kwotę 500.000 zł

2)   ze zwiększenia dotacji bieżącej dla MOSiR „Bystrzyca” o kwotę 500.000 zł  
      z przeznaczeniem na utrzymanie hali przy ul. Kazimierza Wielkiego,

3)   ze zwiększenia planowanych wydatków na remonty obiektów sportowych
      o kwotę 25.000 zł,

4)   ze zwiększenia środków na wspieranie sportu kwalifikowanego o kwotę 500.000 zł
       z przeznaczeniem na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie 
       wyniki sportowe
5)   ze zmniejszenia środków na zadaniu budowa krytej pływalni i lodowiska o kwotę 
       1.800.000 zł (w związku z przedłużającą się procedurą konkursową na wybór
        wykonawcy dokumentacji),

6)   z przyznania dofinansowania w wysokości 100.000 zł na zajęcia sportowo – 
      rekreacyjne w szkołach ze środków Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych    
      dla Uczniów.

Zrealizowane wydatki tego działu stanowią kwotę 3.581.592,94 zł (18,21%).

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Na wspomaganie podmiotów zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej              i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin w zakresie niezbędnego funkcjonowania komunalnych obiektów sportowych (dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) wydatkowano kwotę 103.000,00 zł (49,05%).

Środki przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów utrzymania komunalnych obiektów sportowych (dostawę ciepłej i zimnej wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków oraz na konserwację i naprawy). Środki finansowe otrzymały: Miejski Klub Sportowy „Start”, Towarzystwo Sportowo – Turystyczne „Sokolik”.
		Ponadto w II półroczu br. planuje się przeznaczenie środków w wysokości :

- 90.000 zł na wyposażenie komunalnych obiektów sportowych po rozstrzygnięciu przetargu na doposażenie obiektu przy al. Piłsudskiego 22,

- 100.000 zł na utrzymanie boisk osiedlowych wg potrzeb,

- 145.000 zł na remonty obiektów sportowych z przeznaczeniem na remont dachu 
na budynku obiektu MKS Start przy al. Piłsudskiego 22,

- 200.000 zł na budowę krytej pływalni z przeznaczeniem na prace przygotowawcze związane z organizacją konkursu na opracowanie koncepcji zespołu pływalni.

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Planowana w wysokości 12.900.000 zł dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu           i Rekreacji „Bystrzyca” wykorzystana została w okresie sprawozdawczym w wysokości   1.661.222,37 zł (12,88%), z tego:

- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta do działalności bieżącej

MOSiR „Bystrzyca”                                                             1.350.000,00 zł (36,99%)

- dotacja celowa na inwestycje	  311.222,37 zł (3,36%)

z przeznaczeniem na:

- modernizację hali sportowo – widowiskowej 
przy Al. Zygmuntowskich 4 - etap II	21.960,00 zł (0,92%)
Wykonano aktualizację projektu budowlanego wentylacji hali oraz

prowadzono procedury przetargowe na wybór wykonawcy robót związanych
z wentylacją w hali oraz modernizacją pomieszczeń szatniowo-sanitarnych
dla zawodników. Wykonano Dźwiękowy System Ostrzegania. Zlecono projekt techniczny modernizacji węzła cieplnego i instalacji c.o. Wykonano modernizację wejścia głównego i bocznego do hali (płatność w II półroczu br.). Rozpoczęto roboty modernizacyjne pomieszczeń biurowych.

- modernizację bazy rekreacyjnej nad Zalewem 
Zemborzyckim	289.262,37 zł (30,45%)		
Wykonano prace modernizacyjne budynku gastronomicznego, wypożyczalni
sprzętu, sanitariatów, brodzika zewnętrznego. W II półroczu planuje się wykonanie przenośnej stacji uzdatniania wody do brodzika oraz dalsze poszerzanie bazy rekreacyjnej związanej z zagospodarowaniem terenu Ośrodka Wypoczynkowego „Wrotków”.

Stan realizacji zadań inwestycyjnych, na których nie było płatności w okresie sprawozdawczym, przedstawia się następująco:

- przebudowa przepompowni Nr 1 i 2 u wlotu do Zalewu Zemborzyckiego 
(plan 500.000 zł); Zlecono opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy przepompowni, następnie planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania.

- modernizacja Stadionu Miejskiego przy Al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie – etap II
(plan 1.500.000 zł); Prowadzono uzgodnienia dotyczące ostatecznej koncepcji formy i funkcji stadionu. Zlecono opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy stadionu z dostosowaniem do wymogów UEFA oraz dostawę wraz z montażem 1 400 sztuk siedzisk. Prowadzono procedury przetargowe  na wybór wykonawcy dokumentacji na zagospodarowanie terenów przyległych 
do stadionu.

- modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 (plan 290.000 zł);
Prowadzono procedury przetargowe na wybór wykonawcy robót modernizacyjnych.
W I półroczu przetarg został unieważniony z uwagi na zbyt wysokie koszty złożonych ofert na realizację zadania, stąd też środki w wysokości 1.380.000 zł zostały przeniesione na inne zadania inwestycyjne. W drugiej połowie roku planuje się wymianę szafek oraz zlecenie monitorowania ugięć tarczownicy dachu krytej pływalni.

- ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzyckiego (plan 200.000 zł);   
Z uwagi na trudności z uregulowaniem spraw terenowo-prawnych zmieniono
trasę spornego odcinka ścieżki rowerowej. Dokonano wyboru wykonawcy robót 
i rozpoczęto realizację zadania.

- zagospodarowanie Górki Globus (plan 1.500.000 zł);
Opracowano koncepcję zagospodarowania Górki. Zlecono opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej. W II półroczu planuje się wykonanie robót 
montażowych i instalacyjnych związanych z uruchomieniem wyciągu narciarskiego.

- wykonanie zasilania drugostronnego przepompowni przy ul. Niezapominajki 
(plan 80.000 zł); Prowadzono uzgodnienia z zakładem energetycznym na temat możliwości technicznych wykonania drugostronnego zasilania przepompowni.

- składane pełnowymiarowe lodowisko (plan 1.850.000 zł)
Realizacja zadania obejmować będzie montaż lodowiska wraz z zadaszeniem
przy Al. Zygmuntowskich.

Szczegółową informację o realizacji planowanych przychodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” ujęto w części dotyczącej zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych.

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane wydatki na zadania w ramach tego rozdziału w kwocie 6.020.000 zł wykorzystano w wysokości 1.817.370,57 zł (30,19%), z tego na:

- upowszechnianie kultury fizycznej	955.483,99 zł (49,51%)

w tym 955.000,00 zł (49,74%) stanowiły dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zajmujących się propagowaniem kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin.

48 stowarzyszeń kultury fizycznej otrzymało środki finansowe na prowadzenie zajęć szkoleniowych z grupami dzieci i młodzieży, organizację zawodów sportowych, organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, udział dzieci i młodzieży w zawodach sportowych organizowanych poza granicami kraju. Dzieci i młodzież brała udział              w państwowym systemie współzawodnictwa sportowego zdobywając medale Mistrzostw Polski w kategoriach młodzików, kadetów i juniorów.

Aktywny udział w upowszechnianiu kultury fizycznej brały m.in.: Miejski Klub Sportowy „Start”, Uczniowskie Towarzystwo Sportowe „Orlik”, Miejski Szkolny Związek Sportowy, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej AZS Klub Środowiskowy, Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany UMCS, Kolejowy Klub Sportowy „Sygnał”, Uczniowski Klub Sportowy „Skarpa”, Klub Piłkarski „Wieniawa – Lublin”, Klub Sportowy „Budowlani”.

- wspieranie sportu kwalifikowanego	468.408,00 zł (23,42%)
Powyższą kwotę przeznaczono na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zajmujących się popularyzacją sportu wśród mieszkańców miasta Lublin – 464.000,00 zł.
17 stowarzyszeń otrzymało środki finansowe na prowadzenie procesu                   szkoleniowego, udział i organizację zawodów sportowych, organizację zgrupowań
sportowych.
Udział w upowszechnianiu sportu kwalifikowanego brały m.in.: Stowarzyszenie                 Piłki Ręcznej, Miejski Klub Sportowy „Start”, Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany UMCS, Lubelski Klub Sportowy Taekwon-do”.

- nagrody dla zawodników i trenerów – 4.408,00 zł
na podstawie uchwały nr 955/XXXIX/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 23 września 2006 r. z późn. zm.

- zajęcia sportowo – rekreacyjne w szkołach 	306.974,58 zł (27,91%)
w tym wynagrodzenia – 285.415,65 zł

Na zajęcia sportowo – rekreacyjne prowadzone dla dzieci i młodzieży

przeznaczono w:

- szkołach podstawowych – 103.971,89 zł (310 godzin tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych i 1 115 godzin w okresie ferii zimowych),

- gimnazjach – 74.964,11 zł (232 godziny tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych i 705 godzin w okresie ferii zimowych),

- liceach ogólnokształcących – 36.950,54 zł (134 godziny tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych i 365 godzin w okresie ferii zimowych),

- zespołach szkół ogólnokształcących –  29.385,26 zł (105 godzin tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych i 220 godzin w okresie ferii zimowych),

- szkołach zawodowych –  61.702,78 zł (189 godzin tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych i 495 godzin w okresie ferii zimowych).

- organizację imprez sportowo – rekreacyjnych w osiedlach 
mieszkaniowych                                                                      30.500,00 zł (61,00%)

(w tym 27.000 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora                       finansów publicznych)

Powyższą kwotę przeznaczono na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych             m.in. w dzielnicach: Śródmieście, Kalinowszczyzna i LSM.

- nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej	19.394,00 zł (48,49%)

na podstawie uchwały nr 278/XXVII/1996 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 25 stycznia 1996 r. z późn. zm.
Nagrodę Miasta Lublin za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
za 2006 rok otrzymała Karolina Michalczuk, mistrzyni Polski i Europy w boksie kobiecym, zawodniczka reprezentująca Klub Sportowy PACO.

- inwestycje	36.610,00 zł (4,07%)
z tego:
- Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej
   – Cross Rowerowy	30.510,00 zł (4,36%)
   Zakończono opracowywanie projektu budowlano-wykonawczego
   zagospodarowania działki nr 25 przy ul. Janowskiej dla potrzeb rekreacyjno-
   sportowych z przeznaczeniem na sporty rowerowe. Uzyskano pozwolenie 
   na budowę.
- budowa boisk	6.100,00 zł (3,05%)
  Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót na budowę zespołu 
  sportowo-rekreacyjnego na os. Kalinowszczyzna „F”.