### UMOWA NR                         /          / CP / 2007

W dniu ..................... 2007r.  w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin, 20-950 Lublin, Pl. Wł. Łokietka 1, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Lublin, w imieniu którego działają:

1.    ..............................................................

2.    ........................................................

zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym,

a

............................................................. z siedzibą w ......................................................reprezentowanym przez

upoważnionych do zaciągania zobowiązań:

- ..............................................................

- ..............................................................

zwanym dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego   zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( tekst jednolity .Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami ), w  wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji na budowę ulic w dzielnicy Hajdów – Zadębie w Lublinie o długości 14 km ( obszar pomiędzy rzeką Bystrzycą, torami kolejowymi Lublin – Łuków, ul. Mełgiewską i ul. Metalurgiczną do granic miasta ) wraz z oświetleniem, odwodnieniem, budową wodociągu, organizacją ruchu i sygnalizacją świetlną oraz ewentualnymi kolizjami z uzbrojeniem technicznym.

  - Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie koncepcji na budowę ulic  w dzielnicy Hajdów – Zadębie w Lublinie o długości 14 km ( obszar pomiędzy rzeką Bystrzycą, torami kolejowymi Lublin – Łuków, ul. Mełgiewską i ul. Metalurgiczną do granic miasta ) wraz z oświetleniem, odwodnieniem, budową wodociągu, organizacją ruchu i sygnalizacją świetlną oraz ewentualnymi kolizjami z uzbrojeniem technicznym ( 8 egz.),

- wykonanie zestawienia kosztów budowy ulicy ( 8 egz.),

- pozyskania aktualnej matrycy lewostronnej do celów projektowych w skali 1:1000,

- dokonanie niezbędnych uzgodnień i poniesienia ich kosztów,

  - Opracowaną dokumentację będącą przedmiotem zamówienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dodatkowo również na nośniku elektronicznym.

3. 	Wykonawca zobowiązany jest opatrzyć elektroniczną wersję opracowanej dokumentacji, o której mowa w ust. 1, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4.	Koncepcję w fazie roboczej należy uzgadniać z Zamawiającym.

§  3

- Opracowanie ma być zgodne z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa oraz warunkami technicznymi.

- Wykonawca będzie informować Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu zamówienia, oraz sygnalizować pojawiające się zagrożenia, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace, o których mowa w §2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada  2008 r.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe w siedzibie Zamawiającego w terminie określonym w ust. 1.

- Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie  protokołu zdawczo – odbiorczego.

- Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w ust. 3 traktuje się jako datę wykonania przedmiotu umowy.

- Do opracowanej dokumentacji Wykonawca załącza wykaz opracowań wchodzących w skład dokumentacji projektowej oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 5

  - Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia wykona siłami własnymi

lub

Wykonawca oświadcza, iż zamierza powierzyć następujący zakres prac Podwykonawcom 
( w ujęciu branżowym ):

1.	..............

2.	..............

2.	Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Podwykonawcą umowę, której zapisy nie będą naruszały postanowień niniejszej umowy.

3. 	Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak za własne działania.

4. 	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

§ 6

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy , o którym mowa w  §2 określone kwotą ryczałtową wynosi.......................zł ( słownie : .........................zł ) brutto.

- Na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 składa się kwota netto......................zł i podatek VAT ...........................zł.

- Wykonawca ponosi koszty dokonanych właściwych uzgodnień branżowych z użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej.

- Istnieje możliwość częściowego fakturowania za zakończone elementy prac na podstawie protokołu zaawansowania prac zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego,

- Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doręczenia zatwierdzonej faktury.

§ 7

- Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o przedłużenie terminu umownego, jeżeli jego niedotrzymanie wynika:

  - z okoliczności, których nie można było przewidzieć,

  - z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

- Okoliczności uzasadniające przedłużenie terminu wykonania umowy nie dają prawa do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1.

§ 8

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% kwoty określonej w § 6 ust.1, z zastrzeżeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 1.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% kwoty określonej w § 6 ust. 1.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek za stron wymaga 30-to dniowego okresu wypowiedzenia dokonanego w formie pisemnej.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy, zapłaci on karę umowną w wysokości 0,2% kwoty określonej w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku zwłoki w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% kwoty określonej w  § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki.

- W sytuacji zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§9

1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. 	W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace wykonane do odstąpienia od umowy.

§ 10

- Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od dnia  podpisania protokołu, o którym mowa w § 4 ust. 3 - z zastrzeżeniem, że okres ten nie skończy się wcześniej niż przed upływem terminu odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- W przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji projektowej lub jej części Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji może:

- żądać usunięcia wad w terminie 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zaistniałych wadach,

- nie żądając usunięcia wad – żądać obniżenia wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej,

- odstąpić od umowy, jeżeli wskazane istotne wady,  nie zostaną usunięte.

3.	Wykonawca wystawi i wyda Zamawiającemu w dniu odbioru dokumentacji dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot zamówienia.

§ 11

  - Zamawiający zobowiązuje się do honorowania praw autorskich opracowania określonego w § 2 niniejszej umowy, które nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową i zostają przeniesione na Zamawiającego w celu jednorazowego wykorzystania:

- do opracowania projektu budowlano-wykonawczego na podstawie opracowania stanowiącego przedmiot niniejszej umowy,

b) 	do publikacji dokumentacji na stronach internetowych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego,

c) 	do publikacji dokumentacji w celach promocyjnych i informacyjnych,

d) do wykorzystania innego niż wymienione powyżej, lecz niezbędnego i związanego z rozpoczęciem , przeprowadzeniem i zakończeniem inwestycji.

- W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do opracowania – bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostają własnością projektantów – autorów dokumentacji projektowej.

§ 12

  - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

  - Nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§ 14

Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Lublinie.

§ 15

Umowę spisano w 5-ciu jednobrzmiących egzemplarzach,  w tym dwa egzemplarze dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

#### ZAMAWIAJĄCY 					WYKONAWCA

#### SKARBNIK MIASTA