Umowa nr ........../GK/15

zawarta dnia ....... maja 2015 r. w Lublinie pomiędzy:
1. Gminą Lublin z siedziba w Lublinie, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, REGON 431019514, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Lublin w imieniu którego działają:
1) Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
2) Ludwika Stefańczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin
a
2.

 zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§1
1. Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy.
2. Zamawiający działa na podstawie porozumienia nr 17/GK/15, zawartego z Wojewodą Lubelskim z dnia 10 kwietnia 2015 r.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
§2
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z planowanymi kosztami prac projektowych oraz planowanymi kosztami robót budowlanych remontu kwatery obrońców Lublina, ofiar bombardowania 1939 r., żołnierzy Wojska Polskiego z września 1939 r., Ludowego Wojska Polskiego oraz partyzantów, położonej na cmentarzu komunalnym przy ul. Białej w Lublinie.
2. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji umowy.

WYMAGANIA TECHNICZNE I PODWYKONAWCY
§3
1. Wykonawca zobowiązany jest:
  1. sporządzić opracowania w języku polskim,
  2. dostarczyć opracowania w wersji papierowej (4 szt.) oraz elektronicznej (w następujących formatach: doc lub odt, pdf oraz kst),
  3. wykonać opracowania zgodnie z potrzebami Zamawiającego oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji obiektu; opracowania w szczególności muszą być zgodne przepisami:
    1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),
    2. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.),
    3. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446),
    4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r- w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),
    5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130. poz. 1389).
2. Opracowania powinny uwzględniać możliwość etapowania przedsięwzięcia przez Zamawiającego.
3. Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji oraz za jakość i terminowość prac tak jak za działania własne.

PRAWA AUTORSKIE
§4
1. Zamawiający zobowiązuje się do honorowania praw autorskich opracowań będących przedmiotem umowy, które nie są ograniczone w zakresie objętym umową i zostają przeniesione na Zamawiającego w celu jednorazowego wykorzystania do realizacji.
2. Wykonawca przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do opracowań – bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa majątkowe, jako niezbywalne, pozostają własnością projektantów – autorów opracowań.

TERMIN REALIZACJI I ODBIÓR
§5
1. Termin realizacji przedmiotu umowy określa się na 15 czerwca 2015 r.
2. Zamawiający w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodności przekazanych opracowań z zakresem umowy i - jeżeli nie zawiera ona błędów - sporządzi protokół zdawczo-odbiorczy.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów w opracowaniach, Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy w ciągu 7 dni od zgłoszenia.
4. Podpisany przez strony protokół zdawczo-odbiorczy stanowi dla Wykonawcy podstawę do wystawienia Zamawiającemu faktury za wykonane i przekazane opracowania.

WYNAGRODZENIE
§6
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się na kwotę ..... netto i należny podatek VAT (stawka ...%) w kwocie, co daje wynagrodzenie łączne w kwocie ....... zł (słownie: ....) brutto. Nie może ono przekroczyć środków budżetowych przewidzianych w budżecie miasta na rok 2015
2. Faktura (prawidłowo wystawiona) będzie płatna przez Zamawiającego w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, przelewem na rachunek bankowy nr:
3. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień, w którym kwota zobowiązania wpłynęła na rachunek bankowy Wykonawcy, wymieniony w ust. 2.
4. Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca może żądać odsetek ustawowych.

KARY UMOWNE
§7
1. Strony umowy postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kare umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, z zastrzeżeniem §8 ust. 1. Zapłata kary o której mowa w zdaniu poprzednim nie zwalnia Zamawiającego od uregulowania wynagrodzenia za faktycznie wykonane przez Wykonawcę prace.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  1. za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego;
  2. za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego umową terminu;
  3. za zwłokę w usunięciu wad, w wysokości 2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od daty uzgodnionej jako termin usunięcia wad.
4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§8
1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace wykonane do odstąpienia od umowy.

GWARANCJA
§9
Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

ZMIANY UMOWY
§10
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgoda obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§11
Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, z priorytetem dobra przedsięwzięcia, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego przed właściwym dla siedziby Zamawiającego sądem powszechnym.

§12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§13
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego.

Zamawiający	Wykonawca

....................................................	......................................................

.....................................................

Kontrasygnata Skarbnika Miasta

............................................................