Umowa nr ........../GK/19

zawarta dnia .......………………... 2019 r. w Lublinie pomiędzy:
Gminą Lublin, plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811 REGON 431019514 zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Lublin w imieniu którego działają:
1. Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
2. Janusz Semeniuk – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin

a
…………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”,

treści następującej:

POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§1
Umowa niniejsza została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
PRZEDMIOT UMOWY
§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie remontu 250 mb ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie.
2. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
- roboty ziemne i przygotowawcze,
- rozbiórka istniejącego ogrodzenia z płyt żelbetowych,
- zakup i montaż ogrodzenia z elementów żelbetowych (obustronna faktura przetłoczenia, kolor szary, imitacja kamienia),
- złożenie części (ok. 50%) rozebranego ogrodzenia w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego,
- wywóz gruzu i powstałych odpadów wraz z utylizacją,
- założenie trawnika.
OBOWIĄZKI STRON
§3
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
  1. protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu,
  2. odebranie prawidłowo wykonanych prac, w terminach i na zasadach określonych w niniejszej umowie,
  3. terminowa zapłata umówionego wynagrodzenia.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
  1) realizacja robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, opisem wykonania zadania wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, normami, warunkami technicznymi oraz na warunkach określonych niniejszą umową,
  2) wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania robotami, osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia,
  3) uzgodnienie z zarządcą cmentarza szczegółowego trybu prowadzenia robót,
  4) urządzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu na którym prowadzone są prace oraz utrzymanie ww. składników w należytym stanie,
  5) zabezpieczenie terenu przed dostępem osób postronnych, organizowanie pracy zgodnie z warunkami bhp określonymi w przepisach szczegółowych,
  6) w przypadku groźby zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zawiadamiającego,
  7)wykonanie wszystkich prac w sposób zapewniający miejscu ich prowadzenia należyty szacunek i powagę oraz w sposób niekolidujący z pochówkami,
  8) zabezpieczenie terenu na którym prowadzone są prace na czas ewentualnych przerw w ich realizacji,
  9) doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu, na którym prowadzono prace (po ich wykonaniu).
3. Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy – Prawo budowlane. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na terenie budowy z chwilą protokolarnego przejęcia terenu, aż do podpisania protokołu odbioru końcowego.

PODWYKONAWCY
§4
Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji oraz za jakość i terminowość prac tak jak za działania własne.

TERMIN REALIZACJI I ODBIÓR
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 15 października 2019 r.
2. Za datę wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych umową, wraz z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie z przywróceniem otoczenia terenu do stanu pierwotnego, stwierdzoną przez kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzoną przez Zamawiającego, a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

WYNAGRODZENIE I ZASADY PŁATNOŚCI
§6
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Cena ryczałtowa obejmuje pełny zakres prac stanowiących przedmiot umowy w tym koszty pozyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, opinii od upoważnionych organów w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
2. Wynagrodzenie wynosi ………….. zł (słownie:…………………….gr), brutto: …………. zł	(słownie: ……………….. zł) w tym podatek VAT – stawka 23% - ………….. zł (słownie: ………………………...gr).
3. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiór przedmiotu umowy potwierdzony stosownym protokołem odbioru końcowego robót budowlanych podpisanym przez upoważnione przez strony umowy oraz usunięcie wszelkich usterek stwierdzonych w czasie odbioru.
4. Wynagrodzenie będzie wypłacane przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
5. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
6. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zaplanowane jest w dz. 710 rozdz. 71035 §4270 budżetu Miasta Lublin na 2019 r. (zadanie: prace remontowe na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka).

ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH
§7
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót budowlanych:
  1. odbiory robót zanikających i robót ulegających zakryciu,
  2. odbiór ostateczny (końcowy),
  3. odbiór pogwarancyjny.
2. O planowanym terminie zakończenia robót zanikających lub ulegających zakryciu, kierownik budowy każdorazowo będzie zawiadamiał Zamawiającego poprzez przesłanie mu wiadomości e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.
3. Kierownik budowy winien zgłaszać Zamawiającemu gotowość do odbioru robót zanikających i robót ulegających zakryciu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 zawiadamiając Zamawiającego, poprzez przesłaniu im wiadomości e-mail na wskazane przez nich adresy e-mail.
4. Odbioru robót zanikających i robót ulegających zakryciu dokonuje Zamawiający, nie później niż w ciągu 2 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robót potwierdzany będzie protokołem.
5. Kierownik budowy winien zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 stosownym wpisem do dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiającego.
6. Odbiór końcowy może nastąpić tylko po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokołem odbioru końcowego.
7. Najpóźniej wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: dziennik budowy, świadectwa jakości, deklarację zgodności materiałów, protokoły odbiorów i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umożliwiające zaspokojenie roszczeń przysługujących Zamawiającemu lub innym uprawnionym podmiotom.
8. Zamawiający sprawdzi prawidłowość wykonania robót oraz potwierdzi pisemnie zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego, w ciągu 7 dni licząc od daty zgłoszenia przez kierownika budowy gotowości do odbioru końcowego.
9. Zamawiający w terminie 3 dni licząc od daty potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynności odbiorowe.
10. Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, nastąpi w ciągu następnych 7 dni od daty rozpoczęcia odbioru.
11. Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy ich bezpłatnego usunięcia w terminie nie dłuższym niż 7 dni, który będzie jednocześnie nowym terminem odbioru końcowego. Realizacja robót mających na celu usunięcie stwierdzonych wad zostanie potwierdzona protokolarnie.
12. Termin, o którym mowa w ust. 11, może zostać przedłużony na wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego wyrażona na piśmie, z zastrzeżeniem ust. 16, o ile na skutek specyfiki stwierdzonych wad, nie będzie możliwe ich usunięcie w ciągu 7 dni.
13. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartości obliczonej z uwzględnieniem stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.
14. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy w zakresie dotkniętym wadą bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
15. Odbiór ostateczny przedmiotu umowy nastąpi w dniu upływu okresu gwarancji, oraz zostanie potwierdzony stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.

GWARANCJA JAKOŚCI ROBÓT
§8
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 24 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego prac.
2. Zamawiający dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z upływem okresu gwarancji.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji wad, Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 21 dni, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 3, może zostać przedłużony na wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, o ile na skutek specyfiki ujawnionych wad, nie będzie możliwe ich usunięcie w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

NADZÓR NAD REALIZACJĄ I PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
§9
1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawować będzie wyznaczony przez Zamawiającego przedstawiciel Wydziału Gospodarki Komunalnej.
2. Wykonawca, najpóźniej w dniu wprowadzenia na teren prac, wyznaczy imiennie koordynatora przedmiotu zamówienia.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
§10
Wykonawca jest zobowiązany do zebrania, a następnie wywozu i zagospodarowania zebranych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
§11
Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną wobec osób trzecich za ewentualne uszkodzenia nagrobków znajdujących się w kwaterze i jej sąsiedztwie, a które powstały w wyniku prowadzonych prac.

KARY UMOWNE
§12
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.
2. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w przypadku:
  1) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% kwoty brutto wynagrodzenia wskazanego w §6 ust. 2 umowy;
  2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w §2 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki licząc od terminu zakończenia przedmiotu umowy określonego w §3,
  3) zwłoki w usunięciu każdej wady stwierdzonej w okresie gwarancji w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie zgłoszonej wady.
3. Wykonawca naliczy Zamawiającemu kare umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% kwoty brutto wynagrodzenia wskazanego w §6 ust. 2 umowy, z zastrzeżeniem §13 ust. 1 umowy.
4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z przysługującemu Wykonawcy wynagrodzenia.
5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody.
  §13
  ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie robót budowlanych nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
  2.W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
  3. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części niewykonanej.
  4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
  1)Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zwleka z rozpoczęciem lub zakończeniem robót budowlanych tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał zakończyć roboty w umownym terminie,
  2)Wykonawca pomimo zgłoszonych na piśmie zastrzeżeń, wykonuje roboty budowlane w sposób wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami w szczególności naruszając należny cmentarzowi szacunek i powagę.
5.W przypadku realizacji przez Zamawiającego uprawnienia wynikającego z ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy. Strony dokonają rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile został on prawidłowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiającego dokonają jego odbioru.
6. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający w sposób rażący narusza jej postanowienia określone w § 4. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
7.Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 4 oraz ust. 6 może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.
8. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej.
9. Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy Stronami umowy z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z rękojmi, gwarancji i kar umownych, zabezpieczenia i odszkodowania.
10. W przypadku odstąpienia od robót budowlanych strony zobowiązane są do następujących czynności:
  1. Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać prowadzenie robót,
  2. Wykonawca, komisyjnie – z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, sporządzi protokół z inwentaryzacji wykonanych robót wg daty odstąpienia od umowy oraz protokół robót w toku (przerwanych) na dzień odstąpienia,
  3. Wykonawca zobowiązany jest ustalić sposób i dokonać zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony z przyczyn, której doszło do odstąpienia od umowy i następnie opuścić teren budowy w ustalonym z Zamawiającym terminie, usuwając przy tym urządzenie zaplecza przez siebie dostarczone lub wzniesione,
  4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego zadania wg stanu na dzień odstąpienia od umowy, w terminie 3 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego,
  5. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń zakupionych, ale nie rozliczonych z Zamawiającym, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót; ich koszt obciąża Stronę, która spowodowała wystąpienie okoliczności na skutek których nastąpiło odstąpienie drugiej Strony od umowy, z zastrzeżeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1, a Strona ta obowiązana jest przejąć je na własny użytek,
  6. Zamawiający zobowiązany jest do czynnego udziału i współdziałania z Wykonawcą w zakresie wykonywania wymienionych powyżej czynności,
  7. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy.

ZMIANY UMOWY
§13
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§14
Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, z priorytetem dobra przedsięwzięcia, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego przed właściwym dla siedziby Zamawiającego sądem powszechnym.

§15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy, a w szczególności: Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

§16
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego.

Zamawiający	Wykonawca

....................................................	......................................................

....................................................

Kontrasygnata Skarbnika Miasta

............................................................