UMOWA Nr /GK/22

zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, REGON 43101914, reprezentowaną przez:
1. Artur Szymczyk- Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
2. Blanka Rdest- Dudak – Dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej
zwaną dalej Zamawiającym,
a
1. …………………………….

zwanym dalej Wykonawcą,
Łącznie zwanymi Stronami.

§ 1
Tryb zawarcia umowy

Umowa zawarta po przeprowadzeniu rozpoznania rynku oraz oceny złożonych ofert. Do umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2021. 1129 t.j.) na podstawie art. 2 ust.1. pkt 1.

§ 2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest: Opracowanie dokumentacji projektowej skweru kieszonkowego „Miejsce dla Ciebie” – Skwer Seniorów i osób niepełnosprawnych przy ul. Herbowej (ul. Herbowa ,działka 44/3, obręb: Rury Wizytkowskie , Arkusz: 2) w Lublinie wraz z częściową, zgodną z załącznikiem 1b- realizacją.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

ETAP I:
  1. wykonanie projektu wykonawczego wraz z projektami branżowymi dla terenu objętego inwestycją na podstawie załącznika nr 1 – Projekt koncepcyjny Miejsca dla Ciebie „Skwer seniorów i osób niepełnosprawnych przy ul Herbowej”
  2. pozyskanie stosownych zgód (ewentualne pozwolenia na budowę/zgłoszenia), wynikających z umiejscowienia elementów małej architektury, proponowanych nawierzchni lub innych elementów skweru kieszonkowego zawartych w koncepcji;
  3. przedłożenie końcowe projektu Wydziałowi Zieleni i Gospodarki Komunalnej
Etap I zgodnie z załącznikiem nr 1a

  ETAP II - realizacja Miejsca dla Ciebie – „Skwer seniorów i osób niepełnosprawnych przy ul. Herbowej”, która obejmuje:
1. prace ogrodnicze;
2. wykonanie nawierzchni

Etap II zgodnie z załącznikiem nr 1b

3. Dokumentacja projektowa powinna zawierać:
  1. część opisową obejmującą: zestawienie zastosowanych w projekcie mebli miejskich i roślin, opis prac wykonawczych (przygotowanie podłoża, sadzenie roślin, wykończenie terenu)
     i standardów materiałowych oraz zakresu prac pielęgnacyjnych;
  2. część graficzną: (w skali 1:500) lub większej w zależności od stopnia uszczegółowienia elementów projektu, sporządzoną na właściwej mapie terenu objętego inwestycją. Mapę oraz wszystkie niezbędne dokumenty i materiały Wykonawca winien uzyskać na własny koszt;
  3. projekt powinien uwzględniać aktualne trendy w projektowaniu zieleni zgodnie
     z zasadami zrównoważonego rozwoju;
  4. opracowanie, o którym mowa wyżej należy sporządzić w formie papierowej
     w 2 egzemplarzach oraz całość na nośniku elektronicznym (wszystkie rysunki w plikach formatu .pdf i .dwg). Jeśli do realizacji inwestycji wymagane będzie pozwolenie na budowę/zgłoszenie – ilość egzemplarzy projektu powinna być odpowiednio większa (stosownie do zaleceń).
    4. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami właściwych organów, dlatego też, jeżeli wskazanie niniejszej umowy nie zawiera jakiekolwiek czynności, która jest niezbędna lub okaże się niezbędna dla realizacji celu niniejszej umowy tj. uzyskania przez Zamawiającego kompletnej i nadającej się do realizacji dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest czynność taką wykonać w ramach wynagrodzenia ustalonego niniejszą umową.

5. Realizacja Miejsca dla Ciebie – „Skwer seniorów i osób niepełnosprawnych przy ul. Herbowej” uwzględnia:

prace ogrodnicze, w skład których wchodzą:
- prace porządkowe całości terenu mające na celu oczyszczenie (poprzez usunięcie chwastów i ewentualnych śmieci) przygotowanie terenu pod nasadzenia oraz nawierzchnię z płyt betonowych: 1 705m2- zgodnie z Załącznikiem 1b
- założenie rabat roślinnych o łącznej powierzchni 246m2 (w składzie: hortensja bukietowa „Silver Dollar”/1 szt/m2- 125m2 , Róża „ the Fairy”- 5szt/1m2 35m2 ,bez lilak „Palibin”1szt/m2-71m2, byliny: 40m2 , powojnik „Emilia Plater” 12 szt zgodnie z Załącznikiem 1b
- zakup, transport i montaż obrzeża typu ecobord- 170mb, rozłożenie kory pod nasadzenia-246m2pod krzewy i pnącze, 41m2 pod byliny
- zrębek drewniany w kolorze naturalnym pod urządzenia zabawowe 90m2 -grubość warstwy 10 cm
- kora pod świerkiem 43m2
- dobór gatunkowy zgodnie z projektem koncepcyjnym, w przypadku braku dostępności na rynku dopuszczalna jest zmiana gatunku po uprzednim porozumieniu z Zamawiającym;
Wykonanie nawierzchni i schodów
- budowa schodów z bloków betonowych
- ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 60cm x 100cm o pow. 195m2 zgodnie z dokumentacją projektową;
- ułożenie nawierzchni żwirowej w geokracie- 195m2
1. szczegółowe wytyczne materiału roślinnego, wykonania i odbioru nasadzeń zawiera Załącznik
   nr 2 - Zieleń miejska – standardy – do zastosowania w zakresie zadania.
2. wszelkie materiały, w tym materiał roślinny i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu umowy, zapewnia i dostarcza na miejsce prac Wykonawca na swój koszt;
3. Wykonawca przystąpi do nasadzeń po zaakceptowaniu materiału roślinnego przez Zamawiającego zgodnego z załącznikiem nr 2 - Zieleń miejska - standardy. Materiał roślinny przeznaczony do zastosowania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji na 3 dni przed wykonaniem nasadzeń. Materiał niezaakceptowany zostanie wymieniony przez Wykonawcę na własny koszt w ciągu 2 dni. W przypadku dwukrotnego niezaakceptowania materiału roślinnego przez Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie
   z § 11.
6. Lokalizacja przedmiotu umowy: Skwer Seniorów i osób niepełnosprawnych przy ul. Herbowej w Lublinie ( działka 44/3, obręb: Rury Wizytkowskie , Arkusz: 2)

§ 3
Obowiązki stron

1. Na etapie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą określi szczegółowe rozmieszczenie elementów projektu, które doprecyzowane zostanie na miejscu,
w terenie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) stałej współpracy i konsultacji z Zamawiającym, w zakresie przedmiotu umowy, na każdym etapie jego trwania,
b) poinformowania Zamawiającego o terminie przystąpienia do dostarczenia i montażu elementów na min. 4 dni przed planowanym terminem;
c) zabezpieczenie i oznaczenie terenu budowy;
d) uporządkowania terenu po zakończeniu prac,
e) naprawienia ewentualnych szkód związanych z wykonaniem prac ogrodniczych i montażem małej architektury lub uszkodzeniem mienia Zamawiającego lub zarządcy terenu oraz osób trzecich;
f) dostarczenia dokumentu gwarancyjnego oraz instrukcji konserwacji małej architektury;
g) uporządkowania terenu po zakończeniu prac,
h) naprawienia ewentualnych szkód związanych z wykonaniem prac ogrodniczych i montażem małej architektury lub uszkodzeniem mienia Zamawiającego lub zarządcy terenu oraz osób trzecich.

 § 4
Terminy realizacji

1. Termin realizacji przedmiotu umowy, data zakończenia 30.11.2022 r., w tym:
1. Etap I - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem stosownych dokumentów 8 tygodni od dnia podpisania umowy
2. Etap II - realizacja Miejsca dla Ciebie – Skwer Seniorów i osób niepełnosprawnych przy ul. Herbowej w Lublinie w terminie do 30 listopada 2022 r.
§5
Wynagrodzenie

1. Maksymalna wartość wynagrodzenia w czasie obowiązywania umowy nie może przekroczyć kwoty………………………. zł brutto (słownie:) w tym:
  a) za wykonanie etapu I:…………………….. zł brutto (słownie: …………………….), netto…………………. (słownie:…………………………………) oraz podatek VAT w wysokości 23 % to jest……………. zł (słownie:…………………………………...),
  b) za wykonanie etapu II a): brutto……………..(słownie………………………...……...), netto……………..(słownie: ………………………… ……….) oraz podatek VAT w wysokości 8 % to jest………….. zł (słownie:………………………………......),
  c) za wykonanie etapu II b): brutto……………..(słownie………………………...……...), netto……………..(słownie: ………………………… ……….) oraz podatek VAT w wysokości 23 % to jest………….. zł (słownie:………………………………......),
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków w szczególności:
3. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, obejmujące wszystkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu umowy
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT – dotyczy podmiotów będących czynnym płatnikiem podatku VAT), a w szczególności:
  1. koszty związane z przygotowaniem terenu do nasadzeń – zdjęciem darniny w miejscu wykonania nasadzeń na terenach zadarnionych lub usunięciem chwastów na terenach niezagospodarowanych oraz wywiezieniem zanieczyszczeń,
  2. koszt prac ogrodniczych nasadzeniowych,
  3. koszty związane z gromadzeniem, transportowaniem, zagospodarowaniem i przekazaniem do utylizacji wszelkich odpadów powstałych w wyniku wykonania prac,
  4. koszty związane z zakupem, dostarczeniem i posadzeniem roślin,
  5. koszty związane zakupem, dostarczeniem i montażem elementów małej architektury,
  6. koszty związane z rozplantowaniem, przewiezieniem i wywiezieniem nadmiaru ziemi,
  7. koszty związanie z transportem, montażem, oraz utworzeniem nawierzchni utwardzonej,
  8. koszty materiałów oraz czynności koniecznych do wykonania prac oraz koszty realizacji pozostałych obowiązków Wykonawcy,
  9. wszystkie inne koszty niewymienione wyżej a związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów, a także zasad współczesnej wiedzy
     i sztuki ogrodniczej, konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
4. Strony przewidują częściowe fakturowanie za zakończone całe etapy prac, wskazane w § 4.
5. Podstawą do wypłacenia należności będzie protokół odbioru potwierdzający wykonanie prac danego etapu, podpisany przez Strony umowy.
  1. Etap I: Protokół odbioru potwierdzający wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem niezbędnych do realizacji zadania dokumentów;
  2. Etap II: Protokół odbioru potwierdzający wykonanie wszystkich prac etapu II,
6. Środki finansowe na realizację przedmiotu umowy zaplanowane są budżecie miasta w Dziale …...Rozdziale …………... §………..
7. Termin płatności wynosi 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury dostarczonej do Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin. Z tytułu realizacji zamówienia
8. Wykonawca oświadcza, iż wyśle/nie wyśle ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób, o którym mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniuw zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. 2020. 1666. t. j.) z uwzględnieniem właściwego numeru GLN – 5907653870019 Zamawiającego.
*- niewłaściwe skreślić

§6
Kontrola
1. Zamawiający ma prawo do dokonywania samodzielnej kontroli wykonania przedmiotu umowy.
   Z przeprowadzonej kontroli Zamawiający sporządzi notatkę i powiadomi o tym fakcie Wykonawcę.
2. Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją prac objętych niniejszą umową będzie sprawował przedstawiciel Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.
3. Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w kontroli realizacji prac, jeżeli przedstawiciel Zamawiającego uzna to za zasadne.
4. W przypadku gdy Wykonawca nie będzie mógł uczestniczyć w kontroli prac,
   o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, zalecenia, uwagi i spostrzeżenia Zamawiającego będą dla Wykonawcy obowiązujące.
5. Wszelkie uwagi pokontrolne przekazywane będą Wykonawcy w formie pisemnej.
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy protokół z kontroli wykonania prac będzie stanowił podstawę do naliczenia kar umownych.

§7
Podwykonawstwo

1. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy własnymi siłami lub Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy Podwykonawcy.
2. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy, do obowiązków Wykonawcy należy pisemne powiadomienie o tym fakcie Zamawiającego, wraz ze wskazaniem  Podwykonawcy oraz zakresu powierzonego mu przedmiotu umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak za własne działania i zaniechania.
5. Na usługi wykonane przez Podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca.
6. Rozliczenie z Podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

§ 8
Odbiór prac

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia:
  1. za wykonanie I etapu prac, jest protokół odbioru potwierdzający wykonanie prac danego etapu, podpisany przez Strony umowy, (spisany po dostarczeniu pełnej dokumentacji wraz
     z uzyskanymi stosownymi zgodami/ pozwoleniami)
  2. za wykonanie II etapu prac, jest protokół odbioru potwierdzający wykonanie wszystkich prac etapu II (spisany po wykonaniu całości prac ogrodniczych i budowlanych).
2. Wynagrodzenie będzie płatne za faktycznie wykonane prace.
3. Wykonawca zgłasza zakończenie każdego z etapów prac i gotowość do odbioru odrębnym pismem na adres Zamawiającego – Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin, ul. T. Zana 38, 20-601 Lublin lub drogą elektroniczną na adres mailowy: komunalna@lublin.eu. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany niezwłocznie przez przedstawicieli stron umowy.
4. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych i/lub ilościowych w wykonanych pracach sporządzony zostanie protokół, który określi sposób i termin/datę usunięcia wad. W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Protokół odbioru zostanie sporządzony po stwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia wskazanych wad.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowego wykonywania przedmiotu umowy, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę, aby w terminie nie dłuższym niż 7 dni wykonał wszystkie niezbędne prace. W  przypadku niezastosowania się do uwag Zamawiającego i niewykonania lub nienależytego wykonania prac, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne zgodnie z § 10 ust. 2.1, lit. c.

§ 9
Gwarancja

Nasadzenia roślinne
1.1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy od dnia odbioru końcowego na okres 12 miesięcy. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego wystawi i dostarczy Zamawiającemu dokument gwarancyjny co do jakości wykonanego przedmiotu umowy.
1.2. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiązuje się do:
a) przeprowadzenia wraz z Zamawiającym przeglądu wykonanych prac, elementów małej architektury i nawierzchni w okresie wiosennym gdzie potwierdzeniem prawidłowego stanu zdrowotnego roślin będzie protokół odbioru gwarancyjnego. Przeglądu w okresie wiosennym należy dokonać nie później niż do 31 maja.
b) wymiany uschniętych i uszkodzonych roślin będących przedmiotem umowy każdorazowo
w przypadku stwierdzenia ich obumarcia lub uszkodzenia, wymiany zniszczonych palików, wiązań, siatek, osłonek.
1.3. W przypadku roślin posadzonych w miejscu obumarłych, uschniętych lub uszkodzonych, okres gwarancji zostaje przedłużony na okres 12 miesięcy od momentu protokolarnego stwierdzenia wymiany roślin a zakończony ponownym odbiorem nasadzeń przez Strony umowy.
1.4. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie dotyczy jedynie uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez osoby trzecie (wandalizmu) oraz sytuacji związanych z klęskami żywiołowymi.
1.5. W przypadku nie zgłoszenia przez Wykonawcę zaistnienia aktu wandalizmu tj. uszkodzeń mechanicznych bądź kradzieży materiału roślinnego, Wykonawca winien ponownie uzupełnić go na koszt własny.
1.6. Zgłoszenia sytuacji określonych w ust. 1.4 i 1.5 należy kierować na adres mailowy Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej komunalna@lublin.eu.
1.7. Treść dokumentu gwarancyjnego nie może być sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieżności między treścią niniejszej umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przedłożonego przez Wykonawcę, zastosowanie będą miały zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny będzie stanowić załącznik do protokołu odbioru.
1.8. Odbiór ostateczny przedmiotu umowy nastąpi w dniu upływu okresu gwarancji, oraz zostanie potwierdzony stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
1.9. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad
w przedmiocie umowy, w terminie 7 dni od zawiadomienia o wadzie.
2. Elementy małej architektury i nawierzchnie
2.1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy nowy, wolny od wad	fizycznych i prawnych.
2.2. Po dostarczeniu przedmiotu umowy Strony sporządzą protokół zdawczo – odbiorczy.
2.3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w protokole zdawczo – odbiorczym	wad przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na	wolny od wad w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia dostarczenia wadliwego towaru.	Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2.4. Za prawidłowe dostarczenie przedmiotu umowy Strony przyjmują dostarczenie	przedmiotu umowy wolnego od wad i w terminie określonym w § 4 ust.1, lit. b.
2.5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przez siebie przedmiot	umowy.
2.6. Termin gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego wynosi 24	miesiące.
2.7. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu bezpłatnie pełny zakres obsługi	gwarancyjnej
w czasie trwania gwarancji.
2.8. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy, lub jeśli naprawa okaże się niemożliwa, do	wymiany na pełnowartościowe tych przedmiotów umowy, które w okresie	gwarancyjnym	okażą się wadliwe. Dostarczenie naprawionych lub nowych elementów	przedmiotu umowy	nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2.9. Reklamacje zgłoszone przez Zamawiającego załatwiane będą przez Wykonawcę	niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od chwili ich zgłoszenia przez	Wykonawcę drogą pisemną lub elektroniczną.
2.10. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie dotyczy jedynie uszkodzeń	mechanicznych	spowodowanych przez osoby trzecie (wandalizmu) oraz sytuacji	związanych z klęskami	żywiołowymi.
2.11. W przypadku niezgłoszenia przez Wykonawcę zaistnienia aktu wandalizmu tj.	uszkodzeń mechanicznych bądź kradzieży elementów małej architektury i nawierzchni,	Wykonawca winien	ponownie uzupełnić go na koszt własny.

§ 10
Kary umowne

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
2.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy- w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1;
b) w razie opóźnienia przekraczającego 14 dni Zamawiający, niezależnie od kar przewidzianych w ust. 1 niniejszego paragrafu może odstąpić od umowy;
c) za opóźnienie w realizacji i przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;
d) za opóźnienie w usunięciu usterek i wad przedmiotu umowy lub za opóźnienia w wymianie wadliwego towaru (§ 9) – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;
e) za opóźnienie w usunięciu usterek i wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji ( § 9 ) - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
2.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 z wyłączeniem przypadku określonego
w § 11.
3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego o naliczeniu kary umownej – bez uprzedniego wezwania do zapłaty.

 § 11
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

 § 12
Odszkodowania
Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§13
Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy (w tym za szkody wynikłe w wyniku prac Podwykonawców).

 § 14
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną
w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.
2. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Strony postanawiają następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy:
3.1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) działania siły wyższej uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy w określonym pierwotnie terminie,
b) przerwy w wykonaniu prac spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Zmiany umowy przewidziane w ust 3. dopuszczalne są na następujących warunkach:
- ad pkt. 3.1.- zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
ad a) o czas niezbędny do usunięcia działania skutków siły wyższej
ad b) o czas trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych.

 § 15
Prawo do prywatności

Wykonawca oświadcza, że rezygnuje z prawa do prywatności, o którym mowa w art.5 ust.2 Ustawy
z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2022.902.j.t.) dotyczącego ochrony danych osobowych w zakresie jego imienia i nazwiska.

§ 17
Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, str.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Pana/Panią o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, a także o przysługujących Panu/Pani prawach, wynikających z regulacji
o ochronie danych osobowych:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Lublin, którą reprezentuje Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pana/Pani praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez: email: iod@lublin.eu;
lub pisemnie na adres Administratora danych: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień niniejszej Umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; w szczególności właściwym organom podatkowym, o których mowa w art.13 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019.r, poz.900 z póżn. zm.)
- innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Lublin przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Lublin, w szczególności firmom świadczącym usługi informatyczne: COIG S.A. ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice.
5. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, tj. art.145a ust.15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz.2174, z późn. zm.).
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
9. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
- prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
- prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, co ma w tym wypadku miejsce. Skutkiem niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia oraz realizacji przedmiotowej umowy

 § 18
Postanowienia końcowe

1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa.
2. Ewentualne spory wynikłe między stronami w tle niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Lublinie.
3. Integralną częścią umowy są załączniki:
Zał. nr 1a – Projekt koncepcyjny Miejsca dla Ciebie – „Miejsce dla Ciebie – Skwer Seniorów i osób niepełnosprawnych przy ul. Herbowej (działka 44/3, obręb: Rury Wizytkowskie , Arkusz: 2 w Lublinie ) -zakres przedmiotu zamówienia - etap I
Zał. nr 1b – Projekt koncepcyjny Miejsca dla Ciebie – „Miejsce dla Ciebie – Skwer Seniorów i osób niepełnosprawnych przy ul. Herbowej (działka 44/3, obręb: Rury Wizytkowskie , Arkusz: 2 w Lublinie ) -zakres przedmiotu zamówienia - etap II
Zał. nr 2 – Zieleń miejska - standardy
Zał. nr 3 – Wycena ofertowa
Zał. nr 4 – Mała architektura
4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

        Zamawiający Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta