UMOWA nr ……………...

zawarta w dniu …………2022 r. pomiędzy

Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 946-25-75-811, REGON 431019514, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działają:

- ……………………………………...

- ……………………………………...

a

…...................................., PESEL: …...................., NIP: ….........................., REGON:

…................, zamieszkałym............................................................., prowadzącym

działalność gospodarczą pod nazwą: …............................................... pod adresem:

…................................., zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§1

Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza została zawarta poza ustawą z  dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych   (Dz.U. z 2022r. Poz. 1710 z póź. zm.) na podstawie  art. 2 ust.1 pkt. 1  ustawy.

§2

Termin obowiązywania umowy

- Czas realizacji umowy: 16 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Zastrzega się, że umowa może wygasnąć wcześniej w przypadku wyczerpania maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia określonego w § 7 pkt. 1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym fakcie co najmniej 2 tygodnie przed przewidywanym terminem wyczerpania środków przewidzianych na realizację przedmiotu zamówienia.

§ 3

Przedmiot umowy

- Zamawiający przekazuje do wykonania, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem, obsługą oraz naprawami podewastacyjnymi instalacji oświetleniowej ścieżki rowerowej nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie.

- Szczegółowy wykaz elementów wchodzących w skład instalacji oświetleniowej przedstawiono w Opisie Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1 do Umowy.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający przekaże Wykonawcy do utrzymania instalację oświetleniową ścieżki rowerowej nad Zalewem Zemborzyckim w  Lublinie w dniu podpisania umowy w następujący sposób:

- Zamawiający w dniu podpisania umowy udostępni Wykonawcy w wersji elektronicznej: dokumentację powykonawczą.

- Przedstawiciele Zamawiającego w ciągu 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy, w godzinach od 7:30 do 15:30 dokonają wizji lokalnej w terenie z Przedstawicielami Wykonawcy (Kierownikiem Projektu  lub Kierownikiem robót elektrycznych wskazanym w § 9 ust. 1) wszystkich urządzeń oświetlenia ścieżki nad Zalewem Zemborzyckim. Z wizji w terenie powstanie w ciągu 7 dni od dokonania przeglądu protokół, który przygotuje Wykonawca.

- Zamawiający w ciągu 7 dni od pierwszego dnia obowiązywania umowy przekaże Wykonawcy: klucze do szafek oświetleniowych. Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić  procedury zarządzania kluczami, w tym procedury zabezpieczenia przed ich utratą.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany:

- Do wykonywania czynności opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia – OPZ będącym Załącznikiem nr 1 do Umowy.

- Do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich usterkach i nieprawidłowościach w funkcjonowaniu oświetlenia.

- Do zabezpieczenia i przystąpienia do usunięcia awarii w zadeklarowanym czasie …. godz., w przypadkach zagrażających bezpieczeństwu osób lub mienia, w tym:  załączenia oświetlenia ciągów komunikacyjnych.

- W ciągu 5 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia z zastrzeżeniem  ust. 6:

  - ustalić przyczyny usterki oświetlenia zauważone lub zgłoszone przez Zamawiającego, o wynikach prac powiadomić Zamawiającego,

  - naprawić usterki oświetlenia, które nie wymagają zakupu trudno dostępnych urządzeń, a polegających np. na konieczności wymiany wyłącznika instalacyjnego, bezpiecznika, rozłącznika bezpiecznikowego, stycznika, zegara astronomicznego, zresetowania lub zaprogramowania elementów sterujących oświetleniem, wymiany okablowania w rozdzielnicy, lokalizacji i usunięcia zwarcia, itp.,

  - usunąć gniazda owadów, insektów oraz zwierząt z urządzeń oświetleniowych i elektrycznych,

  - usunąć wskazane przez Zamawiającego nielegalne ulotki, reklamy lub inne obce elementy występujące na utrzymywanej przez Wykonawcę infrastrukturze,

  - wymienić uszkodzony lub wyeksploatowany osprzęt,

  - zlokalizować uszkodzenia w liniach kablowych i naprawić kable i przewody wraz z wymianą uszkodzonego odcinka przewodu (kabla) wykonaniem wstawki, wymiany mufy lub puszki rozgałęźnej wraz z osprzętem. W przypadku napraw kabli Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych po naprawie protokoły pomiarowe badania skuteczności ochrony przeciwpożarowej oraz rezystancji izolacji wykonane na uszkodzonym kablu.

- W ciągu 30 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia z zastrzeżeniem  ust. 6:

  - naprawić usterki oświetlenia które wymagają zakupu trudno dostępnych urządzeń,

  - naprawić usterki w instalacji elektrycznej które wymagają zakupu trudno dostępnych urządzeń,

  - wykonać  pozostałe naprawy,  których termin nie został określony  we wcześniejszych punktach.

- W przypadkach awarii urządzeń o wydłużonym czasie naprawy, wymagających zakupu trudno dostępnych materiałów oraz w przypadku braku zasilania, powiadomić Zamawiającego o tym fakcie telefonicznie i e-mailem. Na wydłużenie czasu naprawy wymagana jest pisemna lub mailowa zgoda Zamawiającego. Wydłużenie czasu usunięcia awarii może również nastąpić w przypadku występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac (dotyczy to awarii które nie zagrażają bezpieczeństwu osób lub mienia).

Przy czym za materiały / urządzenia trudno dostępne uważa się takie:

- dla zakupu których wymagany jest kilkudniowy czas oczekiwania,

- które wymagają specjalnego zamówienia,

- które wymagają indywidualnego wykonania,

- które wycofano z produkcji i wymagane jest uzgodnienie zamiennika.

- Sporządzać w okresach odpowiadającym kolejnym miesiącom kalendarzowym realizacji umowy Raporty miesięczne z wykonania usług za dany miesiąc, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, wg wzoru – Załącznik nr 3 do Umowy wraz z ewentualnym wykazem wymienionych materiałów i prac naprawczych zgodnie z pozycjami z Załączników 2a i 2b.

§ 6

Odpowiedzialność Wykonawcy

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za organizację robót będących przedmiotem umowy oraz właściwe oznakowanie terenu robót, prowadzenie ich z zachowaniem wymagań przepisów BHP w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego w rejonie prowadzenia prac.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za zdarzenia i skutki wynikłe z tych zdarzeń związane z przedmiotem umowy w trakcie jej realizacji, niezależnie od odpowiedzialności wobec Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do likwidacji wszelkich szkód i roszczeń jakie mogą powstać z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy u Zamawiającego oraz osób trzecich w związku z realizacją przedmiotu umowy.

§ 7

Wynagrodzenie umowne

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie kosztorysowe, obejmujące rozliczenie wykonania prac wg cen ustalonych w Formularzu wyceny ofertowej – Załącznik nr 2 do umowy. Maksymalna wartość wynagrodzenia w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć kwoty …………………. zł netto (słownie: ……………………………………..), kwota podatku VAT: ……………... zł (słownie: …………………………...) tj. ……………… zł brutto (słownie: …………………………………..).

- Strony oświadczają, że prace określone przedmiotem zamówienia objęte są podatkiem VAT w wysokości 23%.

- Rozliczenie wykonanych prac realizowane będzie w okresach miesięcznych.

- Na miesięczne wynagrodzenie netto składać się będą:

- wynagrodzenie netto za realizację usług utrzymaniowych w danym miesiącu,

- wynagrodzenie za wymianę niezbędnych materiałów w danym miesiącu, rozliczone na podstawie zatwierdzonego kosztorysu wykonanego zgodnie z ust. 5.2.

- miesięczne rozliczenie prac naprawczych wynikających z wystąpienia zdarzeń losowych, na podstawie zatwierdzonego kosztorysu wykonanego zgodnie z ust. 5.3.

- Podstawą do rozliczenia usług  będą złożone przez Wykonawce Raporty miesięczne z wykonania usług i ewentualne kosztorysy.

- Wynagrodzenie netto za realizację usług utrzymaniowych w danym miesiącu liczone będzie jako iloczyn faktycznej ilości punktów oświetleniowych i urządzeń elektrycznych będących w utrzymaniu w danym miesiącu i poszczególnych zryczałtowanych stawek jednostkowych netto ustalonych w Formularzu wyceny ofertowej – Załącznik nr 2 do umowy.

- Wynagrodzenie za wymianę niezbędnych materiałów w danym miesiącu rozliczane będzie na podstawie kosztorysu załączonego do Raportu miesięcznego. Wartość kosztorysowa będzie wyliczana przez wymnożenie jednostek obmiaru zawartych w protokole odbioru prac wykonanych w danym miesiącu rozliczeniowym przez ceny jednostkowe netto ustalone w Załączniku nr 2a i dodanie należnego podatku VAT.

- Wynagrodzenie za prace naprawcze wynikające z wystąpienia zdarzeń losowych w danym miesiącu liczone będzie na podstawie kosztorysu załączonego do Raportu miesięcznego. Wartość kosztorysowa będzie wyliczana przez wymnożenie jednostek obmiaru zawartych w protokole odbioru prac wykonanych w danym miesiącu rozliczeniowym przez ceny jednostkowe netto ustalone w Załączniku nr 2b i dodanie należnego podatku VAT.

- Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT - w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

- Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktur wystawianych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, jako nabywca będzie figurowała Gmina Lublin z siedzibą w Lublinie, Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 946-25-75-811, REGON 431019514.

- Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane usługi będzie realizowane  przelewem z budżetu miasta Lublin, dział 900, rozdział 90015, § 4300, (zadanie: Oświetlenie ulic, placów i dróg – utrzymanie oświetlenia i urządzeń elektroenergetycznych) przez Wydział Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Lublin, na konto Wykonawcy, na podstawie poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury wraz z kompletem niezbędnych dokumentów rozliczeniowych, po zatwierdzeniu jej przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.

- Termin zapłaty wynosi 21 dni od daty złożenia do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin poprawnie wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych.

- Wartość brutto prac wykonanych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć środków finansowych przeznaczonych na jej realizację zapewnionych w budżecie Miasta Lublin na poszczególne lata 2022 ÷ 2024.

- Upoważnia się Dyrektora Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin a w przypadku jego nieobecności osobę upoważnioną do regulacji zakresu rzeczowego umowy w zależności od wielkości środków finansowych przeznaczonych na realizację wyżej wymienionych zadań ustalonych w budżecie Miasta Lublin.

- Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca oświadcza, iż wyśle/nie wyśle* ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób, o którym mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz.2191) z uwzględnieniem właściwego numeru GLN 5907653870019 Zamawiającego.

* niewłaściwe skreślić

- Wykonawca zobowiązany jest w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu świadczonych usług będzie wystawiał rachunki. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Wykonawca wyraża zgodę, na potrącenie przez Zamawiającego, z należnego mu wynagrodzenia, kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego.

§ 8

Ocena jakości wykonania zamówienia

- Ocena prawidłowości wykonania zamówienia polegać będzie na bieżącym kontrolowaniu stanu urządzeń oświetlenia ścieżki rowerowej nad Zalewem Zemborzyckim podlegających utrzymaniu w ramach niniejszej umowy przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Kontroli będzie podlegać ich stan techniczny i estetyczny, stan działania wybranych grup punktów oświetleniowych, stan ilościowy ubytku źródeł światła, stan urządzeń do zabezpieczeń i sterowania, stan napisów informacyjnych i ostrzegawczych, stan czystości opraw, stan realizowanych zadań oraz dokumenty eksploatacyjne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do samodzielnej kontroli.

- W przypadku wspólnej kontroli o której mowa w ust. 1, co najmniej 1 z pracowników wyznaczonych przez Wykonawcę jest zobowiązany uczestniczyć razem z Zamawiającym w takiej kontroli o każdej porze doby. Informacje o terminie i godzinie wspólnej kontroli będą podawane z 48h wyprzedzeniem.

- Dopuszczalna ilość nieczynnych punktów oświetleniowych w czasie kontroli stanu urządzeń o którym mowa w ust. 1 i 2 nie może przekroczyć:

- 1 punktu oświetleniowego w grupie obiektów do 10 punktów świetlnych,

- 2 punktów oświetleniowych w grupie obiektów do 20 punktów świetlnych,

- 5 punktów oświetleniowych w grupie obiektów do 50 punktów świetlnych.

- 7 punktów oświetleniowych w grupie obiektów powyżej 50 punktów świetlnych,

pod warunkiem, że przed przeglądem Wykonawca zgłosił Zamawiającemu niniejszy fakt.

- Do ilości nieczynnych punktów oświetleniowych nie wlicza się punktów oświetleniowych  będących w trakcie naprawy przez wykonawcę, dla których termin wykonania naprawy został wydłużony ze względu na trudne warunki atmosferyczne, konieczność oczekiwania na trudno dostępne urządzenia, elementy tych urządzeń lub oprawy oświetleniowe.

- Stan awaryjny przejściowy usunięty w czasie przeglądu stanu urządzeń oświetlenia w porze świecenia w ciągu 4 godzin, nie jest traktowany jako niedotrzymanie parametrów określonych w ust. 3.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania w trakcie wykonywania umowy z usług osób trzecich, w szczególności w przypadku stanu opraw oświetleniowych, celem kontroli jakości i sposobu prowadzenia całości lub poszczególnych prac objętych Umową, jak również do przeprowadzenia takiej kontroli samodzielnie. Osobom posiadającym pisemne upoważnienie ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie udzielić niezwłocznie wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie oraz udostępnić i zaprezentować rezultaty Usług (w tym także w postaci nieukończonej), jak również zapewnić możliwość ich kontroli.

§ 9

Reprezentacja Stron podczas wykonywania umowy

- W terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca wyznaczy do kontaktu i poda na piśmie lub e-mailem dane kontaktowe co najmniej 2 pracowników wymienionych w §10 ust. 1, odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy. Należy podać: imię i nazwisko, nr telefonu komórkowego i adres e-mail.

- Wszelkie zmiany osobowe przedstawicielstwa Wykonawcy będą wymagały zawiadomienia na piśmie.

- W bieżących sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego będą reprezentować przedstawiciele Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.

- Wykonawca zobowiązuje się dokonać obowiązku informacyjnego wobec swoich przedstawicieli zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w tym poinformowania, że ich dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail, adres miejsca pracy, uprawnienia zawodowe, zostały  przekazane drugiej stronie. Niezależnie od powyższego, każda ze stron zobowiązana jest zapewnić, by powierzone jej dane zostały zabezpieczone poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO.

§ 10

Zatrudnienie osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji umowy

- Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania wykwalifikowanym personelem do realizacji zamówienia, tj.:

- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- co najmniej 2 osobami (Elektromonterami), posiadających uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych Grupa 1:

  - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

  - sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;

  - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji do 1 kV,

- co najmniej 1 z w/w osób musi posiadać uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie w/w czynności.

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi do wglądu kopię ważnych uprawnień osób wykonujących usługi.

§ 11

Zasady powierzenia części zadania podwykonawcom

- Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następującego zakresu zamówienia:

  - wykonywanie czynności polegających na eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych,

  - wykonywanie czynności polegających na usuwaniu awarii oraz skutków zdarzeń losowych np. kolizji drogowych, dewastacji, kradzieży,

  - przygotowywanie we współpracy z zamawiającym dokumentacji do zgłoszenia szkody na Policję lub do ubezpieczyciela,

  - prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej,

  - wykonywanie wszelkich wymaganych przeglądów technicznych / okresowych,

  - dopuszczanie do i (odpuszczanie od) pracy przy urządzeniach oświetlenia i urządzeniach elektrycznych innych firm wykonawczych w tym firm świadczących usługi napraw gwarancyjnych,

  - nadzorowanie i w razie konieczności bycie obecnym w trakcie wykonywania prac gwarancyjnych realizowanych przez zewnętrzne firmy,

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcom, poza zakresem o który mowa w ust. 1.

3. Wykonawca powierzy niżej wskazanym podwykonawcom następujący zakres zamówienia:

1) ….......................................

2) ….......................................

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość prac, które realizuje przy pomocy podwykonawców.

§ 12

Gwarancja jakości  na wykonane naprawy i postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub usterek

- Na prace naprawcze Wykonawca udziela 48 miesięcznej gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

§ 13

Kary umowne

Zamawiający przewiduje stosowanie kar umownych:

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% maksymalnej wartości zamówienia brutto, określonego w §7 ust. 1.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnej wartości zamówienia brutto, określonego w §7 ust. 1.

- Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 100 zł brutto za każdą godzinę zwłoki w czynnościach opisanych §5 ust. 3, w stosunku do zadeklarowanego czasu.

- W przypadku nie wykonania czynności opisanych § 5 ust. 4 w terminie 5 dni, ustala się następujące zasady postępowania:

  - W pierwszym rozpoczętym okresie 5-cio dniowym następującym po przekroczeniu terminu – zmniejszenie wynagrodzenia miesięcznego w wysokości 500,00 zł za każdą nie wykonaną czynność.

  - W każdym kolejnym rozpoczętym okresie 5-cio dniowym – zmniejszenie wynagrodzenia miesięcznego w wysokości 700,00 zł za każdą niewykonaną czynność.

- W przypadku niewykonania czynności opisanych § 5 ust. 5 w terminie 30 dni, ustala się następujące zasady postępowania:

  - W pierwszym rozpoczętym okresie 30-cio dniowym następującym po przekroczeniu terminu – zmniejszenie wynagrodzenia miesięcznego w wysokości 500,00 zł za każdą niewykonaną czynność.

  - W każdym kolejnym rozpoczętym okresie 30-cio dniowym – zmniejszenie wynagrodzenia miesięcznego w wysokości 700,00 zł za każdą niewykonaną czynność.

- Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 500 zł brutto za nieprowadzenie/niewłaściwe prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej za każdy miesiąc z osobna.

- Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 5000 zł brutto za niewykonanie kontroli okresowej 5 letniej lub niedostarczenie wymaganego protokołu w wyznaczonym terminie.

Łączna wysokość kar z tytułu zwłoki , o których mowa w ust.3-7 nie może przekroczyć  30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w par. 6 ust. 1 umowy.

- Zamawiający nie naliczy kary umownej w przypadku gdy brak środków budżetowych uniemożliwi zakup materiałów koniecznych do usunięcia awarii, a Wykonawca we właściwy sposób zabezpieczy miejsce awarii.

- Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego w przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartość kar umownych.

- Ustala się płatność nałożonych kar umownych w terminie 14 dni od doręczenia Wykonawcy wezwania do ich zapłaty lub potrącenie z aktualnej wystawionej przez Wykonawcę faktury za realizację niniejszej umowy na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania czynności (elementu) przedmiotu umowy za niewykonanie której(ego) nałożono karę.

- Uchybienia stanowiące podstawę naliczenia kar umownych mogą być wykazane przez Zamawiającego:

- stosownymi zapisami korespondencyjnymi w formie pisemnej lub mailowej,

- protokołami lub notatkami z dokonanych wizji, ustaleń.

- Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia umownego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 14

Zmiany w zawartej umowie

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 15

Odstąpienie i rozwiązanie umowy

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od  dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia, jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego przez okres 14 dni,

- Wykonawca przerwał, z nieuzasadnionych przyczyn wykonywanie robót i nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego przez okres dłuższy niż 14 dni.

  - Prawo odstąpienia od umowy Zamawiający zastrzega niezależnie od naliczonych kar umownych.

  - W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcę  i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca zobowiązany jest: w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale Komisji powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- zabezpieczyć przerwane roboty na własny koszt,

- zgłosić Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające.

  - Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały należycie wykonane do dnia odstąpienia. Przy rozliczeniach wzajemnych potrącone zostaną należne kary umowne naliczone zgodnie z § 13 niniejszej umowy.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Wykonawcy  między innymi  gdy:

- wystąpią udokumentowane przypadki powtarzających się zaniedbań Wykonawcy i rażącego niewywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy, po wcześniejszym bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu dodatkowego na wywiązanie się z tych obowiązków,

- w razie wystąpienia udokumentowanych przypadków stworzenia przez Wykonawcę zagrożenia bezpieczeństwa publicznego podczas wykonywanych prac, lub w przypadku nieterminowego podjęcia działań w przypadku wystąpienia stanów awaryjnych zgłoszonych przez przedstawiciela Zamawiającego,

- wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości firmy Wykonawcy lub postępowanie naprawcze,

- firma Wykonawcy postawiona została w stan likwidacji,

- wydany został nakaz zajęcia mienia albo rachunku bankowego Wykonawcy, czyniącym wątpliwym wykonanie zgodnie z jej postanowieniami.

  - Wykonawca może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku nie wywiązywania się przez Zamawiającego z przyjętych obowiązków umowy.

  - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub rozwiązaniu umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

Postanowienia końcowe

§ 16

Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.

§ 17

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w związku z prowadzonymi pracami.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 19

Ewentualne spory wynikłe między stronami na tle niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Lublinie.

§ 20

Integralną częścią niniejszej umowy są załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia,

Załącznik nr 2 – Wycena ofertowa,

Załącznik nr 2a – Tabela cen jednostkowych materiałów,

Załącznik nr 2b – Tabela cen jednostkowych prac naprawczych,

Załącznik nr 3 – wzór Raportu Miesięcznego z wykonania usług,

Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna

§ 21

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:							       WYKONAWCA:

.......................................						 ........................................

.......................................						 ........................................

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA

........................................